ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної державної адміністрації

27 березня  2013 року № 93

План-графік

створення перинатального центру

у складі КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»

у 2014 році на виконання заходів Національного проекту

«Нове життя –  нова якість охорони материнства та дитинства»

| № | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити розробку Медичного завдання на створення обласного перинатального центру | Березень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 2. | Визначити замовників на проектні роботи по проведенню реконструкції базового закладу | Квітень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, робоча група |
| 3. | Забезпечити погодження в МОЗ України Медичного завдання на створення обласного перинатального центру в МОЗ України | Квітень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 4. | Забезпечити розробку Технічного завдання на проведення реконструкції базового закладу | Квітень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ«Чернігівська обласна лікарня» |
| 5. | Забезпечити погодження в МОЗ України Технічного завдання на проведення реконструкції базового закладу | Квітень - Травень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 6. | Визначити замовника на виконання робіт по проведенню реконструкції базового закладу | Травень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, робоча група |
| 7. | Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції базового закладу, у тому числі пусконалагоджувальні роботи | Травень - Липень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 8. | Подати на затвердження експертною комісією МОЗ України та Нацпроекту проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції базового закладу | Серпень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 9. | Забезпечити проведення Державної експертизи проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції базового закладу | Серпень 2013 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 10. | Забезпечити здійснення заходів щодо реконструкції будівлі перинатального центру та забезпечення його функціонування | ІІ півріччя 2013 Грудень 2014 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» |
| 11. | Забезпечити введення в експлуатацію обласного перинатального центру | Грудень 2014 | Обласна державна адміністрація, Управління капітального будівництва облдержадміністрації |
| 12. | Забезпечити проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, що беруть участь в організації та наданні перинатальної допомоги в регіоні, з урахуванням міжнародного досвіду | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 13. | Забезпечення інформаційного супроводження реалізації національного проекту, зокрема оприлюднення на власному веб-сайті інформації про придбання необхідних товарів, робіт і послуг для його реалізації за кошти державного бюджету, та налагодження зв’язків із засобами масової інформації, громадськими організаціями та населенням з питань утворення регіонального перинатального центру | Протягом року | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |

________________________________