Додаток до рішення двадцять третьої сесії обласної ради шостого скликання

___________________ 2015 року

ЗВІТ

про виконання Програми інформатизації Чернігівської

області на 2012-2014 роки

Програма інформатизації Чернігівської області на 2012-2014 роки розроблена та схвалена Чернігівською облдержадміністрацією, затверджена Чернігівською обласною радою на виконання Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», з метою поглиблення та подальшого розвитку інформатизації Чернігівської області в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України, створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку області.

В програмі закладені використання нових інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, розширення та вдосконалення єдиної телекомунікаційної мережі, баз і банків даних та знань, система підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення економічного, духовного, культурного та наукового зростання, як вирішальної умови поліпшення ситуації в області, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.

Виконавцем Програми призначений Комунальний заклад “Інформаційно-аналітичний центр ”Чернігівської обласної ради.

Заходи з інформатизації області у 2012-2014 роках спрямовані на забезпечення розвитку телекомунікаційної інфраструктури та формування інформаційної інфраструктури області і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

Для ефективності процесу інформатизації області відповідні ресурси були спрямовані, насамперед, на реалізацію загальнозначущих проектів інформатизації, а саме:

упровадження спільно з ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності (утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку) 426 668 грн.;

впровадження технологій ІР –телефонії в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області (337 395 грн.);

створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина”,  технічна підтримка веб-порталу (296 080 грн.);

Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області (45 931 грн.);

створення і впровадження системи електронного документообігу          (692 520 грн.);

упровадження технології електронного цифрового підпису (50 660 грн.).

Завдання 1.

Упровадження спільно з ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності (утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку)

Виконання завдання:

Протягом періоду з 2006-2008 роки створені локальні мережі у всіх райдержадміністраціях, впроваджено сервери на районних вузлах зв’язку за допомогою яких відбувається об’єднання районних мереж між собою за технологією IP VPN на швидкості від 512 Кбіт/сек. до 4 Мбіт/сек у «Обласну корпоративну мережу». До корпоративної мережі за технологією xDSL на швидкості 2 Мбіт/сек. підключені територіальні підрозділи облдержадміністрації. За відповідний звітний період до мережі підключено районні ради, забезпечено безперебійне функціонування та адміністрування серверів на районних та обласному вузлах корпоративної мережі.

Отриманий результат:

подальший розвиток та розширення корпоративної мережі в області;

надання доступу до загальнообласних інформаційних ресурсів;

створення можливостей для розвитку сучасних засобів комунікацій (IP-телефонія, відеозв’язок і т. і.)

створення можливостей для впровадження сучасних інформаційних автоматизованих систем для забезпечення підвищення ефективності в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

Завдання 2.

Впровадження технологій ІР –телефонії(2 черга) в органах місцевого самоврядування області

Виконання завдання:

придбано, змонтовано  та налаштовано обладнання та програмне забезпечення (маршрутизатори, VoIP шлюзи, VoIP телефони, VoIP гарнітури, IP АТС) на обласному та на 22 районних вузла зв’язку

Отриманий результат:

створені можливості для здійснення дзвінків по каналам корпоративної мережі(IP-телефонія) з метою економії коштів на міжміському зв’язку, забезпечення проведення прийому громадян, які знаходяться в інших населених пунктів; для оперативного проведення нарад у віддаленому режимі.

Завдання 4.

Створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина”,  технічна підтримка веб-порталу

Виконання завдання:

створено та забезпечено функціонування веб-сайтів облдержадміністрації, 22 райдержадміністрацій та десяти структурних підрозділів облдержадміністрації, які об’єднані між собою в єдиний веб-портал органів виконавчої влади області. Забезпечено інтеграцію веб-сайтів з системою електронного документообігу, системою IP-телефонії та відозв’язку.

Отриманий результат:

створено єдиний інформаційний простір для висвітлення діяльності органів виконавчої влади(ОВВ) області через мережу Інтернет, забезпечення відкритості системи ОВВ для громадян України шляхом інформування про організацію влади, діяльність ОВВ, надання іншої корисної інформації.

Завдання 5.

Створення і впровадження системи електронного документообігу

Виконання завдання:

створено центр обміну документами, налагоджено обмін електронними документами облдержадміністрації з районними державними адміністраціями, районними радами області. Підвищилась оперативність та якість обробки документів.

Станом на 21 грудня 2014 року система електронного документообігу  встановлена в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації в усіх районних адміністраціях області, закінчується робота по підключенню районних рад.

Отриманий результат:

встановлення системи електронного документообігу автоматизувало діловодство та контроль виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Підвищилась швидкість обробки паперових документів завдяки застосуванню технологій штрих-кодування, сканування та розпізнавання, підтримується  інтерактивний режим роботи великої кількості користувачів у середовищі одночасної реалізації різнорідних функцій, створюються передумови для переведення процесів діловодства на безпаперову основу, що є логічним кроком до побудови сучасної системи державного управління та самоврядування, широкомасштабного впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання даних, необхідних для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях.

підвищилась швидкість проходження інформації (документів, сканованих образів тощо)  між органами виконавчої влади;

підвищилась надійність передавання інформації за рахунок гарантованої доставки, підвищення безпеки інформації;

створено передумови для організації електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області.

Успішна експлуатація системи електронного документообігу  в апараті Чернігівської обласної державної адміністрації та районних держадміністраціях підтверджує правильність вибраного напрямку у досягненні більш ефективного адміністративного управління.

Пропозиції:

продовжити впровадження системи електронного документообігу  в структурних підрозділах райдержадміністрацій та органах місцевого самоврядування області.

Висновок

В межах затвердженого фінансування Програми, реалізовані важливі проекти інформатизації області.

Досягнуті результати є підґрунтям для подальшого впровадження інформаційних технологій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, нових механізмів взаємодії між громадянами та громадськими організаціями і владою, громадянами і підприємствами, підприємствами і владою.

Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного

забезпечення апарату облдержадміністрації			    О.М. Клименок

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів інформатизації Чернігівської області на 2014 бюджетний рік

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк викон. рік | Обсяг фінансуванн | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 1. Забезпечення подальшого розвитку телекомунікаційного середовища регіону | 2.1. Упровадження спільно з ДП ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, ДП ВАТ „Укртелеком”, КП ІАЦ облради | 2014 | 198 720 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, районних підрозділів облдержадміністрації |
| 3. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд” | 3.1. Упровадження технології використання електронного підпису з метою створення можливостей прийняття й обробки електронних звернень громадян до державних установ, подання електронної звітності до відповідних органів фізичними та юридичними особами і т.і. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП ІАЦ облради | 2014 | 55 372 | Забезпечення взаємодії підприємців громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян. Забезпечення взаємодії підприємців та органів державної влади з реалізацією надання необхідної звітності в електронному вигляді |
|  | 3.2. Створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина” (2 черга), технічна підтримка веб-порталу області. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП ІАЦ облради, Управління у справах преси та інформації | 2014 | 119 520 | Надання населенню можливості задоволення інформаційних потреб, подання пропозицій, побажань, зауважень. Розвиток системи послуг населенню через мережу Інтернет. Забезпечення працездатності 33 сайтів районів області та обласних управлінь |
|  | 3.3. Розвиток системи електронного документообігу | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП ІАЦ облради | 2014 | 258 120 | Забезпечення реалізації Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. |
| 4. Підтримка безперебійного функціонування ТКЦ області, існуючих інформаційних систем області | 4.1 Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області | КП ІАЦ облради | 2014 | 9864 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів |
| Усього за програмою: | Загальний обсяг, у т.ч. | 641 596 |  |
|  | Державний бюджет | - |  |
|  | Обласний бюджет | 641 596 |  |
|  | Місцевий бюджет | - |  |
|  | Інші джерела | - |  |

Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного

забезпечення апарату облдержадміністрації			    О.М. Клименок