ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від__________№ ______

РЕГІОНАЛЬНА  ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

ведення містобудівного кадастру

Чернігівської області на 2016-2018 роки

(проект)

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| Паспорт Регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2018 роки | 3 |
| Загальні положення | 4 - 6 |
| Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма | 6 - 7 |
| Мета Програми | 8 |
| Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми | 8 - 9 |
| Завдання, напрями діяльності та заходи Програми | 10 - 11 |
| Очікувані результати виконання Програми | 11 - 13 |
| Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) | 13 - 14 |
| Оцінка ефективності виконання заходів | 14 |
| 10. Контроль за ходом виконання Програми | 14 |
| Додатки до Програми: |  |
| Додаток 1. Ресурсне забезпечення Регіональної цільової Програми ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2018 роки | 15 |
| Додаток 2. Напрями діяльності та заходи реалізації регіональної цільової Програми ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2018 роки | 16 - 18 |
| Додаток 3. Кошторис системи містобудівного кадастру | 19 - 20 |
| Додаток 4. Очікувані результати (кількісні показники) | 21 |
| Додаток 5. Таблиця вигод та витрат | 22 - 23 |

- Паспорт Регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2018 роки (далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про містобудівний кадастр» |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасник Програми | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 2,018,7 тис. грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 2,018,7 тис. грн. |
| 9. | Основні джерела фінансування Програми | Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством |

- Загальні положення:

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», та постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», від 25.05.2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» і від 24.07.2013 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

У Програмі терміни вживаються в такому значенні:

- геопортал містобудівного кадастру – сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних, що підтримують метадані про геоінформаційні ресурси містобудівного кадастру і забезпечують доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в Інтернеті;

- геопросторовий об’єкт – об’єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

- геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об’єкт (використовується у значенні, наведеному в Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»);

- інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру – затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої  визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії  містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і  зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

- інформаційна автоматизована система – організаційно-технічна система, у якій реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і програмних засобів (використовується у значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»);

- містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм,  державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

- метадані містобудівного кадастру – довідкова інформація про інформаційні ресурси та сервіси інформаційних систем містобудівного кадастру;

- публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру – відкрита  електронна  топографічна  основа  та  частина  відкритих 
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, до якої відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайтах органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації;

- реєстрація документа в містобудівному кадастрі – дія, у результаті якої документ або його частина вноситься до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, а містобудівні регламенти, що реєструються та зберігаються в ньому, здобувають статус обов’язкових для дотримання всіма учасниками містобудівної діяльності, власниками та користувачами земельних ділянок і власниками розташованих на них об’єктів нерухомості.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Земельному кодексі України, Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», інших законах України, що регулюють відносини у сфері містобудування, земельні відносини, а також відносини у сфері інформації та інформатизації.

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Чернігівської області є сукупністю заходів у сфері містобудування які спрямовані на забезпечення реалізації завдань  містобудівного кадастру в Чернігівській області шляхом постійної систематизації та моніторингу стану містобудівної документації на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування геоінформаційної системи, геопорталу містобудівного кадастру.

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення інвестиційного клімату та створення  прозорих  та  комфортних умов для роботи   підприємців, застосування Європейських стандартів  управління територіальним   розвитком, підвищення   якості   управлінських  рішень  завдяки  моделюванню  оцінки  їх наслідків.

Підставою для реалізації програмних заходів щодо розроблення містобудівної документації, створення містобудівного кадастру Чернігівської  області та фінансування цих робіт з місцевих бюджетів є :

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», де у статті 22, зазначено, що містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному, обласному та районному рівнях, на рівні обласних центрів та міст обласного значення;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року        № 559 «Про містобудівний кадастр»,  де  визначено порядок ведення та структуру  містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру органам державного управління, місцевого самоврядування та іншим суб’єктам містобудівної діяльності.

Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби (відділи) містобудівного кадастру та є складовою   частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і ведеться з урахуванням цих даних на державному, регіональному, районному та міському рівнях.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням:

- державних геоінформаційних ресурсів;

- цифрових масивів галузевих геопросторових даних, що містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;

- бази даних юридичних і фізичних осіб.

Інформація, що міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист цієї інформації здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин відповідно до чинного законодавства.

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких, спрямована Програма

За результатами моніторингу забезпечення адміністративно-територіальних одиниць області містобудівною документацією встановлено, що схеми планування територій наявні в усіх районах, це складає 100% від загальної кількості, з 1511 населених пунктів генеральними планам забезпечені 56.7% від загальної кількості.

Проте більшість цієї документації, розрахованої на реалізацію протягом двадцяти років, було розроблено і затверджено ще у 60-90-ті роки минулого століття, яка вже застаріла. Крім того переважна частина містобудівної документації представлена лише в паперовому вигляді, що суперечить вимозі частини третьої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» де зазначено, що містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

На практиці це означає, що населені пункти області та інші території позбавлені надійної містобудівної основи для обґрунтування рішень щодо їх розвитку, розміщення об’єктів будівництва, відведення земельних ділянок для різних функціональних потреб, що призводить до прийняття суперечливих рішень щодо забудови територій й оскарження цих рішень.

Крім того, у разі відсутності актуалізованої містобудівної документації, розробленої на оновленій топографо-геодезичній основі – схем планування територій районів та/або генеральних планів населених пунктів, стає неможливим розроблення іншої містобудівної документації, яка безпосередньо визначає умови і режим використання територій та їх функціональне призначення, конкретизує умови, обмеження та особливості забудови – планів зонування та детальних планів територій.

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру на регіональному рівні та ефективного моніторингу містобудівних процесів, не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком території та раціональне використання земельних ресурсів для містобудівних потреб.

Шляхом вирішення цих проблем є широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення функціональних завдань управлінь та відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу дасть значне підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку області, спрямоване на покращення якості та рівня життя населення, а також поступову трансформацію соціального середовища у відкрите інформаційне суспільство.

Реалізація виконання основних завдань Програми створить:

- сучасне та ефективне підгрунтя   для провадження містобудівної   діяльності;

- забезпечення створення привабливого інвестиційного клімату;

- задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб;

- створення умов загальної доступності до містобудівної документації;

- виведення на більш ефективний рівень процес прийняття рішень на різних рівнях управління регіонального розвитку.

Тому на виконання вимог чинного законодавства та з метою комплексного підходу до вирішення вищезазначених питань необхідним є реалізація регіональної цільової Програми ведення містобудівного кадастру в Чернігівській області.

Забезпечення функціонування містобудівного кадастру на регіональному рівні, створення комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, формування електронної бази даних про забудову територій та населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня, потребує значних фінансових витрат, спрямованих на створення відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

- Мета Програми

Метою Програми на 2016-2018 роки є:

- забезпечення на усій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, впровадження та використання сучасних передових геоінформаційних технологій, розроблення геоінформаційного порталу містобудівного кадастру області, що створить передумови для ефективного вирішення функціональних завдань управлінь, відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

- створення містобудівного кадастру області з урахуванням підсистем міст обласного підпорядкування і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно – територіальних одиниць;

- створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження   інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до регламенту, встановленого державними будівельними нормами та державними стандартами.

Разом з тим, виконання Програми повинно забезпечити врахуванням державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

- планування території на державному, регіональному та місцевому рівнях;

- моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;

- визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;

- врахування містобудівної цінності території та сприяння включенню її до ринкового обігу;

- раціонального використання земель усіх форм власності;

- збільшення доходної частини бюджету області шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій у соціально - економічний розвиток області;

- створення ефективної системи реалізації державної регіональної політики;

- забезпечення достовірною   інформацією   про діючі  на території Чернігівської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій,  їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості в процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми.

Виконання Програми передбачається забезпечити в один етап, протягом 2016-2018 років, шляхом провадження запланованих заходів, організації ведення містобудівного кадастру на регіональному та місцевих рівнях, створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження   інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру, організація планового введення до бази даних кадастрової інформації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів   місцевого   самоврядування   щодо   планування  і   забудови   території   та результатів містобудівного моніторингу,  що в свою чергу потребує значних фінансових витрат.

Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

- розроблення Програми;

- розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

- формування програмно-технічних комплексів;

- організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

- кадрове забезпечення.

Передбачені Програмою заходи та кошти спрямовані на створення належної технічної бази, придбання спеціального програмного забезпечення, введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру,  забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб’єктів містобудівної діяльності та створення умов для забезпечення обміну інформацією                   між містобудівним та державним земельним кадастрами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня  
2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр» фінансування   робіт  з  проведення  заходів,  визначених програмою щодо створення містобудівного кадастру та його  ведення, формування   і   утримання здійснюються  за  рахунок   коштів   державного бюджету,  на  регіональному  та  базовому (адміністративний район, місто) рівнях - за рахунок коштів  відповідних  місцевих  бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

Обсяги   орієнтовного   забезпечення   Програми   уточнюються   щороку,   з врахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявності коштів.

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінений у разі внесення

змін до порядку ведення та надання інформації містобудівного кадастру,  складу та змісту містобудівного кадастру, установленого   Державними   будівельними нормами   та   іншими   нормативно-правовими   актами,   що   регламентують   цю діяльність.

Ресурсне забезпечення Програми по роках наведено в додатку 1.

Кошторис системи містобудівного кадастру області наведено в додатку 3.

- Завдання та заходи Програми

Реалізація завдань та заходів Програми здійснюється  протягом 2016 -2018 років у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 “Про містобудівний кадастр”.

Основними завданнями Програми є:

- розроблення програми створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів;

- розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

- проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

- матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

- розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

- встановлення та розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

- встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

- організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- організацію робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

- експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

На регіональному (обласному) рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

- єдину цифрову топографічну основу території області на підставі топографічних карт і планово-картографічної основи державного земельного кадастру;

- межі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

- схеми планування території області та окремих частин території з об'єктами регіонального значення за межами населених пунктів;

- результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пункті, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів;

- інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та   функціонуванню   містобудівного   кадастру   в   області   на   базі   сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину модель,  що   надалі   може   бути   ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми по роках наведені у додатку 2.

- Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних заходів Програми дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить  ефективне функціонування на обласному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру, як спеціалізованої системи найбільш повних даних про:

- межі адміністративно – територіальних одиниць області на підставі даних державного земельного кадастру;

- результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів, зонінгів та детальних планів на підставі даних інформаційних систем містобудівного кадастру базового рівня;

- інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використань територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування територій регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем базового рівня;

- належність територій до відповідних функціональних зон, сучасне та перспективне призначення територій регіону;

- стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності;

- інформації, отриманої з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, тощо.

Вихідні та базові матеріали  які необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає потреба в організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому (базовому) та обласному рівнях, а також у своєчасному наданні їх суб’єктам містобудування на відповідних територіях, органам управління та іншим користувачам, що в свою чергу буде реалізовано створенням та функціонуванням геоінформаційного порталу служби містобудівного кадастру.

Провадження належної інформаційної політики у сфері містобудування і територіального планування, її технічне забезпечення сприятиме запровадженню найбільш ефективної моделі залучення інвестицій, в тому числі і іноземних, шляхом зменшення фінансових витрат на реалізацію інвестиційних проектів завдяки отриманню можливості раціонального використання територій, а також спрощенню процедури проведення фінансово-економічної оцінки забезпечення реалізації проектів та пошуку найбільш привабливих територій для інвестування.

Реалізація основних заходів Програми створить значне підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку області, спрямоване на покращення якості та рівня життя населення, а також поступову трансформацію соціального середовища у відкрите інформаційне суспільство.

Запровадження геоінформаційної автоматизованої системи баз даних забезпечить вирішення широкого кола завдань з управління розвитком територій за наступними напрямами:

- своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- облік існуючих інженерних комунікацій, у тому числі магістральних мереж водопроводу, каналізації, тепло- та електропостачання, всіх розвідних мереж;

- облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

- оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів будівництва;

- організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

- контроль за провадженням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації;

- моніторинг використання, створення та оновлення схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів;

- зонування території за видами прав на землю із встановленими обмеженнями, що пов’язані зі збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів загальноміського значення;

- широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення інших функціональних завдань управлінь та відділів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

Об’єднання в одній автоматизованій системі даних містобудівного та земельного кадастрів створить передумови для переходу на новий рівень управління розвитком населених пунктів та територій.

- Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Загальним результативним показником, який буде досягнуто при виконанні Програми є створення містобудівного кадастру регіонального та базового рівнів, як частини геоінформаційної системи та його ведення з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем, згідно із додатком 4 до Програми.

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру в області на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, що надалі може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

Результатом проведених заходів стане:

- формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

- перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

- формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

- фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

- створення єдиного простору між суб'єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

- введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

- отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективніші рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

- Оцінка ефективності виконання заходів

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, проектні установи, зацікавлені організації та громадян  актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки тощо, згідно із додатком 5 до Програми.

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Реалізація Програми дасть можливість збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Чернігівської області.

10.  Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку та будівництва.

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щорічно подає до 25 січня 2016-2018 років узагальнену інформацію про виконання Програми голові обласної державної адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань регіонального розвитку та будівництва.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання

Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших

заходів,   включення   додаткових   заходів,   уточнення   результативних   показників (критеріїв   ефективності   виконання  Програми),  обсягів   і  джерел   фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів.

В.о.начальника Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                                                       М.С. Щерба

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної  цільової Програми

ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2018 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн.) | Роки виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |  |
| Усього (тис. грн.) | 549,2 | 939,5 | 530,0 | 2,018,7 тис. грн. |
| у тому числі: | - | - | - |  |
| обласний бюджет | 549,2 | 939,5 | 530,0 |  |

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи реалізації регіональної цільової Програми ведення містобудівного кадастру

Чернігівської області на 2016-2018 роки

| Перелік заходів Програми | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., в тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Розроблення концепції із створення автоматизованої системи містобудівного кадастру, розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. | 2016-2017 | Обласний бюджет |  |  |  |  | Забезпечення концептуальними основами розвиток МБК Чернігівської області на основних етапах створення системи геопросторових даних з детальним описом вимог і завдань до різних її компонентів. Розробка методичних документів щодо створення і ведення кадастру на відповідних рівнях. |
| 3.Організація формування Служби містобудівного кадастру, проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру. Створення сховища архівних матеріалів. | 2016-2017 |  | 20,0 | 20,0 |  |  | Розробка керівної нормативної документації що забезпечить поєтапний розвиток системи містобудівного кадастру. Кадрове забезпечення. Складання каталогів інформаційних джерел з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, актуальності інформації. Створення сховища архівних документів для зберігання оригіналів містобудівної документації у паперовому вигляді. |
| 4.Проведення заходів по матеріальному забезпеченню та розміщенню комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. | 2016 |  | 67,0 | 17,0 |  |  | Забезпечення приміщенням для розміщення комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру. Забезпечення меблями, засобами звязку та офісним приладдям, мережевим обладнанням. |
|  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 5.Придбання, встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв необхідних для функціонування Служби містобудівного кадастру. | 2016-2018 |  | 640,0 | 115,0 |  | 500,0 | Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, для виведення різнопланової містобудівної інформації, друку документації. |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |

| 7.Придбання спеціалізованого програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2016-2017 |  | 933,5 | 99,0 | 834,5 |  | Отримання та інсталяція спеціалізованого програмного забезпечення яке потрібне для функціонування технічних засобів та введення, обробки багаторівневої структури геоінформаційних даних, отримання містобудівної довідкової інформації, організація кадастрового обліку. Результатом цього має стати початок функціонування геоінформаційної системи що забезпечить векторизацію основних полігонів якісних показників картографічної містобудівної документації, первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих геоданих і документів та введення їх в базу даних геоінформаційної системи, обмін інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами, обслуговування системи зберігання та архівування інформації, узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об’єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Розробка геоінформаційного порталу. Встановлення та налаштування програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру. | 2017-2018 |  | 40,0 |  | 10,0 |  | Введення в експлуатацію геоінформаційного порталу з дотриманням міжнародних стандартів в області геоінформаційних ресурсів та технологій., забезпечення прямого санкціонованого доступу до системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі. |
|  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 10. Забезпечення захисту робочих приміщень згідно законодавства. Забезпечення та організація системи захисту інформації та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2016-2017 |  | 210,0 | 80,0 | 65,0 |  | Встановлення належного рівня захисту робочого приміщення, робочої інформації та доступу до неї. Організація захищеного обміну інформацією згідно чинного законодавства, в т. ч. інфомації з обмеженим доступом. |
|  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |
| 11.Організація навчання спеціалістів для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням. Написання індивідуальних інструкцій та реграментів. Організація робіт з планового введення даних містобудівної документації до геоінформаційної системи та формування інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру. | 2017-2018 |  | 76,2 | 76,2 |  |  | Проведення курсів підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних ГІС – технологій. Навчання фахівців для роботи з відповідними програмами. Введення картографічної растрової містобудівної інформації, прив’язка картографічних матеріалів до єдиної державної системи координат. Векторизація основних полігонів, якісних показників картографічної містобудівної документації. |
| 12. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною документацією. | 2017-2018 |  | 32,0 | 2,0 |  | 30,0 | Створення інформаційно-аналітичної підсистеми містобудівного кадастру. Супровід програмно-технічного, інформаційного і картографічного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру. Оперативне надання містобудівної документації з відповідним рівнем доступу до інформації. Формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання. |
| Всього 2,018,7 тис. грн. |  | 549,2 | 939,5 | 530,0 |  |

Додаток 3 до Програми

Кошторис  системи містобудівного кадастру.

| № | Елемент системи | Фінансування по роках (тис.грн) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Робочі станції в комплекті з ОС, ИБП та пакетом офісних програм | 115,0 |  |  |
| 3 | Мережеве обладнання | 50,0 |  |  |
| 4 | МФУ копір | 25,0 |  |  |
| 5 | Інженерна система Xerox |  |  | 500,0 |
| 6 | Витратні матеріали для друку | 2,0 |  | 30,0 |
| 7 | Офісні меблі та офісне приладдя | 17,0 |  |  |
| 8 | Обладнання сховища арх. матеріалів | 20,0 |  |  |
| 9 | Технічний захист | 80,0 |  |  |
| 10 | Захист інформації згідно законодавства | 65,0 | 65,0 |  |
| 11 | Спеціальне програмне забезпечення, технічне та програмне забезпечення геопорталу системи містобудівного кадастру області | 99,0 | 834,5 |  |
| 14 | Розробка геоінформаційного порталу |  | 10.0 |  |
| 15 | Навчання працівників, написання інструкцій | 76,2 |  |  |
| 16 | Надання хостингу для геопорталу |  | 30,0 |  |
| Всього | 549,2 | 939,5 | 530,0 |
|  | 2,018,7 тис. грн. |

- Робочі графічні станції:

- Робочі станції в комплекті (системний блок  з графічним прискорювачем, монітор, клавіатура, миша) 3 шт. 65,0 тис. грн.;

- Захист від перевантажень та відключень електромереж (3 блоки ИБП  APC) 30,0 тис. грн.;

- Пакет офісних програм, антивірус 5.0 тис. грн.;

- ОС  Windows 8 15.0 тис. грн.;

- Мережеве обладнання, маршрутизатор, підключення до мережі Інтернет 50,0 тис. грн.;

- МФУ копір формату А3 для друку документації  25,0 тис грн.;

- Витратні матеріали для друку документації 2.0 тис. грн.;

- Засоби друку та сканування карт (Інженерна система Xerox) формату А0 500.0 тис. грн.;

- Витратні матеріали для друку документації та карт. матеріалів (папір рулонний  2 шт,  картриджі до інженерної системи) 30,00 тис. грн.;

- Забезпечення офісними меблями та офісним приладдям:

- Стіл компьтерний (3шт.) 6,0 тис. грн.;

- Стілець офісний (3 шт.) 1,5 тис. грн.;

- Стіл письмовий (1шт) 2,0 тис. грн.;

- Шафа для документів (2 шт.) 4,0 тис. грн.;

- Офісне приладдя 3,0 тис. грн.;

- Телефон стаціонарний 0,5 тис. грн.;

- Обладнання сховища архівних матеріалів на 3000 об’єктів 20,00 тис. грн.;

- Захист інформації та шифрування даних згідно законодавства (система шифрування даних Система «Лоза 2»,  мережевий екран (файервол) 130,0 тис. грн.;

- Технічний захист (протипожежна, охоронна сигналізація, вогнегасник, заземлення, вентиляція) 80,0 тис. грн.;

- Навчання працівників (3 повних курси, на  3 чол.), написання інструкцій 76,2 тис. грн.;

- Спеціальне програмне забезпечення, розробка та технічне забезпечення  геопорталу системи містобудівного кадастру області 943,5 тис. грн.

- Надання хостингу для розміщення геопорталу в веб – ресурсах 30 тис. грн. (річна підтримка)

Додаток 4 до Програми

### Очікувані результати (кількісні показники)

| Найменування завдань | Найменування показників | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Створення містобудівного кадастру Чернігівської області | Автоматизована геоінформаційна система | 1 шт. |

### Очікувані результати (якісні показники)

Ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила

Перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів

Формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації

Фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій

Створення єдиного простору між суб'єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру

Введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем

Отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому

Додаток 5 до Програми

Таблиця вигод та витрат

| Вигоди | Витрати |
| --- | --- |
| Сфера інтересів держави |
| Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо. | Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру та його ведення на регіональному та базовому (адміністративний район, місто) рівнях - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом. |
| Програмою передбачено геоінформаційне забезпечення реалізації рішень «Схеми планування території Чернігівської області» та механізм виконання технологічних операцій містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування території України, Схеми планування території області, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують розроблення та коригування містобудівної документації, у відповідності до вимог законодавства, норм та правил щодо забудови територій, положень містобудівної документації, реалізації програм економічного та соціального розвитку територій. |  |
| Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення виконання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Чернігівської області. |  |

| Сфера інтересів суб’єктів господарювання |
| --- |
| Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет. | Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі і не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Надання суб'єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно. Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно. |
| Реалізація Програми дасть змогу розташувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів. |  |
| Сфера інтересів громадян |
| За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Чернігівської області та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів. | Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом |
| Реалізація Програми дасть змогу створити нормативно-правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати органам місцевого самоврядування забезпечення захисту інвестиційної діяльності у сфері містобудування, та створення відповідних умов для її реалізації, надання суб’єктам містобудування, громадкісті достовірної, прозорої містобудівної інформації. |  |