|  | Затверджено Рішення ____________ сесії обласної ради сьомого скликання ___ ________ 2020 року № ____/VII |
| --- | --- |

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

відновлення пам’яток архітектури

національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки

м. Чернігів,

2020 рік

ЗМІСТ

стор.

- Паспорт обласної Програми відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки								3

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма												4

- Мета Програми										6

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми	6

- Завдання Програми									8

- Очікувані результати виконання Програми					8

- Контроль за ходом виконання Програми					8

Додатки до Програми:

Додаток 1. Ресурсне забезпечення обласної Програми відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки

Додаток 2. Проведення реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина у 2020-2022 роках

- Паспорт обласної Програми відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини» |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, інвестори, спонсори |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020-2022 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет Державні кошти Кошти інвесторів, спонсорів |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: у тому числі: | 23050,0 тис. грн. |
| 8.1. | коштів обласного бюджету | 6850,0 тис. грн. |
| 8.2. | інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 16200,0 тис. грн. |

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження та охорону культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та місцевого самоврядування створюють належні умови щодо збереження та охорони культурної спадщини на місцях. Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади створюють відповідні умови щодо збереження національної культурної спадщини.

Обласна Програма відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки розроблена на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. № 1805-ІІІ.

У Чернігівській області під охороною держави перебуває 309 об’єктів культурної спадщини – містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва, в т. ч. національного значення – 135, місцевого значення – 174. При цьому значна кількість пам’яток архітектури (близько 15% від загальної кількості) знаходиться в незадовільному або аварійному стані та потребують невідкладних заходів щодо їх збереження.

На фоні таких пам’яток особливо виділяються пам’ятки архітектури національного значення – Тріумфальна арка, охоронний № 853, Георгіївська церква, охоронний № 1789, Садиба Покорщина, до складу якої входять три пам’ятки: Головний будинок № 846/1, Кам’яниця, охоронний № 846/2, Флігель, охоронний № 1775. Всі ці об’єкти потребують проведення невідкладних реставраційно-відновлювальних робіт, так як є загроза їх руйнації.

Тріумфальна арка (XVIII ст.), розташована в м. Н.-Сіверський, є пам’яткою архітектури національного значення, охоронній № 853, взята на облік Постановою РМ УРСР 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Споруда мурована, одноярусна, із наскрізним арковим проїздом, обабіч якого влаштовано відкриті до середини кордегарді.

Вона зведена з цегли, має один в’їзд напівкруглої форми. Ворота прикрашають пілони з двоколонні портиками. На ній розміщені герби міст, які були в складі Новгород-Сіверського намісництва. Наразі пам’ятка, яка є єдиним на Чернігівщині пам’ятником архітектури в стилі класицизму, потребує проведення реставраційних та відновлювальних робіт.

Георгіївська церква (XVII ст.) – це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 1789, взята на облік відповідно до постанови РМ УРСР від 06.09.1979 № 442 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Згідно рішення Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.04.1997 № 231 «Про передачу пам’яток архітектури державного значення на баланс управління містобудування та архітектури облдержадміністрації») дана пам’ятка знаходиться на балансі Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

Церква дерев’яна, тридільна, з восьмигранною центральною вежею, одноверха з двома заломами, збудована в традиційних формах української дерев’яної сакральної архітектури.

У 2003 році розроблялась проектно-кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи на суму 1803 тис. грн. Зазначена сума профінансована за рахунок коштів державного бюджету та виконані відповідні роботи. У 2005-2009 роках документація допрацьована з включенням розділів електроосвітлення, опалення, вентиляції, системи пожежної сигналізації, відтворення іконостасу та зроблено перерахунок залишків обсягів робіт в цінах 2010 року, які залишилися по кошторису першочергових протиаварійних робіт. Наразі пам’ятка перебуває в стадії незавершеного будівництва, вищезазначена проектно-кошторисна документація потребує коригування та доопрацювання.

Садиба Покорщина включає 3три пам’ятки архітектури, а саме:

1. Головний будинок (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 846/1, взята на облік постановою РМ УРСР від 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок одноповерховий дерев’яний на мурованому цокольному поверсі.

2. Кам’яниця (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 846/2, взята на облік постановою РМ УРСР від 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок двоповерховий мурований, нижній цокольний поверх заглиблений у землю. У плані прямокутної форми, накритий високим чотирисхилим дахом. Перекриття у вигляді цегляних склепінь хрещатої та циліндричної форми;

3. Флігель (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 1775, взята на облік постановою РМ УРСР від 06.09.1979 № 442 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок був одноповерховий дерев’яний на мурованому цокольному поверсі. У плані прямокутної форми, накритий високим чотирисхилим дахом.

В 2007-2008 роках регіональним спеціалізованим науково-реставраційним інститутом «Укрзахідпроектреставрація» розроблено проект реставрації та пристосування комплексу цієї садиби. У зв’язку з припиненням фінансування кошти на проведення робіт не виділялись.

Рішенням Чернігівської обласної ради 5-ї сесії 7-го скликання від 20 липня 2016 року № 59-5/VII садибу «Покорщина» (головний будинок, кам’яниця, флігель) передано у довгострокове безоплатне користування Козелецькій районній раді Чернігівської області.

В останні роки тривалий час садиба «Покорщина» (головний будинок, кам’яниця, флігель) не використовувалась, що призвело до незадовільного стану пам’ятки. На сьогоднішній день проект реставрації та пристосування комплексу садиби «Покорщина» потребує корегування.

- Мета Програми

Мета програми:

- формування пам’яткоохоронної політики, збереження та популяризація пам’яток культурної спадщини області;

- розроблення проектно-кошторисної документації на реставрацію та відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальної арки, Георгіївської церкви та Садиби Покорщина, а також виконання реставраційних робіт на зазначених об’єктах;

- сприяння проведення реставраційних робіт та благоустрою прилеглої території з метою збереження цих пам’яток архітектури національного значення.

4.Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми

З метою розроблення проектно-кошторисної документації та виконання реставраційних і відновлювальних робіт протягом 2020-2022 років передбачається здійснення таких заходів (табл. 1):

| Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання, рік | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обласний бюджет | Інші кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розроблення науково-проектної документації на пам’ятці архітектури національного значення – Тріумфальна арка, охоронний № 853 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проекті організації | 2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Тріумфальній арці | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 350,00 | 200,00 | 550,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на пам’ятці архітектури національного значення – Георгіївська церква, охоронний № 1789 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проекті організації | 2020 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Георгіївській церкві | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 2000,00 | 4000,00 | 6000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на пам’ятці архітектури національного значення – Головний будинок «Садиби Покорщина» | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проекті організації | 2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Головному будинку | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на пам’ятці архітектури національного значення – Кам’яниця «Садиби Покорщина» | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проекті організації | 2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Кам’яниці | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на пам’ятці архітектури національного значення – Флігель «Садиби Покорщина» | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проекті організації | 2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Флігелі | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Всього | 2020-2022 | 6850,00 | 16200,00 | 23050,00 |

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань, які виділяються органам виконавчої влади з урахуванням завдань, передбачених Програмою, а також інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми зазначене в додатку 1.

Обсяг фінансування обласної Програми відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальна арка, Георгіївська церква та Садиба Покорщина на 2020-2022 роки за рахунок коштів обласного бюджету складає 6850,00 тис. грн. та інших коштів, не заборонених законом – 16200,00 тис. грн. Розпорядником коштів є Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці Програми – Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2020-2022 роки складає 23050,0 тис. грн. та може коригуватися під час її виконання. Напрями діяльності та заходи викладені в додатку 2.

5. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення виконання в області Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Завданням Програми є:

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Тріумфальна арка (XVIII ст.);

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Георгіївська церква (XVII ст.);

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Головний будинок «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та виконання реставраційних робіт;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Кам’яниця «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та виконання реставраційних робіт;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту відновлення пам’ятки архітектури національного значення – Флігель «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та виконання реставраційних робіт;

- забезпечити умови для стабільного та ритмічного фінансування робіт, передбачених Програмою, за рахунок коштів обласного бюджету;

- здійснення контролю за реалізацією заходів Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме збереженню Тріумфальної арки, Георгіївської церкви та Садиби Покорщина як визначних пам’яток архітектури Чернігівської області національного значення.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації подає до 15 січня узагальнену інформацію про виконання Програми постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Начальник Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації			     Олександр ДМИТРЮК