Пояснювальна записка

про стан виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки за 2020 рік

Відповідно до рішення 23 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 12.05.2020 №16-23/VІІ «Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2019 №18-21/VII», перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік затверджено у сумі 15055,766 тис. гривень.

Відповідно до рішення 23 сесії VII скликання Чернігівської обласної ради від 12.05.2020 № 17-23/VІІ «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік» додатковий перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік затверджено у сумі 515,00 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 17.06.2014, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році виконані природоохоронні заходи на загальну суму 10336,65 тис. гривень, що становить від запланованих на 2020 рік (15570,77 тис. гривень).

Освоєння коштів на виконання природоохоронних заходів в розрізі головних розпорядників коштів станом на 01.01.2021 наступне:

- Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації –2915,44 тис. грн;

- Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації – 3,22 тис. грн;

- Управління капітального будівництва облдержадміністрації – 2834,41 тис. грн;

- Управління охорони здоров’я облдержадміністрації – 132,8 тис. грн;

- Куликівська райдержадміністрація – 1356,46 тис. грн;

- Бахмацька міська рада –1412,56 тис. грн;

- Прилуцька міська рада – 0,00 тис. грн;

- Корюківська міська рада –851,48 тис. грн;

- Ніжинська міська рада – 314,15 тис. грн;

- Коропська селищна рада – 120,00 тис. грн;

- Чернігівська міська рада – 396,14 тис. гривень.

Зокрема, упродовж 2020 року проведені роботи з тампонажу 3 недіючих артезіанських свердловин у Городнянському та 10 таких свердловин у Сосницькому районах на загальну суму 1045,31 тис. гривень.

Облаштовані 3 криниці для забору питної води (с. Ядути Борзнянського району, с. Яблунівка Прилуцького району, с. Григорівка Бахмацького району) та 1 природне джерело (с. Рябухи Талалаївського району). Загальна вартість робіт – 197,00 тис. гривень.

Здійснювалися роботи з реконструкції очисних споруд смт Короп (120,00 тис. грн); каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ (636,75 тис. грн), співфінансування з місцевого бюджету м. Сновськ – 150,00 тис. грн; каналізаційної мережі КНП «Куликівська ЦРЛ» по вул. Пирогова,16 в смт Куликівка (1356,46 тис. грн); каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по вул. Вокзальна, 8 Б в м. Корюківка (851,48 тис. грн), співфінансування з місцевого бюджету м. Корюківка – 435,87 тиc. грн; ІІ черги ставка міського парку в м. Бахмач (1412,56 тис. гривень).

Проведено роботи з будівництва системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин на суму 2000,00 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету м. Ніжина – 2197,96 тис. гривень.

Крім того, комунальним підприємством «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» закуплено насосне обладнання для очисних споруд м. Ніжин на загальну суму 314,15 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету м. Ніжин – 1,65 тис. гривень.

Виготовлена проєктно-кошторисна документація до проєктів з реконструкції мереж зливової каналізації у м. Чернігів (396,14 тис. грн) та будівництва дегідраційного блоку на очисних спорудах м. Ніжин (246,66 тис. грн); відкориговано проєктно-кошторисну документацію для проведення реконструкції блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня (197,66 тис. гривень).

Виконані послуги з коригування та паспортизації 30 водних об’єктів області. Загальна вартість робіт – 364,00 тис. гривень.

Завершені роботи з облаштування 4 сміттєзвалищ на території Шаповалівської сільської ради Борзнянського району, Білошицько-Слобідської та Прибинської сільських рад Корюківського району, Тиницької сільської ради Бахмацького району на суму 184,80 тис. гривень.

Реалізовано природоохоронний захід «Забезпечення передачі, перевезення та зберігання радіоактивних відходів КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради» на суму 132,8 тис. гривень. Співфінансування за рахунок підприємства склало 1,40 тис. гривень.

Розроблено Регіональний план управління відходами Чернігівської області (495,00 тис. гривень).

Придбано феромонні диспенсери для боротьби з верхівковим короїдом на території РЛП «Ялівщина» загальною вартістю 30,24 тис. гривень.

Проведено дослідження з визначення токсичності поверхневих вод річок Десна, Стрижень, Білоус у межах м. Чернігів (49,79 тис. грн) та оцінки фактичного стану забруднення атмосферного повітря в області (149,90 тис. гривень).

Закуплені призи переможцям щорічного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє» на загальну суму 54,52 тис. гривень. У зв’язку із карантинними обмеженнями скасовано проведення екофестивалю.

Проведено процедуру стратегічної екологічної оцінки для трьох документів державного планування (Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки; Регіональний план управління відходами Чернігівської області; Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2021 рік) на загальну суму 101,45 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету м. Прилуки проводилися роботи з будівництва інженерних споруд та благоустрій р. Удай в межах м. Прилуки на загальну суму 3100,00 тис. гривень.

З державного бюджету кошти на проведення природоохоронних заходів на території Чернігівської області в рамках вищевказаної програми у 2020 році не виділялися.

Загалом на виконання природоохоронних заходів в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області було передбачено 15570,00 тис. гривень. Недовиконання планових надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році склало 5155,038 тис. грн, зокрема, станом на 01.01.2021 сума таких надходжень склала 9900,728 тис. гривень.

У зв’язку із такою ситуацією не профінансовані або профінансовані частково наступні заходи:

- реконструкція каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ – передбачено 956,00 тис. грн, недофінансовано – 302,00 тис. грн;

- будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин – передбачено 2129,00 тис. грн, недофінансовано – 129,00 тис. грн;

- реконструкція каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по вул. Вокзальна, 8 Б в м. Корюківка – передбачено 1082,00 тис. грн, недофінансовано – 230,522 тис. грн;

- реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області (І черга) – передбачено 1207,97 тис. грн, недофінансовано – 1010,31 тис. грн;

- будівництво інженерних споруд та благоустрій р. Удай в межах м. Прилуки – передбачено 3100,00 тис. грн, фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не здійснювалося.

Усі розпорядники коштів за вищевказаними об’єктами, що профінансовані не в повному обсязі або непрофінансовані взагалі, надіслали звернення щодо необхідності дофінансування цих об’єктів у 2021 році.