Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2020 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | **Програма інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки**  *(рішення XI сесії Чернігівської обласної ради VII скликання*  *від 07.12.2017 №13-11/VII).* |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми*: Інформатизація Чернігівської області на 2018-2020 роки*

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | | | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання – 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА | | 1728,3 | | 1728,3 |  |  |  |  | 1609,3 | | 1609,3 |  | |  | |  |  | - забезпеченно функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше -537 000 грн;  - розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без паперовий документообіг – 629 087 грн;  - технічна підтримка веб-порталу „Електронна Чернігівщина” (198 000 грн;  - забезпечено ліцензійне супроводження системи «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати», встановлених у 12 районних державних адміністраціях Чернігівської області -162 000 грн;  - здійснено заходи з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області -60 900 грн;  - придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та інше -22 326 грн. | | | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1728,3 | 1728,3 | 0,0 | 1609,3 | 1609,3 | 0,0 | -119,0 | -119,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |