Додаток 2

Напрями діяльності та заходи обласної Програми реставрації пам’яток архітектури

національного значення на території Чернігівської області на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Всього | | Очікувані результати |
| Обласний бюджет | Інші кошти |
| 1 | Реставрація Тріумфальної арки, охоронний № 853, м. Н. - Сіверський | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 250,0 | 600,0 | 200,0 | Виготовлення науково-проектної документації на пам’ятки архітектури національного значення.  Проведення ремонтно-реставраційних та ремонтно-відновлювальних робіт з метою їх збереження та відновлення  **1.Показник затрат**  1.1. Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт (тис. грн.):  2020-2021 рік:  - обласний бюджет – 6190;  - інші кошти – 2700;  2022 рік:  - обласний бюджет – 3850;  - інші кошти – 9600;  2023 рік:  - обласний бюджет – 2500;  - інші кошти – 8000. |
| Інші кошти | **-** |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 350,0 |
| Інші кошти | 200,0 |
| 2 | Реставрація Георгіївської церкви, охоронний № 1789, смт Седнів | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 450,0 | 2450,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 3 | Реставрація головного будинку («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1, смт Козелець | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 500,0 | 1500,0 | 4000,0 | **2. Показники продукту:**  - кількість об’єктів культурної спадщини, на які планується розробити науково-проектну документацію, од.:  2021 – 8;  2022 – 0;  2023 – 0;  - кількість об’єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.:  2021 – 0;  2022 – 6;  2023 – 4.  **3. Показник ефективності**  - середні витрати на виготовлення науково-проектної документації на 1 пам’ятці (тис. грн.):  2021 –1211,3  2022 – 0,0  2023 – 0,0  - середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 1 пам’ятці (тис. грн.):  2021 – 0,0  2022 – 2241,6  2023 – 1750,0  **4. Показники якості**  Рівень готовності об’єктів по факту проведення ремонтно-реставраційних робіт:  2021 – 0,0%  2022 – 33,3%  2023 – 100,0% |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 4 | Реставрація Кам’яниці («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/2, смт Козелець | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 200,0 | 1200,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 5 | Реставрація Флігелю («Садиба Покорщина»), охоронний № 1775, смт Козелець | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 100,0 | 1100,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 6 | Реставрація Палацу з двома флігелями, охоронний № 250045/1-Н, с. Качанівка Ічнянського р-ну | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | - | - | 27000,0 |
| Інші кошти | 2700,0 |
| 7 | Реставрація Церкви Іоанна Богослова охоронний № 831, м. Ніжин | | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 400,0 | 1400,0 | 14000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 1400,0 |
|  |  | | Інші кошти | - |
| 8 | Реставрація Палацу Рум`янцева-Задунайського, охоронний № 856, в с. Вишеньки, Новгород-Сіверського району | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | | 2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 4290,0 | 4290,0 | - |
| Всього, тис. грн. | | | | | | | 32840,0 | 12540,0 | 20300,0 |

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації Сергій КУРЕНЯ