Звіт про виконання регіональної програми за 2021 рік

| 1. |  | Управління капітального будівництва |
| --- | --- | --- |
|  |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Управління капітального будівництва |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки (рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 9-16/VII). |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | I етап |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільнихдоріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва (2021 рік) | 73506,461 | - | - | - | - | 73506,461 | 50413,282 | - | - | - | - | 50413,282 | Капітальний ремонт – 3 об'єкта протяжністю 5,76977 км, в т.ч. 2 мости протяжністю 39,77 м.пог. |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільнихдоріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва (2021 рік) | 454864,805 | - | - | - | - | 454864,805 | 454689,836 | - | - | - | - | 454689,836 | Проведено поточний середній ремонт на 19 об'єктах протяжністю 97,086 км |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційнеутримання автомобільнихдоріг загального користування місцевого значення | Управління капітального будівництва (2021 рік) | 215549,338 | - | - | - | - | 215549,338 | 195903,577 | - | - | - | - | 195903,577 | Ліквідовано ямковості 305,8166 тис. м2 |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва (2021 рік) | 80979,679 | - | - | - | - | 80979,679 | 79668,162 | - | - | - | - | 79668,162 | На 8 об'єктах влаштовано верхніх шарів покриття 40,384 тис. м2 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і дорігк омунальної власності у населених пунктах | Управління капітального будівництва (2021 рік) | 81236,917 | - | - | - | - | 81236,917 | 81236,917 | - | - | - | - | 81236,917 | На 2 об'єктах влаштовано верхніхшарів покриття 32,619 тис. м2 |
| 6 | Виготовлення ПКД | Служба автомобільнихдоріг в Чернігівській області (2021 рік) | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | Виготовлення ПКД на 5 об'єктів |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 929849,300 |  | 929849,300 | 885623,874 |  | 885623,874 | 44225,426 |  | 44225,426 |

_______________________________________________

Начальник відділу експлуатаційного утримання

автомобільних доріг													Олександр МИСНИК

Карандій Марина 678-522