Пояснювальна записка

про стан виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки

за 2022 рік

Відповідно до рішення 8 сесії VIII скликання Чернігівської обласної ради від 22.12.2021 № 4-8/VIII «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік», перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік затверджено у сумі 11513,500 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII (зі змінами) (далі – Програма), за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд) у 2022 році профінансовано виконання природоохоронних заходів на загальну суму 3812,563 тис. грн, що становить 33 % від запланованих на 2022 рік (11513,5 тис. гривень). Зокрема, виконані роботи з реалізації  (повної або часткової) 4-х проєктів на суму 2265,744 тис. грн, ще 1546,819 тис. грн перераховано у вигляді субвенції Чернігівській міській раді на реалізацію природоохоронного заходу «Будівництво зливової каналізації по вул. Десняка від буд. № 45 до вул. Толстого в м. Чернігів», роботи на цьому об’єкті були заплановані на 2022 рік, але не проводилися. Реалізація даного проєкту запланована на 2023 рік.

Освоєння коштів на виконання природоохоронних заходів в розрізі головних розпорядників коштів станом на 01.01.2023 наступне:

- Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації –100,31 тис. грн;

- Сухополов’янська сільська рада – 356,82 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 356,82 тис. грн);

- Чернігівська міська рада – 1808,614 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 11357,958 тис. гривень).

Не здійснювали заплановані в рамках Програми природоохоронні заходи: Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації (3), Департамент економічного розвитку облдержадміністрації (2), Борзнянська (1), Носівська (1), Семенівська (1), Сновська (1), Чернігівська (1) міські ради, Куликівська (1), Парафіївська (1), Ріпкинська (1) селищні ради, Макіївська (1), Новобілоуська (2) сільські ради.

Упродовж 2022 року за рахунок коштів обласного фонду забезпечено контроль за станом атмосферного повітря області, зокрема проведено 660 досліджень за 11-ма показниками в 4 населених пунктах (м. Ніжин, м. Прилуки, м. Бахмач, м. Корюківка).

Вивезено на утилізацію 5,974 тонни непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися на території Сухополов'янської сільської громади та створювали загрозу забруднення ґрунтів і підземних водних горизонтів на прилеглих територіях.

Закуплено призи для нагородження переможців щорічного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє», який проводився в рамках інформаційно-виховної кампанії з підвищення екологічної культури та свідомості населення. Участь у конкурсі взяло 15 закладів освіти області. Усього до конкурсної комісії надійшло 122 роботи від 49 учасників. До нагородження представлено 31 особу (І, ІІ, ІІІ місця у 3-х номінаціях за двома віковими категоріями). Екофестиваль був відмінений через введення військового стану на території Україні.

За інформацією Чернігівської міської ради, у 2022 році проведені роботи з реалізації проєкту «Будівництво централізованої каналізації по вул. Фікселя та по вул. Київська від вул. Гонча до вул. Північна в м. Чернігів». Детальний звіт щодо проведених робіт Чернігівською міською радою не надано.

З державного бюджету кошти на проведення природоохоронних заходів на території Чернігівської області в рамках Програми у 2022 році не виділялися.