Додаток 2

до обласної Програми проведення реставрації пам’яток архітектури національного та місцевого значення на території Чернігівської області на 2020-2023 роки

Напрями діяльності та заходи обласної Програми реставрації пам’яток архітектури

національного та місцевого значення на території Чернігівської області на 2020-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Всього | Очікувані результати |
| Обласний бюджет | Інші кошти |
| 1 | Реставрація Тріумфальної арки, охоронний № 853, м. Н. - Сіверський | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2023 | Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім», сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 397,858 | 7257,268 |  | Виготовлено науково-проектну документацію на пам’ятки архітектури національного та місцевого значення.Проведено ремонтно-реставраційні та ремонтно-відновлювальні роботи з метою їх збереження та відновлення.**1.Показник затрат**1.1. Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт (тис. грн.):2020-2021 рік:- обласний бюджет – 5940,0;- інші кошти – 2700;2022 рік:- обласний бюджет – 3500;- інші кошти – 9400;2023 рік:- обласний бюджет – 10724,526;- інші кошти – 8000. |
| Інші кошти | **-** |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 6859,410 |
| Інші кошти | - |
| 2 | Реставрація Георгіївської церкви, охоронний № 1789, смт Седнів | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 450,0 | 2450,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 3 | Реставрація головного будинку («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/1, смт Козелець | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 500,0 | 1500,0 | 4000,0 | **2. Показники продукту:**- кількість об’єктів культурної спадщини, на які розроблено науково-проектну документацію, од.:2021 – 7;2022 – 0;2023 – 1;- кількість об’єктів культурної спадщини, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.:2021 – 0;2022 – 0;2023 – 8.**3. Показник ефективності**- середні витрати на виготовлення науково-проектної документації на 1 пам’ятці (тис. грн.):2021 –962,857;2022 – 0,0;2023 – 397,858.- середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт на 1 пам’ятці (тис. грн.):2021 – 0,0;2022 – 2580,0;2023 – 3054,445.**4. Показники якості**Рівень готовності об’єктів по факту проведення ремонтно-реставраційних робіт:2021 – 0,0%2022 – 33,3%2023 – 100,0% |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 4 | Реставрація Кам’яниці («Садиба Покорщина»), охоронний № 846/2, смт Козелець | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 200,0 | 1200,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 5 | Реставрація Флігелю («Садиба Покорщина»), охоронний № 1775, смт Козелець | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 100,0 | 1100,0 | 4000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 2023 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 500,0 |
| Інші кошти | 2000,0 |
| 6 | Реставрація Палацу з двома флігелями, охоронний № 250045/1-Н, с. Качанівка Ічнянського р-ну | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | - | - | 2700,0 |
| Інші кошти | 2700,0 |
| 7 | Реставрація Церкви Іоанна Богослова охоронний № 831, м. Ніжин | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2020-2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 400,0 | 1400,0 | 14000,0 |
| Інші кошти | - |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2022 | Сертифіковані будівельні організації | Обласний бюджет | 1000,0 |
| Інші кошти | 1400,0 |
| 8 | Реставрація Палацу Рум`янцева-Задунайського, охоронний № 856, в с. Вишеньки, Новгород-Сіверського району | Розроблення науково-проектної документації та проходження експертизи проекту | 2021 | Управління містобудування та архітектури ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 4290,0 | 4290,0 | - |
| 9 | Реставрація Губернської земської управи, охоронний № 2-Чг, у м. Чернігів | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці | 2023 | Управління капітального будівництва ЧОДА, сертифіковані (ліцензовані) проектні організації | Обласний бюджет | 967,258 | 967,258 | – |
| Інші кошти | - |
| Всього, тис. грн. | 40264,526 | 20164,526 | 20100,0 |

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації Сергій КУРЕНЯ