ПРОЄКТ

Звіт про виконання у 2023 році

«Програми створення страхового фонду документації

Чернігівської області на 2021-2025 роки»

Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28.10.2020 за №49-25/VII.

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини.

На 2023 рік Програмою передбачалося виготовлення проєктної документації 8 об’єктів будівництва. Станом на 01.01.2024 року, за інформацією Північно-східного регіонального центру СФД, укладено 5 договорів на виконання робіт по ЗБО між Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області та Північно-східним регіональним центром СФД на 5 об’єктів, а саме: капітальний ремонт мосту через канал на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель). Південний під’їзд до м. Чернігова, км 3+447, Чернігівська область; капітальний ремонт мосту через р. Білоус на км 157+876 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область; капітальний ремонт мосту через р. Замглай на км 12+264 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч, Чернігівська область; капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 161+113 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область; капітальний ремонт мосту через р.Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Виготовлення проєктної документації передбачено власним коштом замовника. Загальна сума коштів складає 156134,28 грн. Виготовлення документації на інші об’єкти, передбаченими Програмою, не фінансувалися.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

*Державний архів Чернігівської області*