**Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **0210180** | **Чернігівська обласна державна адміністрація** |
|  | **КВКВ** | найменування головного розпорядника коштів програми |
| **2.** | **0210180** | **Чернігівська обласна державна адміністрація** |
|  | **КВКВ** | найменування відповідального виконавця програми |
| **3.** | **0210180** | **Програма інформатизації Чернігівської області на 2021 - 2023 роки**  *(рішення ІІ сесії Чернігівської обласної ради VIII скликання від 26.01.2021р. № 21-2/VІІІ)* |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: *Програма інформатизації Чернігівської області на 2021 - 2023 роки*

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Захід** | **Головний виконавець та строк виконання заходу** | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн** | | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | | | **Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)** |
| **Усього** | **у тому числі** | | | | | **Усього** | **у тому числі** | | | | |
| **обласний бюджет** | **районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** | **довідково: державний бюджет** | **обласний бюджет** | **районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад)** | **кошти небюджетних джерел** | **довідково: державний бюджет** |  |
| **етап виконання – 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА  протягом року | 1603,0 | 1603,0 |  |  |  |  | 1533,3 | 1533,3 |  |  |  |  | - за рахунок здійснення заходів з технічної підтримки серверів корпоративної мережі, забезпечено функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області ЄІСОДУ - 245 700 грн;  - розвиток системи електронного документообігу, забезпечення програмної підтримки банку даних електронного документообігу ЄІСОДУ – 400 000 грн;  - здійснення заходів з розширення функціоналу програмного забезпечення «Система електронного документообігу FossDoc» - 25000 грн.  - технічна підтримка вебпорталу „Електронна Чернігівщина” -  244 800 грн;  - впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області, здійснено заходи з впровадження та підтримки проводження комп’ютерного комплексу «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати» в районних державних адміністраціях Чернігівської області - 295 944 грн;  - здійснено заходи з розширення ЄІСОДУ з роширеним функціоналом в сільських, селищних, міських радах Чернігівської області– 321 864 грн; |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1603,0 | 1603,0 | 0,0 | 1533,3 | 1533,3 | 0,0 | -69,7 | -69,7 | 0,0 |