Пояснювальна записка

про стан виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки

за 2023 рік

Відповідно до розпоряджень начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 06.07.2023 № 435 «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік» та № 624 «Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього середовища на 2023 рік», перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік затверджено у сумі 8200,720 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII (зі змінами) (далі – Програма), за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд) у 2023 році профінансовано виконання природоохоронних заходів на загальну суму 7130,160 тис. грн, що становить 86,9 % від запланованих на 2023 рік (8200,720 тис. гривень).

Освоєння коштів на виконання природоохоронних заходів в розрізі головних розпорядників коштів станом на 01.01.2024 наступне:

- Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації –713,716 тис. грн;

- Бахмацька міська рада – 350,112 тис. грн (співфінансування з місцевого бюджету – 350,112 тис. грн);

- Варвинська селищна рада – 422,110 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 422,110 тис. грн);

- Дмитрівська селищна рада – 99,800 тис грн;

- Добрянська селищна рада– 23,00 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 23,00 тис. грн);

- Іванівська сільська рада – 63,00 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 24,75 тис. грн);

- Любецька селищна рада – 24,750 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 4,82 тис. грн);

- Ніжинська міська рада – 899,792 тис. грн ;

- Новобілоуська сільська рада – 47,400 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 24,150 тис. грн);

- Носівська міська рада – 120,00 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 120,00 тис. грн);

- Олишівська селищна рада – 43,125 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету –6,88 тис. грн);

- Парафіївська селищна рада – 289,50 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 289,50 тис. грн);

- Ріпкинська селищна рада – 154,56 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 154,56 тис. грн);

- Семенівська міська рада – 277,18 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 277,18 тис. грн);

- Сновська міська рада – 144,90 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 144,90 тис. грн);

- Сухополов’янська сільська рада – 122,978 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 95,40 тис. грн);

- Срібнянська селищна рада – 38,64 тис грн (співфінансування з місцевого бюджету – 38,64 тис. грн);

- Чернігівська міська рада – 3295,595 тис. гривень.

Упродовж 2023 року за рахунок коштів обласного фонду вивезено на утилізацію 711,928 тис. ламп розжарювання, обміняних під час реалізації урядової програми зі створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні, на суму 521,210 тис. гривень.

Забезпечено контроль за станом атмосферного повітря в Чернігівській області – з червня по жовтень 2023 року проведено 540 досліджень повітря в 4 населених пунктах у містах Ніжин, Прилуки, Бахмач, Корюківка. Результати показали, що всі основні показники атмосферного повітря вказаних населених пунктів – у межах гранично-допустимих значень. На цей природоохоронний захід з обласного фонду виділено 71,250 тис. гривень.

Виконані роботи з проведення відбору 34 проб та аналізу поверхневих вод на визначення гострої токсичності на ракоподібних Daphnia magna Straus. Проведено 17 досліджень у червні та 17 – у жовтні, які показали, що вода в річках навколо Чернігова не чинить гострої токсичної дії. На ці потреби з обласного фонду профінансовано 75,630 тис. гривень.

Закуплено призи на суму 45,630 тис. грн. для нагородження переможців щорічного екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє», який проводився в рамках інформаційно-виховної кампанії з підвищення екологічної культури та свідомості населення. Усього до конкурсної комісії надійшло 55 робіт від 29 учасників. До нагородження представлено 29 осіб (І, ІІ, ІІІ місця у 3-х номінаціях за двома віковими категоріями).

Вивезено на утилізацію 39,894 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися на території 10 громад (Бахмацька, Варвинська, Новобілоуська, Носівська, Парафіївська, Ріпкинська, Семенівська, Сновська, Срібнянська, Сухополов’янська) та створювали загрозу забруднення ґрунтів і підземних водних горизонтів. На ці потреби з обласного фонду витрачено 2149,350 тис. гривень, ще стільки ж – з місцевих бюджетів громад.

Також в 2023 році розпочато ліквідацію стихійного сміттєзвалища на території Іванівської сільської ради, що утворилося в результаті окупації громади російськими агресорами. Роботи на цьому об’єкті не встигли виконати в повному обсязі через погодні умови, тому реалізацію зазначеного заходу перенесено на 2024 рік.

На 2024 рік переноситься і розроблення Регіонального плану управління відходами Чернігівської області, оскільки на сьогодні ще не затверджено Національний план управління відходами до 2030 року.

У рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки у 2023 році вперше громадам були виділені кошти на розробку проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель природно-заповідного фонду.

З метою охорони та збереження заповідних територій Чернігівщини за кошти обласного фонду 13 таких проєктів розробили 7 територіальних громад: 4 проєкти – Сухополов’янська, по 2 проєкти – Дмитрівська, Іванівська, Любецька, по одному – Добрянська, Новобілоуська, Олишівська.

З обласного фонду на ці потреби профінансовано 304,50 тис. грн, ще 58,87 тис. грн. – це кошти місцевих бюджетів 4 громад (Добрянська, Іванівська, Олишівська, Любецька).

Розроблення ще одного запланованого проєкту для гідрологічного заказника місцевого значення «Жуклянський» (Холминська селищна громада Корюківського району) перенесено на 2024 рік через необхідність приведення у відповідність землевпорядної документації лісогосподарського підприємства, землі якого межують із заказником.

В рамках обласної природоохоронної програми для недопущення надзвичайних ситуацій та запобігання забрудненню довкілля неочищеними стічними водами замінено 2 насосні агрегати на Ніжинських очисних спорудах на загальну суму 899,792 тис. гривень. Також розроблено 2 проєктно-кошторисні документації для проведення робіт з реконструкції мереж зливової каналізації у Чернігові. На ці потреби з обласного фонду профінансовано 3295,595 тис. гривень.

Крім того, у 2023 році виконані роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Будівництво зливової каналізації по вул. Десняка від буд. № 45 до вул. Толстого в м. Чернігів» за кошти субвенції, перерахованої з 2022 року, на загальну суму 1546,819 тис. гривень.

З державного бюджету кошти на проведення природоохоронних заходів на території Чернігівської області в рамках Програми у 2023 році не виділялися.