СХВАЛЕНО                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                             рішення двадцять восьмої сесії обласної

облдержадміністрації                               ради шостого скликання

04 вересня 2015 року  № 466                  ______________________ 2015 року

ПРОГРАМА

фінансування у 2015 році робіт з будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення

Зміст

стор.

1. Паспорт Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення……………………………………………..   3

2. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямовані заходи Програми… 4

3. Мета Програми……………………………………………………………….   5

4. Відповідальні виконавці Програми…………………………………………   5

5. Фінансування Програми……………………………………………………..   5

6. Координація, контроль та порядок виконання Програми…………………   7

7. Очікувані результати виконання Програми………………………………..    7

8. Додаток 1……………………………………………………………………..    8

9. Додаток 2……………………………………………………………………..    9

ПАСПОРТ

Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення

| Назва | Програма фінансування у 2015 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
| --- | --- |
| Підстава для розроблення | Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 року №2862-ІV |
| Регіональні замовники, розробники та виконавці | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Виконавці – Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування |
| Мета Програми | Збереження у 2015 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху |
| Строк виконання | 2015 рік |
| Обсяги та джерела фінансування | обласний бюджет – 13,0 млн гривень |
| Очікувані результати виконання | Створення безпечних умов доступності сільських територіальних громад до послуг закладів обласного та районних центрів. Покращення технічних характеристик стану покриття доріг, підвищення безпеки дорожнього руху |
| Контроль за виконанням | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації |

1. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямовані

заходи Програми

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

- автомобільні дороги загального користування державного значення;

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Чернігівської області становить 7717,8 км, з них: автодороги державного значення – 3051,8 км, автодороги місцевого значення – 4666 км (з них обласні – 3014,9 км, районні – 1651,9 км). Не мають твердого покриття 490,0 км доріг місцевого значення.

З причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

  - При розробці Програми необхідно врахувати комплекс напрямків розвитку інфраструктури, що схвалений Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 та Стратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради.

Критеріями розвитку автомобільних доріг області до 2020 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан, є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності центр - периферія;

- реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку області;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, у тому числі для розвитку прикордонних територій;

- співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

- впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт і послуг на умовах довгострокових контрактів.

Законом України «Про Державний бюджет України» визначається обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується з Державного бюджету Службі автомобільних доріг для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

2. Мета Програми

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2015 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг віднесено:

- забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного і районного значення;

- забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів;

- співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги.

Підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

3. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальними виконавцями Програми в частині її складання є Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, в частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення є їх балансоутримувач – Служба автомобільних доріг у Чернігівській області. В частині моніторингу за ходом виконання і дотримання графіку робіт – районні державні адміністрації.

4. Фінансування Програми

На виконання Програми передбачається залучити кошти обласного бюджету обсягом 13000,0 тис гривень.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Головним розпорядником коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення виступає Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Отримувачем коштів є Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

5. Координація, контроль та порядок виконання Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснюють: Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, райдержадміністрації.

Виконання цієї Програми здійснюється за таким порядком.

5.1. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області після затвердження Програми сесією обласної ради відповідно до пропозицій райдержадміністрацій надає Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації Перелік об’єктів доріг загального користування місцевого значення, роботи на яких будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету, Управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації - копії дефектних актів, кошторисів, проектно-кошторисної документації.

5.2. Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації після узгодження з постійною комісією обласної ради з питань зв’язку, транспорту та енергетики і Департаментом фінансів обласної державної адміністрації надає Перелік на затвердження голові Чернігівської обласної державної адміністрації.

5.3. Департамент фінансів обласної державної адміністрації готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Чернігівської області.

5.4. Визначення виконавців робіт з ремонту та утримання доріг і укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт – Службою автомобільних доріг у Чернігівської області, відповідно до вимог чинного законодавства.

При формуванні документації конкурсних торгів і укладання угод з підрядником Службі автомобільних доріг у Чернігівської області необхідно передбачити :

- можливість формування лотів за принципом кластерного об'єднання робіт (враховуючи види робіт, доставку спеціалізованої техніки, матеріалів і працівників або територіальний розподіл області);

- графіки виконання робіт;

- штрафні санкції для підрядника за умови невиконання графіків робіт при належному фактичному фінансуванні;

- наявність у підрядника власних ресурсів, у тому числі спеціалізованої техніки, можливість виконання основних обсягів робіт власними силами;

- використання підрядником нових технологій;

- дотримання гарантійних термінів завершених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації;

5.5 Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомляє головного розпорядника коштів про дати проведення процедур закупівель, залучених до робіт підрядників.

5.6 У разі необхідності, на підставі клопотань Служби автомобільних доріг у Чернігівській області, зміни до переліку об'єктів вносяться обласною державною адміністрацією.

5.7. Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється Департаментом фінансів обласної державної адміністрації на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті, з урахуванням наявності проведених процедур закупівель, обсягів виконаних робіт та помісячного розпису.

5.8. Отримувач коштів у межах наявного фінансового ресурсу забезпечує оплату підрядникам за належним чином виконані і прийняті роботи в найкоротші терміни.  Замовник і підрядники робіт забезпечують виконання основних обсягів робіт.

5.9. Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, замовника та виконавців робіт.

5.10. Інформація про обсяги використаних коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів, надання копій підтверджувальних документів подається у формі звіту Службою автомобільних доріг у Чернігівській області Управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації за встановленою ним формою, у п’ятиденний  строк після закінчення звітного місяця.

5.11. Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації узагальнює подану інформацію та до 10 числа після закінчення звітного місяця подає обласній державній адміністрації, департаментам житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури, фінансів обласної державної адміністрації і постійній комісії обласної ради з питань з питань зв’язку, транспорту та енергетики зведену інформацію про стан освоєння коштів на об'єктах, у розрізі об’єктів і районів області, та за підсумками звітного року – обласній раді.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від руйнування; своєчасне виконання з експлуатаційного утримання та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

- створення умов доступності сільських територій до обласного і районних центрів;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих проектів, співфінансування міжнародних проектів;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації						Л.В. Сахневич

Департамент житлово-комунального

господарства, регіонального розвитку

та інфраструктури облдержадміністрації

В.о. директора  Департаменту					    В.Ю. Сальніков

Додаток 1 до Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

Ресурсне забезпечення Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

тис. грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2015 рік |
| --- | --- |
| Усього, | 13000,0 |
| у тому числі: |  |
| обласний бюджет | 13000,0 |

В.о. директора Департаменту

житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку  та інфраструктури

облдержадміністрації							В.Ю. Сальніков

Додаток 2 до Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

Перелік завдань, заходів та показників Програми фінансування у 2015 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

| № з/п | Назва завдання | Захід з виконання завдання | Показники виконання заходу | Виконавець заходу | Фінансування обсяги, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення фізичних обсягів ушкоджених ділянок автомобільних доріг | Проведення обстеження технічного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Оформлення дефектних актів, підготовка кошторисів, проектно-кошторисної документації | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | - |
| 2. | Визначення обсягів ремонтних робіт | Затвердження Переліку об’єктів доріг загального користування місцевого значення, роботи на яких будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету | Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, райдержадміністрацій, Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | - |
| 3. | Визначення виконавців робіт | Проведення конкурсних торгів | Укладання договорів з підрядними організаціями | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | - |
| 4. | Фінансування та виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення | Проведення робіт з експлуатаційного утримання доріг | Площа доріг загального користування місцевого значення, на яких буде проведено ямковий ремонт, 32500 тис. кв. м | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | 13 000, 0 |
|  | Разом по заходах |  |  |  | 13000,0 |

В.о. директора Департаменту

житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку  та інфраструктури

облдержадміністрації															В.Ю. Сальніков