СХВАЛЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                     рішення двадцять восьмої сесії

обласної державної адміністрації                   обласної ради шостого скликання

24 березня 2016 року  № 153                           ___ ________________ 2016 року

- ПРОГРАМА

фінансування у 2016 році робіт з будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення

- Зміст

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення………………………………………… | 3 |
| 2 | Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовані заходи Програми…………………………………………………………………… | 4 |
| 3 | Мета Програми…………………………………………………………….. | 5 |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми………………………………………. | 5 |
| 5 | Фінансування Програми…………………………………………………… | 6 |
| 6 | Координація, контроль та порядок виконання Програми……………….. | 6 |
| 7 | Очікувані результати виконання Програми……………………………… | 8 |
| 8 | Додаток 1 Ресурсне забезпечення Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення…… |  |
| 9 | Додаток 2 Перелік завдань, заходів та показників виконання Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення……………………………………………………………..….…... |  |

- ПАСПОРТ

Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення

| Назва | Програма фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
| --- | --- |
| Підстава для розроблення | Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 року №2862-ІV |
| Регіональні замовники, розробники та виконавці | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Виконавці – Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування |
| Мета Програми | Збереження у 2016 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху |
| Строк виконання | 2016 рік |
| Обсяги та джерела фінансування | обласний бюджет – 60,0 млн гривень |
| Очікувані результати виконання | Створення безпечних умов доступності сільських територіальних громад до послуг закладів обласного та районних центрів. Покращення технічних характеристик стану покриття доріг, підвищення безпеки дорожнього руху |
| Контроль за виконанням | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва облдержадміністрації |

- 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовані

заходи Програми

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

- автомобільні дороги загального користування державного значення;

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг.

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Чернігівської області становить 7722,0 км, з них: автодороги державного значення – 2961,8 км (з них міжнародні – 332,7 км, національні – 142,8 км, регіональні – 797,1 км, територіальні – 1689,2 км), автодороги місцевого значення – 4760,2 км (з них обласні – 3122,0 км, районні – 1638,2 км). Не мають твердого покриття 490,0 км доріг місцевого значення.

З причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного  середнього ремонтів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

  - При розробці Програми необхідно врахувати комплекс напрямків розвитку інфраструктури, що схвалений Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та Стратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради.

Критеріями розвитку автомобільних доріг області до 2020 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан, є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності центр - периферія;

- реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку області;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, у тому числі для розвитку прикордонних територій;

- співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

- проведення робіт з поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

- впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт і послуг на умовах довгострокових контрактів.

Законом України «Про Державний бюджет України» визначається обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується з Державного бюджету Службі автомобільних доріг для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

- 2. Мета Програми

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2015 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг віднесено:

- забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного і районного значення;

- забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально важливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;

- співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

- 3. Відповідальні виконавці Програми

3.1. В частині її складання є Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації.

3.2. В частині забезпечення виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення є їх балансоутримувач – Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, в тому числі:

- виготовлення спеціалізованими проектними організаціями необхідної проектно-кошторисної документації;

- організація тендерних процедур, виконання і прийняття робіт з поточного середнього ремонту доріг та утримання на дорогах загального користування місцевого значення.

3.3. В частині здійснення технічного нагляду для досягнення показників, визначених у проектній документації, та якістю виконаних робіт для дотримання гарантійних термінів завершених робіт – Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

3.4. В частині визначення об’єктів для виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення і моніторингу за ходом виконання і дотримання графіку робіт – районні державні адміністрації.

- 4. Фінансування Програми

На виконання Програми передбачається залучити 60,0 млн грн з обласного бюджету.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Головним розпорядником коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення з функцією здійснення технічного нагляду є Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Отримувачем коштів та замовником необхідного комплексу робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення технічного нагляду, проведення тендерних процедур, виконання і прийняття робіт з поточного середнього ремонту доріг та утримання на дорогах загального користування місцевого значення) є Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

- 5. Координація, контроль та порядок виконання Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснюють: Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, райдержадміністрації.

Виконання цієї Програми здійснюється за таким порядком.

5.1. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області після затвердження Програми сесією обласної ради відповідно до пропозицій райдержадміністрацій надає Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації Перелік об’єктів доріг загального користування місцевого значення, роботи на яких будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету.

5.2. Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації після узгодження з постійною комісією обласної ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури і Департаментом фінансів обласної державної адміністрації надає Перелік на затвердження голові Чернігівської обласної державної адміністрації.

5.3. Департамент фінансів обласної державної адміністрації готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету Чернігівської області.

5.4. Визначення виконавців робіт з ремонту та утримання доріг і укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт – Службою автомобільних доріг у Чернігівської області, відповідно до вимог чинного законодавства.

При формуванні документації конкурсних торгів і укладання угод з підрядником Службі автомобільних доріг у Чернігівської області необхідно передбачити:

- можливість формування лотів за принципом кластерного об'єднання робіт (враховуючи види робіт, доставку спеціалізованої техніки, матеріалів і працівників або територіальний розподіл області);

- графіки виконання робіт;

- штрафні санкції для підрядника за умови невиконання графіків робіт при належному фактичному фінансуванні;

- наявність у підрядника власних ресурсів, у тому числі спеціалізованої техніки, можливість виконання основних обсягів робіт власними силами;

- використання підрядником нових технологій;

- дотримання гарантійних термінів завершених робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації.

5.5. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомляє головного розпорядника коштів про дати проведення процедур закупівель, залучених до робіт підрядників.

5.6. У разі необхідності, на підставі клопотань Служби автомобільних доріг у Чернігівській області відповідно до звернень районних державних адміністрацій і районних рад, зміни до переліку об'єктів вносяться обласною державною адміністрацією.

5.7. Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється Департаментом фінансів обласної державної адміністрації на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті, з урахуванням наявності проведених процедур закупівель, обсягів виконаних робіт та помісячного розпису.

5.8. Отримувач коштів у межах наявного фінансового ресурсу забезпечує оплату:

- виготовлення спеціалізованими проектними організаціями необхідної проектно-кошторисної документації (Служба автомобільних доріг у Чернігівській області);

- здійснення технічного нагляду для досягнення показників, визначених у проектній документації, та якістю виконаних робіт для дотримання гарантійних термінів завершених робіт (Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації);

- підрядникам за належним чином виконані і прийняті роботи в найкоротші терміни на дорогах загального користування місцевого значення (Служба автомобільних доріг у Чернігівській області).

5.9. Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, замовника та виконавців робіт.

5.10. Інформація про обсяги використаних коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів, надання копій підтверджувальних документів подається у формі звіту Службою автомобільних доріг у Чернігівській області Управлінню капітального будівництва обласної державної адміністрації за встановленою ним формою, у п’ятиденний  строк після закінчення звітного місяця.

5.11. Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації узагальнює подану інформацію та до 10 числа після закінчення звітного місяця подає обласній державній адміністрації, департаментам житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури, фінансів обласної державної адміністрації і постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури зведену інформацію про стан освоєння коштів на об'єктах, у розрізі об’єктів і районів області, та за підсумками звітного року – обласній раді.

- 6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від руйнування; своєчасне виконання робіт з експлуатаційного утримання та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

- створення умов доступності сільських територій до обласного і районних центрів;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально важливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;

- співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

- Перший заступник голови

обласної державної адміністрації				    Л.В. Сахневич

- Додаток 1

до Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

Ресурсне забезпечення

Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції,

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2016 рік |
| --- | --- |
| Усього, | 60 000, 0 |
| у тому числі: |  |
| обласний бюджет: |  |
| - на виконання робіт з поточного середнього ремонту | 25 000,0 |
| - на проведення робіт з утримання доріг | 35 000,0 |

Начальник Служби автомобільних доріг

у Чернігівській області 	 			 									В.А.Гузема

- Директор Департаменту

житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку  та інфраструктури

облдержадміністрації					                                                                               		Ю.В.Євтушенко

- Додаток 2

до Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

Перелік завдань, заходів та показників виконання Програми фінансування у 2016 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  місцевого значення

| № з/п | Назва завдання | Захід з виконання завдання | Виконавець заходу | Фінансування обсяги, тис. грн | Показники виконання заходу, очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення фізичних обсягів ушкоджених ділянок автомобільних доріг | 1.Проведення обстеження технічного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | - | Оформлення дефектних актів, підготовка кошторисів, виготовлення спеціалізованими проектними організаціями необхідної проектно-кошторисної документації |
| 2. | Визначення обсягів ремонтних робіт | 2.1. Затвердження Переліку об’єктів доріг загального користування місцевого значення, роботи на яких будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, райдержадміністрацій, Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА | - | Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації |
| 3. | Визначення виконавців робіт | Проведення конкурсних торгів | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | - | Укладання договорів з підрядними організаціями |
| 4. | Фінансування та виконання робіт на дорогах загального користування місцевого значення | 4.1. Проведення робіт з поточного середнього ремонту доріг, | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | 25000,0 | Проведення поточного середнього ремонту на 9,0 км доріг загального користування місцевого значення : |
|  |  | 4.2. Проведення робіт з експлуатаційного утримання доріг |  | 35000,0 | Проведення ямкового ремонту на 100,0 тис.м2 доріг загального користування місцевого значення |
|  | Разом по заходах |  |  | 60000,0 |  |

Начальник Служби автомобільних доріг

у Чернігівській області 	 			 									В.А.Гузема

- Директор Департаменту

житлово-комунального господарства,

регіонального розвитку  та інфраструктури

облдержадміністрації					                                                                                		Ю.В.Євтушенко