Затверджено

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

- 28 квітня 2016 року № 238

- План

- комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи

- в осінньо-зимовий період 2016/17 року

| № з/п |  | ## Найменування заходів | ## Одиниця виміру | ## Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. |  | Здійснити комплексну підготовку будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 5468 | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Житловий фонд комунальної власності – всього | одиниць | 3893 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники житлово-експлуатаційних підприємств |  |  |  |
|  |  | Житловий фонд ОСББ, ЖБК – всього | одиниць | 493 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, ОСББ, ЖБК |  |  |  |
|  |  | Житловий фонд громадської (колективної) власності – всього | одиниць | 324 |  | Райдержадміністрації виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники приватних підприємств та господарських товариств |  |  |  |
|  |  | Відомчий житловий фонд – всього | одиниць | 758 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники житлового фонду |  |  |  |
|  |  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МО3 | одиниць | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 547 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Здійснити комплексну підготовку до зими будинків з централізованим опаленням з видачею паспортів готовності | одиниць | 2016 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники житлово-експлуатаційних підприємств |  |  |  |
| 2.1. |  | Заповнення систем опалення | одиниць | 2016 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Кількість будинків, обладнаних індивідуальними тепловими пунктами | одиниць | 948 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності щодо: |  |  | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники житлово-експлуатаційних підприємств |  |  |  |
|  |  | - ремонту покрівлі | одиниць | 440 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонту (заміни) опалювальних систем | одиниць | 464 |  |  |  |  |  |
|  |  | - промивання опалювальних систем | одиниць | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонту систем гарячого водопостачання | одиниць | 228 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонту систем холодного водопостачання | одиниць | 513 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт електрощитових будинків | одиниць | 408 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонту опалювальних печей | одиниць | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 1062 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки |  |  |  |
|  |  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - школи | одиниць | 578 |  |  |  |  |  |
|  |  | - дитячі садки | одиниць | 427 |  |  |  |  |  |
|  |  | - лікарні | одиниць | 57 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис.грн | 9360,9 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники житлово-експлуатаційних підприємств |  |  |  |
| 6. |  | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 953 | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. 6.2. |  | Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 191 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | Відомчі котельні – всього | одиниць | 762 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники котелень |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міненерговугілля | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінекономрозвитку | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 279 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міноборони | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші | одиниць | 392 |  |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. |  | Забезпечити заміну котлів – всього | одиниць | 32 | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | 12 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | На відомчих котельнях – всього | одиниць | 20 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники котелень |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОН | одиниць | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | - інші | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) та їх випробування - всього | км | 598,8 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
| 8.1. 8.2. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 550,3 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | Мережі відомчих котелень – всього |  | 48,5 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники тепломереж |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | км | 3,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОН | км | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міноборони | км | 15,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Мінінфраструктури | км | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші | км | 15,9 |  |  |  |  |  |
| 9. 9.1. |  | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | 5,23 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 4,07 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | - на попередньо ізольовані | км | 1,024 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
|  |  | Мережі відомчих котелень – всього | км | 1,16 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники тепломереж |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОЗ | км | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - МОН | км | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Інші | км | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | 126 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
| 11. |  | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів теплопостачання | тис.грн | 22756,8 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники об’єктів теплопостачання, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
| 12. 12.1. |  | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | - вугілля – всього | тонн | 57930 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | 2915 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств комунальної теплоенергетики |  |  |  |
| 12.2. |  | На відомчих котельнях | тонн | 55015 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники котелень |  |  |  |
| 13. 13.1. |  | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 11,706 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж | км | 7,956 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  |  | відомчих мереж | км | 3,75 |  | райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники мереж |  |  |  |
| 13.2. |  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж | км | 0,47 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 14. 14.1. |  | ##### Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  | Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних ВНС | одиниць | 22 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  |  | відомчих ВНС | одиниць | 3 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники ВНС |  |  |  |
| 14.2. 14.3. 14.4. |  | Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 95 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних КНС | одиниць | 75 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  |  | відомчих КНС | одиниць | 20 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники КНС |  |  |  |
|  |  | Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних КОС | одиниць | 14 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
|  |  | відомчих КОС | одиниць | 57 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники КОС |  |  |  |
|  |  | Свердловин - всього | одиниць | 670 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних свердловин | одиниць | 221 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання і водовідведення |  |  |  |
|  |  | відомчих свердловин | одиниць | 449 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, власники свердловин |  |  |  |
| 15. |  | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 10691,58 | До 01.10.2016 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| ##### 16. |  | ##### Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | ##### До 01.10.2016 |  |  |  |  |
| 16.1. | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки |  | одиниць | 211 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з прибирання автодоріг |  |  |  |
| 16.2. | Забезпечити заготівлю посипочного матеріалу та реагентів |  | тис.тонн | 46,8 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, керівники підприємств, що надають послуги з прибирання автодоріг |  |  |  |

Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації						                                                   	          Н.А. Романова