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Затверджено 
розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 
                                                                        01 червня 2017 року № 254
План

комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017/18 року
	№ з/п
	Найменування заходів
	Одиниця виміру
	Обсяги робіт (кіль-кість)
	Термін виконання
	Виконавці та відповідальні за виконання

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

	Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього 
	одиниць
	5468
	До 01.10.2017
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	Житловий фонд комунальної власності – всього
	одиниць
	3829
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації)

	
	Житловий фонд ОСББ, ЖБК – всього 
	одиниць
	557
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації)

	
	Житловий фонд  громадської (колективної) власності – всього
	одиниць
	324
	
	ВАТ, ЗАТ, ТОВ спільно з райдержадміністраціями,  виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаними  територіальними громадами (в порядку рекомендації)

	
	Відомчий житловий фонд – всього 
	одиниць
	758
	
	Власники житла спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднаними територіальними громадами (в порядку рекомендації)

	
	Із них в розрізі міністерств і відомств:
	
	
	
	

	
	- Міненерговугілля 
	одиниць
	4
	
	

	
	- МО3 
	одиниць
	14
	
	

	
	- МОН 
	
	71
	
	

	
	- Міноборони
	одиниць
	94
	
	

	
	- Мінінфраструктури  
	одиниць
	28
	
	

	
	- Інші
	одиниць
	547
	
	

	2.
	Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності
	одиниць
	2045
	
	Виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, об’єднані територіальні громади спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації)
	
	
	

	3.
	Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності, на якому проводиться:
	
	
	До 01.10.2016
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, об’єднані територіальні громади спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації)

	
	- ремонт покрівлі 
	одиниць
	745
	
	 

	
	- ремонт (заміна) опалювальних систем 
	одиниць
	573
	
	

	
	- промивання опалювальних систем 
	одиниць
	30
	
	

	
	- ремонт систем гарячого водопостачання
	одиниць
	246
	
	

	
	- ремонт систем холодного водопостачання 
	одиниць
	643
	
	

	
	- ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 
	одиниць
	480
	
	

	
	- ремонт опалювальних печей 
	одиниць
	33
	
	

	4.
	Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього 
	одиниць
	1039
	До 01.10.2017
	Управління освіти і науки, Управління охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями і виконавчими комітетами  міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі:
	одиниць
	
	
	

	
	- школи
	одиниць
	546
	
	

	
	- дитячі садки
	одиниць
	441
	
	

	
	- лікарні
	одиниць
	52
	
	

	5.
	Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування)  виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності  – всього
	тис.грн
	16956,3
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади,  житлово-експлуатаційні підприємства (в порядку рекомендації)

	6.
	Забезпечити підготовку котелень – всього
	одиниць
	949
	До 01.10.2017
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	6.1.
6.2.

	Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього
	одиниць
	211
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	Відомчі котельні – всього
	одиниць
	738
	
	Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі: 
	
	
	
	

	
	- Міненерговугілля
	одиниць
	1
	
	

	
	- Мінекономрозвитку
	одиниць
	4
	
	

	
	- МОЗ
	одиниць
	82
	
	

	
	- МОН
	одиниць
	247
	
	

	
	- Міноборони
	одиниць
	2
	
	

	
	- Мінінфраструктури
	одиниць
	2
	
	

	
	- Інші
	одиниць
	400
	
	

	7.
7.1.
7.2.

	Забезпечити заміну котлів – всього
	одиниць
	28
	До 01.10.2017
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	На комунальних котельнях місцевих рад – всього
	одиниць
	13
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	На відомчих котельнях – всього 
	одиниць
	15
	
	Власники котелень, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	одиниць
	2
	
	

	
	- МОН
	одиниць
	12
	
	

	
	- інші
	одиниць
	1
	
	

	8.
	Забезпечити підготовку теплових  мереж (у двотрубному обчисленні) 

випробування - всього 
	км
	559,3
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади,  підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	8.1.
8.2.
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього
	км
	510,8
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	Мережі відомчих котелень – всього 
	
	48,5
	
	Власники тепломереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	км
	3,33
	
	

	
	- МОН
	км
	12,8
	
	

	
	- Міноборони
	км
	15,17
	
	

	
	- Мінінфраструктури
	км
	1,3
	
	

	
	- Інші
	км
	15,9
	
	

	9.
9.1.
	Забезпечити заміну теплових  мереж, 

(у двотрубному обчисленні) – всього
	км
	4,1
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього
	км
	3,6
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	з них:
	
	
	
	

	9.2.
	- на попередньо ізольовані
	км
	0,9
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	
	Мережі відомчих котелень – всього
	км
	0,5
	
	Власники тепломереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук,                          Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	- МОЗ
	км
	0,1
	
	

	
	- МОН
	км
	0,4
	
	

	
	- Інші
	км
	
	
	

	10. 
	Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього
	одиниць
	126
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	11.
	Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах  теплопостачання 
	тис.грн
	25750,0
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, власники об’єктів теплопостачання, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	12. 
12.1.
	Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива:
	
	
	До 01.10.2017
	

	
	- вугілля – всього
	тонн
	55557
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	На комунальних котельнях місцевих рад
	тонн
	2800
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації)

	12.2.
	На відомчих котельнях
	тонн
	52757
	
	Власники  котелень, райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук,                  Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	13.
13.1.
	Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж
	
	
	До 01.10.2017
	

	
	Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього
	км
	9,5
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	км
	9,0
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації)

	
	відомчих  мереж
	км
	0,5
	
	Власники мереж, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	13.2.
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього
	км
	1,4
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних мереж
	км
	1,4
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації)

	14.
14.1.

	Забезпечити підготовку споруд та обладнання
	
	
	До 01.10.2017
	

	
	Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього
	одиниць
	25
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних ВНС
	одиниць
	22
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації)

	
	відомчих  ВНС
	одиниць
	3
	
	Власники ВНС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського (в порядку рекомендації) 

	14.2.
14.3.
14.4.
	Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього
	одиниць
	95
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних КНС
	одиниць
	75
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення  (в порядку рекомендації)

	
	відомчих  КНС
	одиниць
	20
	
	Власники КНС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	14.3. Каналізаційних  очисних споруд (КОС) - всього
	одиниць
	71
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних КОС
	одиниць
	14
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад 

Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення  (в порядку рекомендації)

	
	відомчих  КОС


	одиниць
	57
	
	Власники КОС, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	
	Свердловин - всього
	одиниць
	670
	
	

	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	комунальних свердловин
	одиниць
	221
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення  (в порядку рекомендації)

	
	відомчих  свердловин
	одиниць
	449
	
	Власники свердловин,  райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук,                  Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади (в порядку рекомендації)

	15.
	Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства 
	тис. грн
	14200,0
	До 01.10.2017
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, власники об’єктів водопостачання та водовідведення, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (в порядку рекомендації)

	16. 
	Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства
	
	
	До 01.10.2017
	

	16.1.
	Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки
	одиниць
	211
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації)

	16.2.
	Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів
	тис.тонн
	45,6
	
	Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, об’єднані територіальні громади, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації)


Заступник голови - керівник апарату

          обласної державної адміністрації





                                                   
          Н.А. Романова

