Затверджено

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

- 15 травня 2018 року № 267

- План

- комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи

- в осінньо-зимовий період 2018/19 року

| № з/п | ## Найменування заходів | ## Одиниця виміру | ## Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 4546 | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Житловий фонд комунальної власності – всього | одиниць | 3141 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації) |  |  |  |
|  | Житловий фонд ОСББ, ЖБК – всього | одиниць | 559 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації) |  |  |  |
|  | Житловий фонд громадської (колективної) власності – всього | одиниць | 297 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
|  | Відомчий житловий фонд – всього | одиниць | 549 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками житла. |  |  |  |
|  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | одиниць | 6 |  |  |  |  |  |
|  | - МО3 | одиниць | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 94 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | одиниць | 421 |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | одиниць | 2091 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
| 3. | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності, на якому проводиться: |  |  | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 661 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 482 |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | одиниць | 7 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | 429 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 549 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 409 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | 45 |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 1020 | До 01.10.2018 | Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільськими, селищними, міськими радами об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |  |  |  |
|  | - школи | одиниць | 520 |  |  |  |  |  |
|  | - дитячі садки | одиниць | 448 |  |  |  |  |  |
|  | - лікарні | одиниць | 52 |  |  |  |  |  |
| 5. | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис.грн | 21016,4 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, житлово-експлуатаційні підприємства (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 946 | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. 6.2. | Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 488 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Відомчі котельні – всього | одиниць | 458 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | 51 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | одиниць | 300 |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | одиниць | 106 |  |  |  |  |  |
| 7. 7.1. 7.2. | Забезпечити заміну котлів – всього | одиниць | 34 | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | 23 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | На відомчих котельнях – всього | одиниць | 11 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - інші | одиниць | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 542,98 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад., підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 8.1. 8.2. | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комунальні теплові мережі місцевих рад – всього | км | 509,185 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Відомчі теплові мережі – всього |  | 33,795 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | км | 1,694 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | км | 5,825 |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | км | 15,171 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | км | 11,105 |  |  |  |  |  |
| 9. 9.1. | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | 5,486 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комунальні теплові мережі місцевих рад – всього | км | 5,237 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | - на попередньо ізольовані | км | 0,95 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Відомчі теплові мережі – всього | км | 0,249 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками теплових мереж. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | км | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | км | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | км |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | 126 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 11. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис.грн | 42212,9 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики, власники об’єктів теплопостачання (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 12. 12.1. | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | - вугілля – всього | тонн | 111660,5 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | 807 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 12.2. | На відомчих котельнях | тонн | 110853,5 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
| 13. 13.1. | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 10,895 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 10,895 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 13.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 1,47 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 1,47 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 14. 14.1. | ##### Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 36 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 28 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | одиниць | 8 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками ВНС. |  |  |  |
| 14.2. 14.3. 14.4. | Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | одиниць | 106 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 91 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих КНС | одиниць | 15 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками КНС. |  |  |  |
|  | 14.3. Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 34 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | одиниць | 27 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих КОС | одиниць | 7 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками КОС. |  |  |  |
|  | Свердловин - всього | одиниць | 812 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 456 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | одиниць | 356 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками свердловин. |  |  |  |
| 15. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 24329,55 | До 01.10.2018 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення, власники об’єктів водопостачання, водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| ##### 16. | ##### Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | ##### До 01.10.2018 |  |  |  |  |
| 16.1. | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 246 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 16.2. | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис.тонн | 42,81 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |  |  |  |

В.о. керівника апарату

обласної державної адміністрації											 І.Г. Соломаха