ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

14 листопада 2018 року № 685

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в Чернігівській області на 2019-2023 роки

| №з/п | Найменування заходів | ТермінВиконання | Відповідальні за виконання | Очікуванийрезультат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Розроблення нормативно-технічної документації:** |
| 1. | Розроблення технічного завдання на створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 30 січня 2019 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за узгодженням) | Розроблення вихідного доку-мента, основних вимог щодо проведення реконструкції систем централізованого оповіщення  |
| 2. | Розроблення технічного проекту на створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 01 березня 2019 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за узгодженням) | Прийняття остаточного техніч-ного рішення, що визначає структуру побудови системи оповіщення та стадії створення місцевої системи автомати-зованого оповіщення |
| 3. | Підготовка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з доступу до телекомунікаційної мережі спеціального призначення | До 31 травня 2019 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Прийняття остаточного техніч-ного рішення щодо проведення монтажних робіт з доступу до телекомунікаційної мережі спеціального призначення  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2. Розроблення положень про системи централізованого оповіщення:** |
| 1. | Розроблення положення про територіальну систему централізованого оповіщення | До 01 грудня 2019 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Визначення порядку організації оповіщення на територіальному рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-дування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, а також забезпечення функці-онування апаратури і технічних засобів оповіщення  |
| 2. | Розроблення положення про місцеві системи централізованого оповіщення | До 30 грудня 2019 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Визначення порядку організації оповіщення на місцевому рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі-зацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3. Оснащення програмно-апаратними комплексами, обладнанням автоматизованої системи централізованого оповіщення:** |
| 1. | Оснащення пункту управління програмно-апаратним комплексом автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 01 грудня 2019 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Забезпечення 100% оповіщення керівного складу цивільного захисту, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління, сил цивільного захисту територіальної підсис-теми єдиної державної системи цивільного захисту  |
| 2. | Виконання робіт по доступу до телекомунікаційної мережі спеціального призначення | До 01 серпня 2019 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Забезпечення прийому сигналів, команд оперативного чергового ПУ ДСНС відповідальним черговим Департаменту |
| 3. | Придбання обладнання радіорелейного зв’язку для забезпечення резервування каналів зв’язку для прив’язки до мережі спеціального призначення | До 31 грудня 2018 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | 100% резервування каналів зв’язку прив’язки до мережі спеціального призначення |
| 4. | Модернізація мережі Internet-зв’язку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (далі - Департамент) | До 31 грудня 2018 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Забезпечення сталим, швидкісним Internet-зв’язком Департаменту  |
| 5. | Модернізація та оснащення робочого місця відповідального чергового Департаменту  | До 01 січня 2023 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Оповіщення керівного складу області та населення з використанням цифрових технологій  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Забезпечення пункту управління Департаменту резервним електроживленням шляхом встановлення дизель-генератора | До 01 січня 2020 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Забезпечення 100% резервним електроживленням апаратури регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення Чернігівської області |
| 7. | Оснащення місцевих систем оповіщення програмно-апаратними комплексами  | До 1 грудня 2020 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Забезпечення 100% оповіщення керівного складу цивільного захисту, органів виконавчої влади, органів місцевого самов-рядування, органів управління, сил цивільного захисту відпо-відних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  |
| 8. | Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 01 грудня 2020 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Забезпечення захисту інфор-мації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу до автоматизованого робочого місця автоматизованої системи оповіщення  |
| 9. | Встановлення електросирен, сигнально-гучномовних пристроїв та системи радіоперехоплення телебачення та FM- студій  | До 01 грудня 2021 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Забезпечення 100% оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Проведення дослідної експлуатації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 01 грудня 2020 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Здійснення перевірки роботи автоматизованого робочого місця, працездатності облад-нання системи оповіщення в реальних умовах. |
| 11. | Введення в експлуатацію територіальної, місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення | До 01 лютого 2023 року | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (за згодою) | Забезпечення ефективного вирішення питань державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного харак-теру, постійної готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, при можливих терористичних проявах, органі-зованого переведення системи цивільного захисту області з мирного на воєнний стан |

Директор Департаменту з питань цивільного захисту

та оборонної роботи обласної державної адміністрації С. БОЛДИРЕВ