Затверджено

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

- 15 травня 2019 року № 285

- План

- комплексних заходів з підготовки господарського комплексу і об’єктів бюджетної сфери до роботи

- в осінньо-зимовий період 2019/20 року

| № з/п | ## Найменування заходів | ## Одиниця виміру | ## Обсяги робіт (кіль-кість) | Термін виконання | Виконавці та відповідальні за виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 2734 | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управителями – всього | одиниць | 1789 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації) |  |  |  |
|  | ОСББ, ЖБК | одиниць | 610 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації) |  |  |  |
|  | Відомчий житловий фонд, всього | одиниць | 335 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками житла. |  |  |  |
|  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МО3 | одиниць | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | одиниць | 7 |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 95 |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | одиниць | 227 |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | одиниць | 2073 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
| 3. | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді комунальної власності, на якому проводиться: |  |  | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами. |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 651 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 222 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | одиниць | 170 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 431 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 55 |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 1601 | До 01.10.2019 | Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я спільно з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільськими, селищними, міськими радами об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: | одиниць |  |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти | одиниць | 529 |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 444 |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | одиниць | 628 |  |  |  |  |  |
| 5. | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис. грн. | 10293 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, житлово-експлуатаційні підприємства (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 801 | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. 6.2. | Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 541 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Відомчі котельні – всього | одиниць | 260 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | 45 |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | одиниць | 176 |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | одиниць | 38 |  |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію котелень - всього | одиниць | 22 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комунальних котелень місцевих рад – всього | одиниць | 21 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Відомчих котелень - всього | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Забезпечити заміну котлів – всього | одиниць | 47 | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | 23 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | На відомчих котельнях – всього | одиниць | 24 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | одиниць | 19 |  |  |  |  |  |
|  | - інші | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 524,6 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад., підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 497,2 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 9.2. | Мережі відомчих котелень – всього | км | 27,4 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | км | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | км | 7,4 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | км | 14,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | 5,7 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. 10.2. | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 4,9 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо ізольовані | км | 1,8 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Мережі відомчих котелень – всього | км | 0,8 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками теплових мереж. |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | км | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | км | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | 123 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 12. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис. грн | 32102,8 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики, власники об’єктів теплопостачання (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 13. | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | - вугілля – всього | тонн | 71586,2 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. 13.2. | На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | 2230 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | На відомчих котельнях | тонн | 69356,2 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних (в порядку рекомендації) спільно з власниками котелень. |  |  |  |
| 14. | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
| 14.1. | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 12,028 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 11,728 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 14.2. | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 2,456 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 14.3. | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 2,456 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
| 15. | Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
| 15.1. | Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 28 |  |  |  |  |  |
| 15.2. | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 23 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | одиниць | 5 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками ВНС. |  |  |  |
| 16. 16.1. | ##### Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | ##### одиниць | ##### 124 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 116 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих КНС | одиниць | 8 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками КНС. |  |  |  |
| 17. | Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 36 |  |  |  |  |  |
| 17.1. 17.2. 18. | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | одиниць | 29 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих КОС | одиниць | 7 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками КОС. |  |  |  |
|  | Свердловин - всього | одиниць | 760 |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 537 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | одиниць | 223 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (в порядку рекомендації) спільно з власниками свердловин. |  |  |  |
|  | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 27534,2 | До 01.10.2019 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення, власники об’єктів водопостачання, водовідведення (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | До 01.10.2019 |  |  |  |  |
|  | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 305 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |  |  |  |
|  | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис. тонн | 42,06 |  | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Н.-Сіверського, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |  |  |  |

Директор Департаменту житлово-комунального господарства

та паливно-енергетичного комплексу

обласної державної адміністрації												В. КРИВЕНКО