Затверджено

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

- 25 травня 2021 року № 706

- План

- підготовки об’єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства  та бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

- (термін виконання до 01.10.2021)

| № з/п | ## Найменування заходів | ## Одиниця виміру | ## Обсяги робіт (кількість) | Виконавці та відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності – всього | одиниць | 4229 | Сільські, селищні, міські голови, керівники житлово-експлуатаційних підприємств (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |
|  | Управителями – всього | одиниць | 3197 |  |
|  | ОСББ, ЖБК | одиниць | 700 | Сільські, селищні, міські голови, ОСББ, ЖБК (в порядку рекомендації) |
|  | Відомчий житловий фонд, всього | одиниць | 332 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками житла (в порядку рекомендації). |
|  | Із них в розрізі міністерств і відомств: |  |  |  |
|  | -Мінекоенерго | одиниць | 17 |  |
|  | - МО3 | одиниць | 4 |  |
|  | - МОН | одиниць | 5 |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 95 |  |
|  | - Мінінфраструктури | одиниць | 1 |  |
|  | - Інші | одиниць | 210 |  |
| 2. | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням і видачею паспортів готовності | одиниць | 2073 | Сільські, селищні, міські голови спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами (в порядку рекомендації). |
| 3. | Забезпечити впровадження заходів на житловому фонді, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 507 |  |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води | одиниць | 318 |  |
|  | - промивання внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії | одиниць | 131 |  |
|  | - ремонт (промивання) зовнішніх систем постачання теплової енергії та гарячої води | одиниць | 166 |  |
|  | - ремонт систем холодної водопостачання | одиниць | 491 |  |
|  | - ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання |  | 281 |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | 7 |  |
| 4. | Забезпечити підготовку об'єктів соціально-культурного призначення – всього | одиниць | 1693 | Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я спільно з сільськими, селищними, міськими головами (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: | одиниць |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | одиниць | 445 |  |
|  | - заклади освіти | одиниць | 472 |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | одиниць | 776 |  |
| 5. | Забезпечити у межах запланованих обсягів коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – всього | тис. грн. | 14000,0 | Сільські, селищні, міські голови, житлово-експлуатаційні підприємства (в порядку рекомендації). |
| 6. | Забезпечити підготовку котелень – всього | одиниць | 765 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації) |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) – всього | одиниць | 720 |  |
|  | Відомчі котельні – всього | одиниць | 45 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками котелень (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - МОЗ | одиниць | 12 |  |
|  | - МОН | одиниць | 17 |  |
|  | - Міноборони | одиниць | 1 |  |
|  | - Інші | одиниць | 15 |  |
| 7. | Забезпечити капітальний ремонт або реконструкцію котелень - всього | одиниць | 8 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками котелень (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Комунальних котелень місцевих рад – всього | одиниць | 8 |  |
|  | Відомчих котелень - всього | одиниць |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | МОН | одиниць |  |  |
| 8. | Забезпечити заміну котлів – всього | одиниць | 8 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад – всього | одиниць | 8 |  |
| 9. | Забезпечити капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад | одиниць | 3 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками котелень (в порядку рекомендації). |
| 10. | Забезпечити підготовку теплових мереж (у двотрубному обчисленні) випробування - всього | км | 536,9 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 520,9 |  |
|  | Мережі відомчих котелень – всього | км | 16,0 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками котелень (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - МОЗ | км | 2,0 |  |
|  | - МОН | км | 4,5 |  |
|  | - Інші | км | 9,5 |  |
| 11. | Забезпечити заміну теплових мереж, (у двотрубному обчисленні) – всього | км | 4,7 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | км | 4,6 |  |
|  | з них: |  |  |  |
|  | - на попередньо ізольовані | км | 1,48 |  |
|  | Мережі відомчих котелень – всього | км | 0,1 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками теплових мереж (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - МОН | км | 0,03 |  |
|  | - Інші | км | 0,07 |  |
| 12. | Забезпечити підготовку центральних теплових пунктів місцевих рад – всього | одиниць | 125 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
| 13. | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання | тис. грн | 48235,9 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики, власники об’єктів теплопостачання (в порядку рекомендації). |
| 14. . | Забезпечити закупівлю твердого та рідкого палива: |  |  | Сільські, селищні, міські голови, підприємства комунальної теплоенергетики (в порядку рекомендації). |
|  | - вугілля – всього | тонн | 41228 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | На комунальних котельнях місцевих рад | тонн | 1228 |  |
|  | На відомчих котельнях | тонн | 40000 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками котелень (в порядку рекомендації). |
| 15. . | Забезпечити підготовку водопровідних та каналізаційних мереж |  |  | Сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж - всього | км | 5,22 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 5,22 |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж - всього | км | 1,05 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних мереж | км | 1,05 |  |
|  | відомчих мереж | км |  |  |
| 16. | Забезпечити підготовку споруд та обладнання |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій (ВНС) - всього | одиниць | 28 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | одиниць | 23 |  |
|  | відомчих ВНС | одиниць | 5 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками ВНС (в порядку рекомендації). |
| 17. | ##### Каналізаційних насосних станцій (КНС) - всього | ##### одиниць | ##### 127 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних КНС | одиниць | 119 |  |
|  | відомчих КНС | одиниць | 8 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками КНС (в порядку рекомендації). |
| 18. | Каналізаційних очисних споруд (КОС) - всього | одиниць | 36 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | комунальних КОС | одиниць | 29 |  |
|  | відомчих КОС | одиниць | 7 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками КОС (в порядку рекомендації). |
| 19 | Свердловин - всього | одиниць | 725 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення (в порядку рекомендації). |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | одиниць | 502 |  |
|  | відомчих свердловин | одиниць | 223 | Сільські, селищні, міські голови спільно з власниками свердловин (в порядку рекомендації). |
| 20 | Передбачити обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | тис. грн | 29329,6 | Сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з водопостачання і водовідведення, власники об’єктів водопостачання, водовідведення (в порядку рекомендації). |
| 21 | Забезпечити підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  | Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, сільські, селищні, міські голови, підприємства, що надають послуги з прибирання автодоріг (в порядку рекомендації). |
|  | Забезпечити підготовку спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 281 |  |
|  | Забезпечити заготівлю посипкового матеріалу та реагентів | тис. тонн | 23,4 |  |

В.о. директор Департаменту ЕТЗ та ЖКГ

Чернігівської  обласної державної адміністрації											Анатолій КРУГОЛ