**Звіт про виконання у 2015 році «Програми оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011-2015 роки»**

30 грудня 2010 року рішенням другої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання затверджено Програму оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011-2015 роки.

Метою Програми є збереження Менського зоологічного парку загальнодержавного значення, як унікального об’єкта, природоохоронного масово-освітнього значення та улюбленого місця відпочинку мешканців області.

Основними завданнями Програми стали:

* перегляд та вдосконалення механізмів контролю за утриманням тварин відповідно до фізіологічних та біологічних особливостей;
* проведення капітального ремонту, реконструкції та капітального будівництва експозицій та місць для постійного утримання тварин;
* забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження;
* інвентаризація матеріально-технічної бази, колекції для розробки поетапного плану покращення умов утримання тварин.

Фінансування Програми передбачалося здійснити за рахунок коштів обласного бюджету на галузь «культура» та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.

У 2015 році з обласного бюджету планувалось залучити на виконання Програми кошти в обсязі 3736,215 тис. грн.. На реалізацію заходів у 2015 році було виділено – 3735,85 тис. грн..

Протягом 2015 року проведена значна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов утримання тварин. За кошти обласного бюджету здійснено капітальний ремонт вольєрів хижих тварин, капітальний ремонт огорожі території зоопарку та завершені роботи по будівництву автогаражів зі складами для зберігання кормів на загальну суму 717,7 тис гривень. Спонсорська та благодійна допомога зоопарку у 2015 році надана у сумі 27,470 тис. гривень.

Кількість відвідувачів зоопарку у 2015 році становила 41,5 тис. чоловік, з них дітей - 26,2 тисячі.

Рішенням Чернігівської обласної ради від 18.12.2015 року затверджена Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки.

Виконання заходів Програми оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011-2015 роки відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми (додається).

Додаток на 1 арк.

Додаток

**Звіт про виконання заходів у 2015 році**

**«Програми оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011-2015 роки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Напрями діяльності** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів** | **Виконання/досягнуті показники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Покращення матеріально-технічної бази, поповнення колекції тварин і проведення інформаційно-просвітницьких заходів.  Забезпечення виплати заробітної плати працівникам, раціону харчування тварин та оплати за спожиті енергоносії.  | 1.Капітальний ремонт вольєрів відділу хижих тварин.2. Капітальний ремонт асфальтобетонної доріжки з улаштуванням бордюру.3. Придбання трактора з косаркою.4.Заміна огорожі території зоопарку (біля приватного сектору) на металопрофільну.5. Придбання котла опалювання в тераріум. | 1034,304 тис. грн | Виконані наступні роботи (будівництво, поточні та капітальні ремонти):* ремонт вольєрів хижого відділу;
* ремонт металевих воріт господарського двору;
* ремонт бетонного покриття водовідвідної канави у вольєрах зебри, лам, ватусі та кіз
* ремонт асфальтобетонних доріжок;
* ямочний ремонт асфальтобетонного покриття;
* ремонт огорожі вольєрів куланів, зебр, зебу, ватусі та лам;
* ремонт сходів та металевої огорожі басейну ведмедів;
* ремонт асфальтобетонного покриття проїздів;
* поточний ремонт будиночку для тигра;
* улаштування топочної під твердопаливний котел в будівлі приматів та водоплавної птиці;
* капітальний ремонт вольєрів хижих тварин;
* капітальний ремонт огорожі території зоопарку із профнастилу;
* будівництво авто гаражів зі складами.
 |