Звіт

про виконання у 2015 році Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки

Фінансування природоохоронних заходів в області відбувається у відповідності до державних та регіональних програм.

Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки (далі – Програма) затверджена рішенням 20 сесії Чернігівської обласної ради від 17 червня 2014 року.

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на обласному рівні.

Програма визначає напрямки фінансування по таких розділах:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- охорона і використання земель;

- охорона та раціональне використання природних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду;

- раціональне використання, зберігання і утилізація відходів виробництва та побутових відходів;

- організація системи екологічного моніторингу довкілля;

- наука, інформація і освіта.

Програма є підставою для фінансування природоохоронних заходів, які визначені постановою Кабінету Міністрів України  від 17 вересня 1996 р. № 1147.

Джерелами фінансування природоохоронних заходів, включених до Програми, є Державний, обласний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища та інші джерела фінансування.

Головними розпорядниками коштів заходів були визначені структурні підрозділи облдержадміністрації: Департамент екології та природних ресурсів та Управління капітального будівництва.

Протягом 2015 року в розрізі Програми, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, виконано природоохоронних заходів на загальну суму 7107,29 тис. грн.

Так, Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації профінансовано заходів на загальну суму 3275,95 тис. грн, а саме:

- тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Н-Сіверському, Коропському, Щорському та Ічнянському районах Чернігівської області;

- облаштовано сміттєзвалища в м.Бобровиця Чернігівської області;

- розроблено програмне забезпечення для інтерактивного доступу громадськості до інформації про стан довкілля на базі геоінформаційної системи;

- видано щорічну Доповідь про стан навколишнього природного середовища та екологічний паспорт за 2014 рік;

- забезпечено функціонування Орхуського центру;

- визначено токсичність поверхневих вод;

- визначено вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в м.Чернігів;

- облаштовані джерела «Кадка» с.ГремячН-Сіверського району та  «Метіївка» с.РудняКоропського району;

- виконано протизсувні роботи по вулиці Весняній в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області як ліквідація наслідків підтоплення території;

- здійснено ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- виготовлено інформаційно-охоронні знаки на об’єкти природно-заповідного фонду.

За інформацією Управління капітального будівництва облдержадміністрації було виконано природоохоронних заходів на загальну суму 3831,33 тис. грн, а саме:

- підключення житлових будинків по вул.Комсомольській, 34-46 та реконструкція КНС №1 з підключенням житлових будинків по вул.Комсомольській, 54, 56 до самопливного колектору та в смт. Козелець;

- будівництво інженерних мереж водовідведення від багатоквартирних житлових будинків по вул. Перемоги в м. Бахмач;

- придбано каналізаційний насос для заміни зношеного: на каналізаційних мережах міст Варва, Городня, Семенівка та с.Журавка Варвинського району, а також каналізаційній насосні станції міст Ніжин та Прилуки;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд в с. Григоро-Іванівка Ніжинського району з заміною зношеного обладнання;

- реконструкція системи каналізації Коропської центральної районної лікарні Чернігівської області;

- реконструкція очисних споруд в смт. Куликівка Чернігівської області;

У 2015 році виконано роботи з будівництва ділянки напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території «Лісковиця» від гідрокар’єру до вул. Ушинського довжиною 1082,5 м. на загальну суму 10,69 млн. грн, 10,00 млн. грн. з яких – кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.