# Додаток 2

# до рішення восьмої сесії

# обласної ради сьомого скликання

# 23 лютого 2017 року № 7-8/VII

# Звіт про результати проведення моніторингу виконання

# Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року за 2016 рік

| Номер та наймену-вання цілі регіональ-ної стратегії | Назва програми регіональ-ного розвитку, що реалізу-ється в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіаль-на спрямова-ність проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалі- зації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 1. Розвиток людського потенціалу «Людина – понад усе» | 1. Розвиток людського потенціалу | Cтворення Агенції регіонального розвитку (АРР) | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | На підставі розпорядження ОДА від 03.06.2016 №305 та рішення 5 сесії обласної ради від 20.07.2016 №15-5/VІІ Чернігівська ОДА та Чернігівська обласна рада виступили засновниками АРР. На сьогодні проводяться консультації з потенційними співзасновниками та членами наглядової ради АРР, здійснюються організаційні заходи щодо проведення установчих зборів та проводиться пошук і аналіз можливих джерел фінансування утворення та функціонування установи «Агенція регіонального розвитку Чернігівської області». | Відсутність механізмів: - передачі Агенції майна і коштів засновниками (з бюджетної установи не бюджетній); - забезпечення сталого фінансування діяльності Агенції (виплата заробітної плати з нарахуваннями, комунальні платежі тощо), зокрема, отримання доходів, крім пасивних, для забезпечення діяльності Агенції. |
|  |  | Утвердження інформаційної безпеки на Чернігівщині через стимулювання критичного підходу до інформації та посилення інформаційної відкритості влади | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | У 2016 році в облдержадміністрації проведено 48 прес-брифінгів і 3 прес-конференції керівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів, установ та організацій, 5 засідань прес-клубу «Ділове слово». Постійно здійснювався моніторинг інформаційного поля Чернігівщини та сусідніх країн на предмет виявлення неправдивих, дискредитаційних повідомлень, що стосуються подій у Чернігівській області. Спростування виявлених повідомлень оперативно розповсюджувалося серед ЗМІ області. | Відсутність фінансування проекту |
|  |  | Покращення доступу населення сільських територій до публічної та іншої необхідної інформації через мережу Інтернет. Стимулювання розвитку електронного врядування та інформаційного суспільства | Чернігівська область | 2016-2017 | 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | На офіційному веб-сайті ОДА діє рубрика «Доступ до публічної інформації», в якій, зокрема, розміщено нормативно-правові акти стосовно доступу до публічної інформації, розпорядження голови облдержадміністрації, Порядок оскарження рішень розпорядження інформації або бездіяльності, зразки оформлення інформаційних запитів, форму електронного запиту на отримання публічної інформації, іншу корисну інформацію. Відповідні рубрики є на офіційних веб-сайтах РДА та МВК. Проведена активна робота із впровадження електронного врядування. На сайті ОДА діє послуга електронного звернення до голови ОДА та онлайн-звернення про захист бізнесу через портал публічних послуг iGov.org.ua. | Відсутність фінансування проекту |
|  |  | Поліпшення житлових та комунальних умов проживання населення | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 65649,39 | 35967,16 | 36253,98 | 35697,16 | 58253,98 | 65649,39 | Введено в експлуатацію житлових будинків (будівництво, реконструкція) Придбано квартир (житлових будинків) | од. од. | 14 40 | 16 40 | +2 0 | Впроваджувався ряд житлових програм: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», підтримки житлового кредитування молоді, здешевлення вартості іпотечних кредитів. З державного бюджету виділено 1,8 млн грн на придбання житла особам, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, придбано 2 квартири, та 23 сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, інвалідів I-II групи надано 14,8 млн грн на придбання квартир. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів проведено капітальний ремонт покрівлі гуртожитку в смт Ріпки, здійснено капітальні ремонти дахів в 2 житлових будинках смт Куликівка, придбано 4 квартири для лікарів Корюківського району. | Відсутність в достатній кількості фінансування житлових програм з державного бюджету. Необхідно передбачення в державному та місцевих бюджетах додаткових коштів. |
|  |  | Забезпечення населення якісною питною водою | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 24160,65 | 14634,8 | 16031,3 | 14634,8 | 27489,31 | 24160,65 | Кількість об’єктів та заходів, що реалізову-вались | од. | 24 | 24 | 0 | Здійснювалось будівництво, реконструкція об’єктів водопостачання, каналізації, технічне переоснащення насосних станцій, встановлення засобів обліку води тощо. | Недостатній обсяг державного фінансування. |
|  |  | Розбудова дорожньої інфраструктури | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 831093,9 | 552377,4 | 608777,7 | 552377,4 | 836277,7 | 831093,9 | Будівництво, ремонт, реконструкція дорожнього покриття; Будівництво, ремонт, реконструкція вуличного освітлення; Будівництво контактної мережі тролейбуса; Реконструкція тролейбусних ліній | км/ тис. м²/ м.п. об’-єкт км км | 92,6/ 432,6/ 54,39 20 3,8 5,6 | 63,17/ 632,2/ 54,36 20 3,8 5,6 | -29,43/ +199,6 / 0 0 0 0 | Ліквідовано деформацій покриття на 187,6 тис.м2 доріг, тріщин – 14874 м.п. На 7 об’єктах здійснено поточний середній ремонт, що складає 63,173 км та мосту (54,39 пог.м.). Побудовано нову тролейбусну лінію протяжністю 3,8 км. Реконструйовано 5,6 км тролейбусної контактної лінії. | Недостатній обсяг державного фінансування. Необхідне наближення термінів надходження коштів з державного бюджету. |
|  |  | Оновлення рухомого складу тролейбусів | м. Чернігів | 2016 | 2016 | Міський бюджет | 38940,0 | 38940,0 | 38940,0 | 38940,0 | 38940,0 | 38940,0 | Кількість придбаних тролейбусів | од. | 10 | 10 | 0 | На Комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради 17 жовтня 2016 року відбувся тендер на закупівлю 10 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів. Переможцем визнано ПрАТ «Чернігівський автозавод». З 22 грудня 2016 року 10 нових тролейбусів почали обслуговувати маршрути міста. | Складність та довготривалість тендерних процедур. |
|  |  | Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Місцеві бюджети та інші джерела не заборонені законодав-ством | 14092,431 | 8919,382 | 10826,040 | 8155,721 | 16735,308 | 13084,472 | Розроблена містобудівна документація: - генплани ; - зміни до генерального плану; - зонінги ; - детальний план за межами населеного пункту; - детальний план план в межах населеного пункту | од. | 6 1 6 6 4 | 6 1 6 6 4 | 0 0 0 0 0 | Розроблено та затверджено генплан та зонінг м. Мена, с. Білещина Прилуцького району, генплан смт Седнів, зонінг м. Бахмач, с. Гориця та с. Локнисте Менського району зміни до генерального плану с. Киїнка Чернігівського району, с.Кіпті, с.Савин та с. Омелянів Козелецького району. | Обмеженість коштів в місцевих бюджетах. |
|  |  | Відновлення малих річок | м. Чернігів | 2016 | 2016 | Міський бюджет | 4338,0 | 4338,0 | 4331,9 | 4331,9 | 4331,9 | 4331,9 | об’єкт | од. | 1 | 1 | 0 | Проведена процедура конкурс-них торгів по об’єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вул. Єськова в м. Чернігові». Договір із підряд-ною організацією укладено від 22 червня 2016р. № 240601_4 на суму 4338,0 тис. грн. Станом на 15.12.2016р. роботи завершені. | - |
|  |  | Інформаційно – просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 494,9 | 395,0 | 398,0 | 395,0 | 497,9 | 494,9 | Видано: - екологічний паспорт; - доповідь про стан навко-лишнього природного середовища області; - плакати; - екологічний календар; - постер для сіті-лайта екологічної реклами; - дитяча збірка віршів; Створення та облаштування екологічних стежок | екз. екз. екз. екз. екз. екз. од. | 300 500 2400 400 40 8000 3 | 300 500 2400 400 40 8000 3 | 0 0 0 0 0 0 0 | Видано Екологічний паспорт та Доповідь про стан навколишнього природного середовища області. Розроблено та надруковано плакати «Птахи Чернігівської області», «Представники іхтіофауни водойм Чернігівщини», «Найнебезпеч-ніші мешканці водойм». За кошти обласного природоохоронного фонду розроблено та облаштовано три екологічні стежки в регіональних ландшафтних парках «Ялівщина», «Міжрічинський» та «Ніжинський» на загальну суму 199,0 тис. грн. Крім того за підтримки ПРООН «Clima East» ще одна екологічна стежка облаштована в РЛП «Ніжинський». | - |
|  |  | Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 11910,66 | 8974,2 | 20000,0 | 8974,2 | 20695,5 | 11920,66 | Кількість центрів ПМСД (на кінець 2016 року) Кількість населення, закріпленого за 1 сімейним лікарем: сільська місцевість/ міська місцевість Питома вага населення, яке обслуговуєть-ся сімейними лікарями | од. осіб % | 26 1200/ 1500 67,0 | 25 2188/ 2108 65,5 | -1 +988/+608 -1,5 | Станом на 01.01.2017 в області налічується 25 центрів ПМСД, які мають статус юридичних структур. Протягом 2016 року з різних джерел фінансування на покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинної ланки всього використано 8974,0 тис.грн. Зокрема, для придбання медичного обладнання та апаратури – 2640,0 тис.грн., на проведення ремонтно-будівельних робіт на первинній ланці 5634 тис. грн. Проведені капітальні ремонти приміщень ФАПів у с.Рудьківка, Савинського ФАПу, Срібнянського центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкція будівлі Седнівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, реконструкція системи теплопостачання будівлі Бірківської сільської лікарської амбулаторії ЗПСМ з встановленням твердопаливного котла (Менський район) та реконструкція сільської лікарської амбулаторії в с. Городище Бахмацького району тощо. | Недастаня забезпеченість закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу медобладнанням та транспортом. Неможливість витрачання коштів медичної субвенції на капітальні видатки, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів. |
|  |  | Профілактика та лікування онкологічних захворювань | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 39610,4 | 23169,1 | 13100,0 | 23169,1 | 29700,0 | 39610,4 | Кількість онкозахворю-вань, виявлених при профоглядах Показник вперше виявлених захворювань у занедбаному стані | % % | 24,2 25 | 26,1 24,9 | +1,9 -0,1 | З числа первинних онкохворих при профоглядах захворювання виявлено у 26,1% хворих, що на 1,2% вище показника 2015р. Серед первинних онкохворих захворювання виявлено у І-ІІ ст. у 50% хворих (2015р. - 50,3%). Показник смертності населення області від злоякісних новоутворень знизився на 1,8% і становить 188,7 на 100 тис. населення проти 192,1 у 2015р. В поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 104964 хворих, що на на 6,3% більше ніж у 2015 році (98706). Проведено 19 виїздів бригад лікарів в райони і міста області, проконсультований 1381 хворий (2015р. 14 виїздів, 1208 хворих). У 8 районах області і містах Ніжині та Прилуки проведені виїзні навчальні семінари з питань ранньої діагностики і профілактики злоякісних новоутворень трахеї, бронхів, легенів. Проведено 157 телепередач, 72 радіопередачі, підготовлені матеріали для 186 публікацій в пресі, 896 – в інтернет-виданнях. | Відсутність фінансування на капітальні видатки для придбання діагностичної апа-ратури і проведення капітальних ремонтів приміщень. Недостатнє забезпечення хімі-опрепаратами за бюджетні кошти для лікування онкохворих. Відсутність системи профілактичних оглядів населення. |
|  |  | Профілактика, раннє виявлення та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, позабюд-жетні джерела, інші джерела | 37445,0 | 21109,6 | 32904,8 | 21109,6 | 52437,3 | 37445,0 | Смертність від туберкульозу на 100 тис. населення Кількість обстежених флюорограф-фічно на 1 тис. нас. | осіб осіб на 1 тис. нас. | 9,0 331,5 | 10,4 531,0 | +1,4 +199,5 | У 2016р. витрачено 37445,0 тис. грн. За ці кошти було придбано: рентгенплівку, флюороплівку, хімічні реактиви, туберкулін, засоби індивіду-ального захисту (гумові рукавички), деззасоби. Показник профілактичного флюорографічного обстеження становить 531,0 на 1 тис. дорослого населення. Флюорографічним обстеженням охоплено 476228 осіб. | В області набувають надзвичайної ситуації 2 проблеми: захворюваність на туберкульоз з розширеною резитентністю та з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ, що знижує ефективність лікування хворих з новими випадками захворювання, підвищує вартість лікування та збільшує смертність хворих на туберкульоз. В даний час недостатня кількість коштів для приведення будівель у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог та придбання нового обладнання. |
|  |  | Створення та обладнання сайтів антиретровірус-ної терапії (АРТ) на базі кабінетів «Довіра» ЦРЛ, ЦМЛ | Чернігівська область | 2015-2016 | 2015-2016 | Глобаль-ний фонд боротьби зі СНІДом, місцеві бюджети | 38,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 38,5 | 38,5 | Кількість осіб, що отримують АРТ на сайті | осіб | 112 | 125 | +13 | Станом на 01.01.2017 сайти АРТ функціонують на базі кабінетів «Довіра» Козелецької, Новгород-Сіверської ЦРЛ та Прилуцької ЦМЛ, де відповідно АРТ отримують 35, 28 та 62 хворих. 06.12.2016 офіційно відкрито сайт АРТ на базі кабінету «Довіра» Ніжинської ЦМЛ. На закупівлю меблів для нього було витрачено 2,5 тис. грн. | Необхідність за-безпечення сайту АРТ на базі кабінету «Дові-ра» Н.-Сіверської ЦРЛ та Ніжинської ЦМЛ комп’ютерною та оргтехнікою. |
|  |  | Поліпшення умов отримання населенням послуг охорони здоров’я та підвищення їх якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законо-давством | 193442,164 | 130881,0 | 39000,0 | 130881,0 | 83400,0 | 193442,164 | Забезпеченість ліжками Ремонт об’єктів охорони здоров’я Реконструкція об’єктів охорони здоров’я | од. на 10 тис. нас. од. од | 60,0 6 17 | 95,9 6 17 | +35,9 0 0 | Станом на 01.01.2017 ліжковий фонд в медичних закладах становить 9939 ліжок (01.01.-2016 р.-10911). Показник забезпеченості на 10 тис.нас. залишається найбільшим серед областей України і становить 95,9, що значно перевищує середній показник по Україні (72,35). На покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області всього використано 130,88 млн грн. З них: - для придбання медичного обладнання та апаратури 73,16 млн грн.; - для придбання комп′ютерної техніки та побутового обладнання 5,9 млн грн; - для придбання санітарного автотранспорту 5,73 млн грн, (6 од.); - на проведення ремонтно-будівельних робіт 46,79 млн грн. | Оптимізація ліжкового фонду в області проводиться на приведення у відповідність до штатних нормативів (Постанова КМУ України від 25.11.2015 №1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення»). |
|  |  | Створення та обладнання єдиної оперативно-диспетчерської служби ЛПЗ «Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» сучасними телекомунікаційними ресурсами | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцевий бюджет | 1427,162 | 0 | 2910,0 | 0 | 5040,8 | 1427,162 | Кількість виїздів, які здійснені у встановлених нормативами доїзду: - сільська місцевість (20 хвилин) - міська місцевість (10 хвилин) Кількість санітарних автомобілів згідно нормативу | виїзди виїзди од. | 64674 222980 133 | 60402 220153 122 | -4269 -2827 -11 | Проведений ремонт приміщення з виконанням вимог до облаштування оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги. | Для введення в дію ОДС необхідно придбати обладнання з програмним забезпеченням та провести його монтаж. За попередніми підрахунками вартість вищезазначеного складає 8553,5 тис. грн Для придбання обладнання для ОДС необхідно замовити проект, вартість якого складає біля 350 тис.грн., кошти на підготовку якого не передбачені кошторисом |
|  |  | Будівництво спортивних майданчиків для масового використання | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, Кошти Федерації футболу України | 11851,0 | 9601,6 | 15552,6 | 9601,6 | 17532,6 | 11851,6 | Кількість збудованих майданчиків зі штучним покриттям | од. | 48 | 48 | 0 | Проведено будівництво та закупівлю 48 спортивних майданчиків. | Відсутність своєчасного бюджетного фінансування виконання проектів. |
|  |  | Будівництво та реконструкція спортивних споруд | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, кошти інвесторів | 17111,4 | 13340,4 | 13341,4 | 13340,4 | 16241,4 | 17111,4 | Додаткова кількість осіб, які зможуть отримувати фізкультурно-спортивні послуги на оновлених спорудах | осіб | 10000 | 12500 | +2500 | Здійснено будівництво та реконструкцію 8 спортивних споруд. Виготовлено ПКД по реконструкції стадіону «Юність» в м.Чернігові. Збудовано футбольне поле зі штучним покриттям у с. Плиски Борзнянського району. Виконано роботи з реконструкції ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів». Розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Кільцева в м.Чернігові. | Не вдалося реалізувати всі проекти на 100% Причини - недостатній обсяг виділених коштів з місцевих бюджетів, довготрива-лість тендерних процедур та пізнє надходження коштів державного бюджету на реалізацію проектів |
|  |  | Впровадження сучасних технологій соціально-психологічної роботи з дітьми | Чернігівська область | 2016 | 2016 | Обласний бюджет | - | - | 0,125 | 0,1253 | 0,125 | 0,1253 | Закуплено спеціалізованої методичної літератури | най-ме-ну-вань | 3 | 3 | 0 | Здійснено закупівлю спеціалізованої методичної літератури для педагогічних працівників Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у с. Хмільниця Чернігівського району. | - |
|  |  | Модернізація системи соціальної підтримки населення області | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розпорядженням голови ОДА від 28.07.2016 № 417 затверджений Регіональний план реформування дитячих інтернатних закладів та удосконалення системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у Чернігвській області до 2020 року. На засіданні Групи управління проектом у Міністерстві соціальної політики України було затверджено Технічне завдання для надання консультаційних послуг з впровадження заходів цього плану, яке направлено до Світового банку для погодження. Після отримання погодження буде об'явлено конкурс на надання консультаційних послуг. | - |
|  |  | Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний, обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодав-ством | 49548,7 | 48450,7 | 56500,0 | 48450,7 | 59500,0 | 48450,7 | Придбано шкільних автобусів | од. | 35 | 35 | 0 | Придбано 6 шкільних автобусів (100% за рахунок залишку освітньої субвенції) та 29 автобусів на засадах співфінансування. Усі учні, які проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності, охоплені підвозом. | Нестача фінансування на оновлення автопарку та шкільних автобусів. |
|  |  | Забезпечення навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 12007.9 | 10182.6 | 5916,0 | 10182.6 | 7866,9 | 12007.9 | Кількість учнів на 1 ПК | осіб | 10,4 | 10,4 | 0 | Придбано сучасну комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів області. Крім того, у рамках безоплатної допомоги Уряду Китайської Народної Республіки надано закладам освіти області 527 одиниць комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням. | - |
|  |  | Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | 183002,8 | 97382,2 | 76739,9 | 97382,2 | 186200,0 | 183002,8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації; Поточний ремонт приміщень; Капітальний ремонт та реконструкція навчальних закладів | од. од. од. | 26 51 71 | 26 51 71 | 0 0 0 | У рамках виконання проекту здійснювалось виготовлення проектно-кошторисної документації, заміна вікон та дверей, реконструкція приміщень, покращення матеріально-технічної бази в загальноосвітніх навчальних закладах області. | Обмежені фінансові ресурси для поліпшення матеріально-технічної бази ЗНЗ. |
|  |  | Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодав-ством | 91066,58 | 26934,1 | 28262,3 | 26934,1 | 118904,1 | 91066,58 | Реконструкція, ремонт приміщень дошкільних закладів Енергоефек-тивна реновація Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою | од. од. од. % | 55 4 22 93,9 | 55 4 22 93,9 | 0 0 0 0 | Здійснювались реконструкція приміщень, заміна вікон, дверей, санвузлів, ремонт котельного обладнання, покращення матеріально-технічної бази в дошкільних навчальних закладах. | Обмежені фінансові ресурси для розбудови ДНЗ, поліпшення їх матеріально-технічної бази. |
|  |  | Модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підвищення рівня підготовки робітничого потенціалу | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Позабюд-жетні надход-ження ПТНЗ | 2356,7 | 1621,7 | - | 1621,7 | 300,0 | 2356,7 | Кількість випускників ПТНЗ, які за направленням навчального закладу працевлашто-вані на перше робоче місце | тисосіб | 2,0 | 1,92 | -0,08 | Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ області здійснювалось за рахунок власних надходжень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Відхилення індикатора (показника) зумовлене тим, що частина випускників продовжує навчання у ВНЗ, частина - призвані до ЗСУ і 15,9% - продовжують пошук роботи. | Необхідне додаткове залучення коштів з різних рівнів бюджетів на розвиток матеріально-технічної бази ПТНЗ, що сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки робітничого потенціалу. |
|  |  | Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, місцеві бюджети | 28289,3 | 20178,2 | 21558,9 | 20178,2 | 33559,0 | 28289,3 | Проведення реконструкції ремонту закладів культури Придбання сценічного обладнання Поповнення бібліотечних фондів Переоснащен-ня закладів культури | од. од од од. | 23 17 2248 6 | 28 17 2248 6 | +5 0 0 0 | Проведено реконструкцію, ремонт 28 закладів культури, закуплено 17 комплектів обладнання та сценічних костюмів | Недостатній обсяг державного фінасування. |
|  |  | Від збереження національних традицій – до зростання духовності і підвищення культурних стандартів | Чернігівська область | 2015 - 2017 | 2015 – 2016 | Обласний бюджет | 3041,3 | 1699,1 | 1699,1 | 1699,1 | 3041,3 | 3041,3 | Кількість проведених заходів | од. | 113 | 113 | 0 | Проведено ряд культурно-мистецьких заходів, зокрема: «98-річниця подвигу Героїв Крут», обласний конкурс виконавців на музичних інструментах, вокалу, вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, «73 роки Корюківської трагедії», Відкритий фестиваль «Київська Русь», Всеукраїнський захід «Єдина родина України за участю родин загиблих воїнів в АТО тощо. |  |
| 2. Підви-щення конкурент-носпромо-ж-ності області та забезпе-чення стійкого економіч-ного зростання «Конку-рентно-спромож-ний регіон» | 2. Підви-щення конку-рентно-спромож-ності області та забезпе-чення стійкого економіч-ного зростання | Cтворення інвестиційних продуктів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Обсяг залучених капітальних інвестицій Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) | млн грн млн дол США | 3200 97,8 | 2992,3 (9 міс. 2016 р.) 93,4 (на 01.10. 2016 ) | - - | Оновлено та надруковано каталог «Інвестиційний профіль Чернігівщини». З метою популяризації інвестиційного потенціалу і розширення можливостей для ознайомлення потенційних інвесторів з об'єктами інвестування сформовано перелік інвестиційних пропозицій та земельних ділянок типу «грінфілд», які розміщено на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. | - |
|  |  | Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Кількість навчальних семінарів та тренінгів Кількість осіб, що прийняли участь у семінарах | од. осіб | 65 2550 | 71 2693 | +6 +143 | Проводились зустрічі, наради, інші публічні заходи з метою активізації інвестиційної діяльності в регіоні. В рамках проекту ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) міжнародної програми «Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС» EaP GREEN Центром ресурсоефективного та чистого виробництва успішно завершено проведення ІІ циклу семінарів «Ресурсоефективне та чисте виробництво на промислових підприємствах». | - |
|  |  | Створення ефективної системи залучення програм міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість проектів МТД, в яких Чернігівська ОДА виступає бенефіціаром | од. | 4 | 4 | 0 | Підготовлено перелік кредитних, грантових програм та програм МТД у сфері енергоефектив-ності. З метою поглиблення міжнародної співпраці та забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями у кожній адмінтериторії визначено уповноважених осіб з питань активізації діяльності із залучення позабюджетних коштів. Постійно висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів, актуальна інформація розповсюджується серед потенційних реципієнтів та розміщується на сайтах. | - |
|  |  | Створення індустріального парку | м. Чернігів та Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість створених індустріальних парків на території області | од. | 0 | 0 | 0 | Робочою групою, утвореною Чернігівською міською радою, доопрацьовується проект Концепції індустріального парку «Чернігів промисловий». Опрацьовано можливість створення індустріального парку у м. Бобровиця. Виділена земельна ділянка, розроблена концепція інду-стріального парку, яка затверджена рішенням міської ради 40 сесії VI скликання від 05 липня 2015 року. | З метою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків необхідно прискорити прийняття законодавчо-нормативних актів щодо встановлення податкових преференцій шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. |  |
|  |  | Впровадження енергоефектив-них технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет, кошти суб’єктів господа-рювання, місцеві бюджети | 152540,5 | 65750,0 | 65750,0 | 65750,0 | 152540,5 | 152540,5 | Реконструкція систем теплопостачання з установкою твердо палив-них котлів Економія енергетичних ресурсів | об’єктів / котлів тис. тонн ум. пали-ва | 59/59 30,5 | 59/59 30,5 | 0/0 0 | На 59 об’єктах проведено роботи з реконструкції котелень на використання альтернативних видів палива. Частку сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні збільшено до 7,3 % або до 260,6 Гкал/год. Очікуваний обсяг економії природного газу складатиме 2,7 млн м3 на рік. В цілому за 2016 рік від запровадження заходів в усіх сферах суспільного виробництва області очікується економія енергетичних ресурсів на рівні 30,5 тис. тонн умовного палива на загальну суму 28,3 млн гривень. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії станом на 01.01.2017 становила 68,6 %. | - |
|  |  | Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефектив-них заходів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Держав-ний бюджет | 14062,0 | 9840,0 | 4500,0 | 9840,0 | 7760,0 | 14062,0 | Кількість виданих кредитів | од. | 1748 | 1748 | 0 | З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. видано кредитів більше 1,7 тис. фізичним особам на загальну суму 24,6 млн гривень. Загальна сума по відшкодуванню склала 9840,0 тис гривень. | - |
|  |  | Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлюваль-них джерел енергії | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | Кошти суб’єктів господа-рювання | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Кількість створених підприємств | од. | 1 | 1 | 0 | У 2016 році за рахунок коштів інвестора у Куликівському районі побудовано завод з виробництва паливних брикетів. Потужність виробництва складає 2000 тонн на рік. У якості сировини використовують відходи деревообробки та сільськогосподарського виробництва. Загальна сума капіталовкладень складає 15,0 млн гривень. | - |
|  |  | Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області (мікрокредитування) | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Кошти обласного та місцевого бюджету, кошти, повернуті за раніше наданими кредитами | 2640,0 | 1640,0 | 1640,0 | 1640,0 | 2640,0 | 2640,0 | Кількість профінансо-ваних проектів | од | 4 | 4 | 0 | За рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та коштів, повернутих за раніше наданими кредитами, через ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» було здійснено фінансово-кредитну підтримку в галузях сільського господарства, виставкової діяльності, виробництва альтернативних видів палива. | - |
|  |  | Поліпшення організаційних засад надання адміністратив-них послуг | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | Обласний бюджет | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | Закупівля комп’ютерної техніки | ком-пл. | 10 | 10 | 0 | З метою підвищення якості надання адміністративних послуг в області, покращення матеріально-технічної бази районних центрів надання адміністративних послуг оновлення комп’ютерної техніки таких центрів. | - |
|  |  | Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 564,728 | 371,756 | 390,0 | 371,756 | 752,0 | 564,728 | Кількість найменувань виданої сувенірної продукції Кількість найменувань виданої рекламно-інформаційної продукції Участь та організація туристичних виставок, турфорумів Кількість проведених рекламно-інформаційних турів | артикул артикул од. од. | 23 5 12 3 | 23 5 12 3 | 0 0 0 0 | Видана інформаційно-довідкова та сувенірна продукція з серії «Чернігівщина Туристична», яка розповсюджувалась на туристичних виставках та заходах з туристичною складовою. Проведено інфо- та прес-тури для представників туристичної галузі та ЗМІ. Проведено туристичний форум. | Незадовільний стан залучення інвестицій в туристичну галузь. |
|  |  | Популяризація сільського зеленого туризму | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015 - 2016 | Обласний бюджет | 9,64 | 3,5 | 25,0 | 3,5 | 45,0 | 9,64 | Кількість проведених семінарів Кількість садиб сільського зеленого туризму | од. од. | 3 35 | 3 35 | 0 0 | Проведено консультаційну роботу з вже існуючими та потенційними власниками садиб. | Постійні зміни нормативної бази заважають виданню методичних матеріалів |
|  |  | Активний туризм та туризм вихідного дня як інноваційний механізм використання природних ресурсів | Чернігівська область | 2015-2017 | 2015-2016 | Обласний бюджет | 12,72 | 10,41 | 24,0 | 10,41 | 46,0 | 12,72 | Кількість промаркова-них маршрутів Кількість нових маршрутів з активного туризму. Кількість рекламно-інформаційних турів з розвитку активного та екотуризму. Організація та участь у профільних семінарах. | од. од. од од | 2 3 1 1 | 2 3 1 1 | 0 0 0 0 | Прийнято участь у грантовому проекті з маркування маршрутів, взято участь в семінарі з розвитку активних видів туризму. Розроблені 2 пішохідні та 1 вело- маршрут, проведено підготовчу роботу для їх маркування згідно з Національним стандартом України, виготовлено знаки для маркування 2-х маршрутів. | - |
| 3. Розвиток сільських територій «Регіон рівних можливостей» | 3. Розвиток сільських територій | Оптимізація спеціалізації сільського господарства з метою підви-щення ефективності аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Структура посівних площ: - зернові - технічні - картопля та кормові овочі | % % % % | 50-60 20-30 5-10 10-15 | 55,2 26,7 7,7 10,4 | в ме-жах діапа-зону | Загальний обсяг посіву під урожай 2016 року склав 1183 тис. га, що на 12 тис. га (+1,0%) більше попереднього року. В структурі посівів зернові культури займають 55,2% (653,1 тис. га), технічні – 26,7% (315,6 тис. га), картоплеовочева група – 7,7% (91,3 тис. га), кормові – 10,4% (123,0 тис. га). | - |
|  |  | Сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість проведених тренінгів | од. | 20 | 20 | 0 | Проведено 20 заходів, спрямованих на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспро-можної тваринницької продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. | - |
|  |  | Підтримка технічного переоснащення малих, середніх агровиробників та їх об’єднань, що працюють на території Чернігівської області | Чернігівська область | 2015 - 2017 | 2015 –2016 | Держав-ний бюджет, НАК «Украгро-лізинг» | 16100,0 | 12200,0 | 6000,0 | 12200,0 | 8700,0 | 16100,0 | Кількість придбаних одиниць с/г техніки та обладнання на умовах фінансового лізингу | од. | 9 | 21 | +12 | На умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Украгролізинг» за 2016 рік агропідприємствами області придбано 21 одиницю сільгосптехніки та обладнання на загальну суму 12,2 млн. грн. | - |
|  |  | Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в Чернігівській області | Чернігівська область | 2016-2017 | 2016 | Обласний бюджет | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Сертифіковано виробників органічної продукції | од. | 5 | 9 | +4 | За Програмою фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2020 роки 9 виробників органічної продукції отримали з обласного бюджету 230 тис.грн для компенсації вартості сертифікації. | - |
|  |  | Створення та підтримка розвитку різноспеціалізо-ваних сільсько-гоподарських обслуговуючих кооперативів | Чернігівська область | 2015 - 2017 | 2015 – 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Кількість створених сільськогоспо-дарських обслуговую-чих кооперативів (СОК) | од. | 3 | 3 | 0 | За 2016 рік створено 3 СОКи: «Ямсон» у Городнянському, «Сад-Ок» у Ріпкинському та «ЦСК Полісся» у Варвинському районах. Рішенням обласної ради від 20.12.2016 № 5-7/VII затверджена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки | - |
|  |  | Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, продукції тваринного походження | Чернігівська область | 26016-2017 | 2016 | Обласний бюджет | 1165,4 | 1165,4 | 1197,0 | 1165,4 | 1197,0 | 1165,4 | Кількість тварин, переданих багатодітним сім’ям | од. | 39 | 39 | 0 | З метою підтримки тваринницької галузі в області діє Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016 - 2020 роки. В рамках її реалізації в 2016 році з обласного бюджету виділено 1165,4 тис. грн, 39 сімей отримали тварин. | - |
|  |  | Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів | Чернігівська області | 2016-2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | Обсяг наданих послуг | млн грн | 79,0 | 79,0 | 0 | Станом на 01.01.2017 в сільській місцевості області зареєстровано 28 обслуговуючих кооперативів, 122 комунальні підприємства та комунальні господарства при сільських радах, 2915 інших обслуговуючих суб’єктів від переробних підприємств, райспоживспілок, райветлікарень, райсількомунгоспів та приватних структур. На зазначених підприємствах працює близько 7,9 тис. працівників. Загальний обсяг наданих послуг всіма господарюючими структурами за звітний період склав 79,0 млн грн. |  |

# Перший заступник голови

обласної державної адміністрації 														  Л.В. Сахневич