Проект

Звіт про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 60 | Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 47 | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 60 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |
|  |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 60 | Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням 20-ї сесії обласної ради від 17 червня 2014 року |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки________________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| 2017 рік |
|  | 240601- Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
| 1. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Бахмацькому районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 506,53 | 506,53 | - | - | - | - | 488,48 | 488,48 | - | - | - | - |
| 2. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Куликівському районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 459,33 | 459,33 | - | - | - | - | 433,32 | 433,32 | - | - | - | - |
| 3. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Ніжинському районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 571,24 | 571,24 | - | - | - | - | 552,51 | 552,51 | - | - | - | - |
| 4 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Прилуцькому районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 325,59 | 325,59 | - | - | - | - | 308,07 | 308,07 | - | - | - | - |
| 5 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Срібнянському районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 1470,25 | 1470,25 | - | - | - | - | 1298,89 | 1298,89 | - | - | - | - |
| 6 | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Талалаївському районі Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 154,82 | 154,82 | - | - | - | - | 132,99 | 132,99 | - | - | - | - |
|  | Всього: |  | 3487,76 | 3487,76 | - | - | - | - | 3214,25 | 3214,25 | - | - | - | - |
|  | 240602 - Утилізація відходів |
| 1. | Облаштування сміттєзвалищ у Ріпкинському та Сосницькому районах | Сосницьке міжрайонне управління водного господарства, ПП «Воденергобуд» 2017 р. | 199,90 | 199,90 | - | - | - | - | 199,31 | 199,31 | - | - | - | - |
| 2. | Облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів в населених пунктах Менського району | ФОП Конопля Олексій Миколайович 2017 р. | 190,00 | 190,00 | - | - | - | - | 189,98 | 189,98 | - | - | - | - |
| 3. | Забезпечення безпечного зберігання, транспортування та підготовка до захоронення джерел іонізуючого випромінювання після перезарядки гамма-терапевтичних апаратів КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» | ТОВ «ІЗОТОП СЕРВІС» 2017 р. | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
|  | Всього: |  | 629,90 | 629,90 | - | - | - | - | 539,29 | 539,29 | - | - | - | - |
|  | 240603 - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
| 1. | Будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Шевченка,23-а в смт.Варва Чернігівської області. | ПП «Будпласт-2» 2017р. | 562,80 | 562,80 | - | - | - | - | 541,26 | 541,26 | - | - | - | - |
| 2. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми №2 річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція | ПП «Воденергобуд» 2017-2018 рр. | 303,88 | 303,88 | - | - | - | - | 243,27 | 243,27 | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкція очисних споруд в смт.Куликівка Чернігівської області | ТОВ «Будспец» 2017-2018 рр. | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | - | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | - |
| 4. | Реконструкція очисних споруд в смт.Ладан Прилуцького району Чернігівської області | ПП «ВостокБудМонтаж» 2017 р. | 1571,90 | 1571,90 | - | - | - | - | 1551,31 | 1551,31 | - | - | - | - |
| 5. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального закладу "Коропська центральна районна лікарня" смт Короп Чернігівської області | ТОВ «Новгород-Сіверська житлово-експлуатаційна контора» 2017 р. | 304,40 | 304,40 | - | - | - | - | 277,85 | 277,85 | - | - | - | - |
| 6. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми № 1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція | ПАТ «Ніжинбудмеханізація» 2017-2018 рр. | 505,00 | 505,00 | - | - | - | - | 461,03 | 461,03 | - | - | - | - |
| 7. | Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області | ТОВ «Будспец» 2016-2020 рр. | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - |
| 8. | Реконструкція очисних споруд комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» | Роботи не виконувались | 1350,00 | 1350,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 9. | Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул.Корчагінська в смт. Ріпки Чернігівської області (Коригування) | ПП «Будпласт-2», 2016-2017 рр. | 245,00 | 245,00 | - | - | - | - | 228,23 | 228,23 | - | - | - | - |
| 10. | Будівництво каналізаційних мереж у центральній частині смт.Любеч (в тому числі оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП «Будпласт-2» 2017-2018 рр. | 1100,00 | 1100,00 | - | - | - | - | 94,45 | 94,45 | - | - | - | - |
| 11. | Реконструкція КНС в с.Наумівка Корюківського району Чернігівської області | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 500,70 | 500,70 | - | - | - | - | 466,72 | 466,72 | - | - | - | - |
| 12. | Реконструкція центральної КНС та каналізаційних мереж смт Сосниця (в тому числі оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП «Будпласт-2», 2017-2018 рр. | 930,00 | 930,00 | - | - | - | - | 699,59 | 699,59 | - | - | - | - |
| 13. | Реконструкція каналізаційно-насосної станції дитсадка «Сонечко» по вулиці Б.Хмельницького в м.Семенівка Чернігівської області | ТОВ «Дітел» 2017р. | 293,92 | 293,92 | - | - | - | - | 293,92 | 293,92 | - | - | - | - |
| 14. | Придбання: 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 36D на КНС №1, 2-х насосів HOMA BARRACUDA GRP 26D на КНС №2 в м.Борзна | ТОВ «ПокровБуд» 2017 р. | 191,00 | 191,00 | - | - | - | - | 191,00 | 191,00 | - | - | - | - |
| 15. | Придбання 2-х вакуумних насосів KO-503 на асенізаційні машини для вивозу рідких побутових відходів в м.Борзна | ТОВ «ПокровБуд» 2017 р. | 24,00 | 24,00 | - | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | - | - | - |
| 16. | Придбання пресу для вторинної сировини (модель А 125) в м.Борзна | Прес не придбано | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 17. | Заміна зношеного та застарілого обладнання системи аерації аеротенків біологічної очистки стічних вод очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | ТОВ «АСУ-ІНТНГРА» 2017 р. | 370,00 | 370,00 | - | - | - | - | 364,00 | 364,00 | - | - | - | - |
| 18. | Реконструкція біологічних ставків очисних споруд КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» в селі Григоро-Іванівка Ніжинського району Чернігівської області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | ФОП Дробот О.В., ПП «Воденергобуд» 2017 р. | 1530,00 | 1530,00 | - | - | - | - | 1487,53 | 1487,53 | - | - | - | - |
| 19. | Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.24.1.5210.4. (Q – 200 м3/год, Н – 32 м ) для заміни зношеного на КНС м.Прилуки | ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна», 2017 р. | 249,42 | 249,42 | - | - | - | - | 249,00 | 249,00 | - | - | - | - |
| 20. | Придбання комплекту системи аерації для заміни зношених на каналізаційних очисних спорудах м.Прилуки | ТОВ «АСУ-ІНТЕГРА», 2017 р. | 395,45 | 395,45 | - | - | - | - | 387,00 | 387,00 | - | - | - | - |
| 21. | Придбання каналізаційного насосу марки FZC.5.20.1.5210 (Q–250 м3/год, Н – 51 м ) для заміни зношеного на КНС м.Прилуки | ФОП Марченко | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - | 447,00 | 447,00 | - | - | - | - |
| 22. | Заміна насосного обладнання на Головній каналізаційній насосній станції «Синяківська» КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | ТОВ «ПокровБуд», 2017 р. | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | 146,76 | 146,76 | - | - | - | - |
| 23. | Заміна насосного обладнання на Каналізаційній насосній станції «Остер» КП «Ніжинське управління водопровідно- каналізаційного господарства» | ТОВ «ПокровБуд», 2017 р | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 92,04 | 92,04 | - | - | - | - |
| 24. | Реконструкція очисних споруд с.Снов`янка Чернігівського району | ТОВ «БУД АКТИВ ГРУП», 2017р. | 1499,00 | 1499,00 | - | - | - | - | 1416,01 | 1416,01 | - | - | - | - |
| 25. | Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи вентиляції спеціальних палат гематологічного відділення, призначених для проведення високодозової хіміотерапії та пересадки кісткового мозку КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» із встановленням газоочисного устаткування для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря» | Проект не розроблявся | 49,90 | 49,90 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | Всього: |  | 16226,37 | 16226,37 | - | - | - | - | 13161,96 | 13161,96 | - | - | - | - |
|  | 240604 - Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
| 1. | Благоустрій природних джерел та криниць області | Сосницьке міжрайонне управління водного господарства, 2017р. | 199,00 | 199,00 | - | - | - | - | 199,00 | 199,00 | - | - | - | - |
| 2. | Видання щорічної Доповіді про стан навколишнього природного середовища, екологічного паспорту області та екологічних навчально-пізнавальних матеріалів | ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», 2017 р. | 199,00 | 199,00 | - | - | - | - | 168,40 | 168,40 | - | - | - | - |
| 3. | Забезпечення функціонування Орхуського центру | ТОВ Фірма «СІТ», 2017р. | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |
| 4. | Визначення токсичності поверхневих вод | КП «Чернігівводо-канал», 2017 р. | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 26,12 | 26,12 | - | - | - | - |
| 5. | Визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Чернігова | КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова», 2017 р. | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | 5,04 | 5,04 | - | - | - | - |
| 6. | Проекційне перетворення цифрових картографічних даних навколишнього природного середовища Чернігівської області в систему WGS-84 | ФОП Зацерковний Віталій Іванович, 2017 р. | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - |
| 7. | Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета - одне майбутнє» та екофестивалю | Департамент екології та природних ресурсів, 2017 р. | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | 21,12 | 21,12 | - | - | - | - |
| 8. | Ліквідація наслідків зсуву та ерозійних явищ території провулку Романа Волкова в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області | ТОВ «Новгород-Сіверська житлово-експлуатаційна контора», 2017 р. | 377,40 | 377,40 | - | - | - | - | 376,09 | 376,09 | - | - | - | - |
| 9. | Відновлювальні та протизсувні роботи з реконструкцією перепадного колодязя зливової водовідвідної каналізації по вул.Монастирська в м.Новгород-Сіверський (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ТОВ «Новгород-Сіверська житлово-експлуатаційна контора», 2017 р. | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | 79,46 | 79,46 | - | - | - | - |
| 10. | Реконструкція шахтного водоскиду ставка руслового площею 24,6 га на р.Лоска в с.Об’єднане Новгород-Сіверського району (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ФОП Дробот О.В., 2017 р. | 110,00 | 110,00 | - | - | - | - | 74,90 | 74,90 | - | - | - | - |
| 11. | Реконструкція гідротехнічної споруди та земельної греблі руслового ставка, розташованого на землях Новоборовицької сільської ради Щорського району Чернігівської області за межами населеного пункту урочище «Вешки» | ПП «Будпласт-2», 2017 р. | 1498,66 | 1498,66 | - | - | - | - | 1484,06 | 1484,06 | - | - | - | - |
| 12. | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водотоку (річки) з метою захисту від підтоплення прилеглої території шляхом капітального ремонту русла р.Білоус Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області | Роботи не виконувались | 914,00 | 914,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 13. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми розташованої біля с.Редьківка на території Редьківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Реконструкція ( в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | ПП «Воденергобуд», ФОП Дробот О.В., 2017-2018 рр. | 906,30 | 906,30 | - | - | - | - | 891,95 | 891,95 | - | - | - | - |
| 14. | Паспортизація водних об'єктів області | ТОВ «НТЦ Облводгосп-Проект», Деснянське басейнове управління водних ресурсів, 2017 р. | 199,90 | 199,90 | - | - | - | - | 199,39 | 199,39 | - | - | - | - |
| 15. | Видання книги «Букварик школярика. Абетка природи рідного краю» | ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», 2017 р. | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - |
| 16. | Покращення санітарно-екологічного стану річки Мена на території Киселівської сільської ради Менського району (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП «Воденергобуд» ФОП Дробот О.В., 2017 р. | 1490,00 | 1490,00 | - | - | - | - | 1357,69 | 1357,69 | - | - | - | - |
| 17. | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми «Близниця» по вул.Лазарівка на території Дроздівської сільської ради Куликівського району Чернігівської області | ПП «Воденергобуд», 2017 - 2018 рр. | 940,00 | 940,00 | - | - | - | - | 795,86 | 795,86 | - | - | - | - |
| 18. | Дослідження антропогенного впливу на гідрологічний та екологічний режим р.Остер Чернігівської області | Чернігівський національний технологічний університет, 2017 р. | 94,00 | 94,00 | - | - | - | - | 93,50 | 93,50 | - | - | - | - |
| 19. | Заходи з озеленення міст і сіл з метою їх благоустрою | Державне підприємство «Ніжинське лісове господарство», 2017 р. | 48,00 | 48,00 | - | - | - | - | 47,99 | 47,99 | - | - | - | - |
|  | Всього: |  | 7676,26 | 7676,26 | - | - | - | - | 6340,55 | 6340,55 | - | - | - | - |
|  | 240605 – Збереження природно-заповідного фонду |
| 1. | Виготовлення інформаційних знаків на об’єкти природно-заповідного фонду | ТОВ «ТРАК ПАРТС ГРУП 2013», 2017 р. | 199,80 | 199,80 | - | - | - | - | 124,99 | 124,99 | - | - | - | - |
| 2. | Розробка та облаштування екологічних стежок на об'єктах природно-заповідного фонду | Сосницьке та Ніжинське міжрайонні управління водного господарства, 2017р. | 199,00 | 199,00 | - | - | - | - | 199,00 | 199,00 | - | - | - | - |
| 3. | Складання переліку та розробка положення про регіонально-рідкісні види рослин Чернігівської області | Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя, 2017 р. | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 4. | Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду | ПП «Десна-Експерт-М», 2017 р. | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | - | 1487,00 | 1487,00 | - | - | - | - |
|  | Всього: |  | 2078,80 | 2078,80 | - | - | - | - | 1960,99 | 1960,99 | - | - | - | - |
|  | Разом у 2017 році |  | 30099,09 | 30099,09 | - | - | - | - | 25217,05 | 25217,05 | - | - | - | - |