Проект

Звіт про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 47 | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 471 | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації |

КВКВ                                                          найменування відповідального виконавця програми

3.                                        Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного та місцевого значення (Рішення восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 23.02.2017 №12-8/ VІІ, спільні розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 31.05.2017 №35, від 12.06.2017 №42, від 27.07.2017 №55, розпорядження Департаменту фінансів облдержадміністрації від 09.11.2017 №184, від 07.12.2017 №97 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», рішення від 17.05.2017 №3-9/VІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2016 №3-7/VІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік» щодо експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг,рішення сесії обласної ради від 22.08.2017 №2-10/ VІІ «Про внесення змін до рішення  обласної ради від 20.12.2016 №3-7/ VІІ» Про обласний бюджет на 2017 рік»)

КВКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програма фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного та місцевого значення»

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктур- ри | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області 2017 рік | 233647,050 | 233647,050 |  |  |  |  | 211748,589 | 211748,589 |  |  |  |  | Відремонтовано твердого покриття 64,510 км Співфінансування за рахунок всіх джерел фін-ня 149651,3. Відремонтовано 34,354 км, в т.ч.: дердж. бюджет - 4,754 км, кред. кошти та місц. бюджет - 29,6 км) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 233647,050 | 8647,050 | 225000,000 | 211748,589 | 8627,284 | 203121,305 | 21898,461 | 19,766 | 21 878,695 |