Проект

Звіт про виконання регіональної програми за 2018 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 18 грудня 2015 року №22-2/VII (зі змінами затвердженими рішенням шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 20 грудня 2018 року №12-16/VII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4.   Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Програма оновлення  та розвитку Менського зоопарку  загальнодержавного               значення на 2016-2020 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Забезпечення належного функціонування закладу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 5 625,275/ 5 625,275 | 5 625,275/ 5 625,275 | - | - | - | 5 625,275 | 5 625,275 | - - | - | - | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин зоопарку. Покращено стан об’єктів та інженерних мереж закладу. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, а також повноцінний раціон харчування тварин. Кількість відвідувачів – 42 242 осіб, з них дітей - 25 224 осіб. Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 488. Плановий обсяг власних надходжень в зоопарку – 1187,7 тис. грн.. Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 1%. Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 2,2%. Динаміка збільшення обсягу доходів по зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 32,2 %. Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 28,8 % |
| 2. | Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень та інженерних мереж | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 1 518,905/ 1 518,905 | 1 518,905/ 1 518,905 | - | - | - | 1 518,905 | 1 518,905 | - | - | - | Кількість проведених капітальних ремонтів 2 (капітальний ремонт сараю для буйволів азіатських та капітальний ремонт покрівлі будівлі «Зимовий сад»). Площа проведених капітальних ремонтів 359,3 м кв. Площа території зоопарку – 33 718 м кв. Співвідношення площі проведених ремонтів до загальної площі зоопарку – 1,1%. Рівень готовності об’єктів – 100 % |
| 3. | Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 120,0/120,0 | 120,0/120,0 | - | - | - | 120,0 | 120,0 | - | - | - | Загальна кількість об’єктів рухомого складу зоопарку – 5 од. Кількість придбаної техніки рухомого складу - 1 (трактор з косаркою). Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення – 2 од. Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення – 50%. Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку – 20 %. |
| 4. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 7264,2/ 7264,2 | 7264,2/ 7264,2 | - | - | - | 7264,2 | 7264,2 | - | - | - | - |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) | Проведені видатки | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачеих бюджетом) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 7264,2 | 5625,3 | 1638,9 | 7264,2 | 5625,3 | 1638,9 | 0 | 0 | 0 |