|  | Затверджено Рішення ____________ сесії обласної ради сьомого скликання ___ ________ 2020 року № ____/VII |
| --- | --- |

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

Реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки

м. Чернігів,

2020 рік

ЗМІСТ

стор.

- Паспорт обласної Програми реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки	   3

- Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма												   4

- Мета Програми										   7

- Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми	   7

- Завдання Програми									 10

- Очікувані результати виконання Програми					 11

- Контроль за ходом виконання Програми					 11

Додатки до Програми:

Додаток 1. Ресурсне забезпечення обласної Програми реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки.

Додаток 2. Проведення проєктних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури національного значення Чернігівської області в 2020-2022 роках.

1. Паспорт обласної Програми реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-ІІІ «Про охорону культурної спадщини» |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, благодійники, спонсори |
| 6. | Термін реалізації програми | 2020-2022 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет Інші кошти, не заборонені законодавством |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: у тому числі: | 30350,0 тис. грн. |
| 8.1. | коштів обласного бюджету | 10050,0 тис. грн. |
| 8.2. | інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 20300,0 тис. грн. |

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

Стаття 54 Конституції України передбачає, що держава забезпечує збереження та охорону культурної спадщини. Відповідно, органи державної влади та місцевого самоврядування створюють належні умови щодо збереження та охорони культурної спадщини на місцях. Розбудова системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади створюють відповідні умови щодо збереження національної культурної спадщини.

Обласна Програма реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки розроблена на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ.

У Чернігівській області під охороною держави перебуває 309 об’єктів культурної спадщини – містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва, в т. ч. національного значення – 135, місцевого значення – 174. На балансі управління містобудування та архітектури знаходиться 86 пам’яток архітектури національного та місцевого значення. Значна кількість пам’яток архітектури (близько 15% від загальної кількості) знаходиться в незадовільному або аварійному стані та потребують невідкладних заходів щодо їх збереження.

Враховуючи особливі цінності архітектурних та історичних об’єктів, з метою їх збереження в автентичному вигляді та недопущення подальшої руйнації, програмою передбачається розробка науково-проектної документації та проведення реставраційних робіт на таких пам’ятках архітектури національного значення – Тріумфальна арка в м. Новгород-Сіверський, охоронний № 853, Георгіївська церква в смт Седнів, охоронний № 1789, Садиба «Покорщина» в смт Козелець, до складу якої входять три пам’ятки: Головний будинок № 846/1, Кам’яниця, охоронний № 846/2, Флігель, охоронний № 1775, «Палац з двома флігелями» Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» в с. Качанівка, охоронний № 250046-Н/1 та Церква Іоанна Богослова (Іванівська церква) в м. Ніжин, охоронний № 831. Всі ці об’єкти потребують проведення невідкладних реставраційно-відновлювальних робіт.

Тріумфальна арка (XVIII ст.), розташована в м. Н.-Сіверський, є пам’яткою архітектури національного значення, охоронній № 853, взята на облік Постановою РМ УРСР 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області.

Споруда мурована, одноярусна, із наскрізним арковим проїздом, обабіч якого влаштовано відкриті до середини кордегарді. Ворота прикрашають пілони з двоколонні портиками. На ній розміщені герби міст, які були в складі Новгород-Сіверського намісництва.

Пам’ятка, яка є єдиним на Чернігівщині пам’ятником архітектури в стилі класицизму, потребує проведення реставраційних та відновлювальних робіт.

Георгіївська церква (XVII ст.) розташована в смт Седнів Чернігівського району – це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 1789, взята на облік відповідно до постанови РМ УРСР від 06.09.1979 № 442 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Згідно рішення Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.04.1997 № 231 «Про передачу пам’яток архітектури державного значення на баланс управління містобудування та архітектури облдержадміністрації») дана пам’ятка знаходиться на балансі Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації.

Церква дерев’яна, тридільна, з восьмигранною центральною вежею, одноверха з двома заломами, збудована в традиційних формах української дерев’яної сакральної архітектури.

У 2003 році розроблялась проектно-кошторисна документація на першочергові протиаварійні роботи на суму 1803 тис. грн. Зазначена сума профінансована за рахунок коштів державного бюджету та виконані відповідні роботи. У 2005-2009 роках документація допрацьована з включенням розділів електроосвітлення, опалення, вентиляції, системи пожежної сигналізації, відтворення іконостасу та зроблено перерахунок залишків обсягів робіт в цінах 2010 року, які залишилися по кошторису першочергових протиаварійних робіт.

Наразі пам’ятка перебуває в стадії незавершеного будівництва, вищезазначена проектно-кошторисна документація потребує коригування та доопрацювання. При цьому вона поступово приходить в стадію аварійності, тому потрібні невідкладні реставраційні роботи по відновленню. Прилегла територія також потребує улаштування інженерних мереж та благоустрою.

Садиба «Покорщина» розташована в смт Козелець і включає в себе три пам’ятки архітектури національного значення, а саме:

1. Головний будинок (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 846/1, взята на облік постановою РМ УРСР від 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок одноповерховий дерев’яний на мурованому цокольному поверсі.

2. Кам’яниця (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 846/2, взята на облік постановою РМ УРСР від 24.08.1963 № 970 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок двоповерховий мурований, нижній цокольний поверх заглиблений у землю. У плані прямокутної форми, накритий високим чотирисхилим дахом. Перекриття у вигляді цегляних склепінь хрещатої та циліндричної форми;

3. Флігель (XVIII ст.) – пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 1775, взята на облік постановою РМ УРСР від 06.09.1979 № 442 та є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Будинок був одноповерховий дерев’яний на мурованому цокольному поверсі. У плані прямокутної форми, накритий 4-схилим дахом.

Згідно рішення Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.04.1997 № 231 «Про передачу пам’яток архітектури державного значення на баланс управління містобудування та архітектури облдержадміністрації») дана пам’ятка знаходиться на балансі Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації.

В 2007-2008 роках регіональним спеціалізованим науково-реставраційним інститутом «Укрзахідпроектреставрація» розроблено проект реставрації та пристосування комплексу цієї садиби. Кошти на проведення робіт не виділялись.

Рішенням Чернігівської обласної ради 5-ї сесії 7-го скликання від 20 липня 2016 року № 59-5/VII садибу «Покорщина» (головний будинок, кам’яниця, флігель) передано у довгострокове безоплатне користування Козелецькій районній раді Чернігівської області.

В останні роки тривалий час садиба «Покорщина» не використовувалась, що призвело до аварійного стану пам’ятки. На сьогодны проект реставрації та пристосування комплексу садиби «Покорщина» потребує корегування, а пам’ятки термінових невідкладних протиаварійних та реставраційних робіт.

«Палац з двома флігелями» Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», який розташований в с. Качанівка Ічнянського району є пам’яткою архітектури національного значення, охоронний № 250045/1-Н, взятий на державний облік Постановою РМ УРСР від 24.08.1963 №970 та занесений до єдиного Державного реєстру нерухомих пам’яток України згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 №929.

Будівля двоповерхова, прямокутна в плані з трьома ризалітами з боку паркового фасаду. З боку головного фасаду під прямим кутом до палацу примикають два одноповерхові флігелі, завдяки яким палац зберігає П-подібну в плані форму. Будівля цегляна, другий поверх дерев’яний, облицьований цеглою, фасади декоровано рустами. Центральна части в межах центрального ризаліту завершується декоративним барабаном з люкарнами і високим ребристим куполом. Головний фасад палацу підкреслює глибока лоджія з чотириколонним портиком тосканського ордену, що несе антаблемент.

Відповідно проведеного обстеження (акт від 28 листопада 2019 року) всі фасади палацу знаходяться в незадовільному стані, північна частина з терасою та вхідна частина палацу з декорами головного фасаду в аварійному стані. Інтер’єри внутрішньої частини приміщень будівлі потребують автентичного відновлення та оздоблення. Територія потребує автентичного відновлення та благоустрою.

На сьогоднішній день пам’ятка архітектури національного значення «Палац з двома флігелями» потребує реставраційно-відновлювальних робіт, так як існує загроза втратити цю визначну пам’ятку архітектури кінця XVIII ст. Для цього потрібно розробити науково-проєктну документацію на її реставрацію. На сьогодні підготовчі проектні роботи розпочаті за власні кошти.

«Церква Іоанна Богослова (Іванівська церква)» (1752 рік) – це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 831, взята на облік відповідно до постанови РМ УРСР від 24.08.1963 № 970. Церква мурована двоповерхова однобанна, хрещата з короткими раменами. До східного й західного фасаду прилягають рівновисокі з основним об’ємом екседри.

На першому поверсі містилася низенька тепла церква, перекрита системою коробових та хрестових склепінь із розпалубками, на другому – холодна. Церква має значну висоту, рамена хреста перекрита циліндричними склепіннями. Попружні арки несуть циліндричний восьмивіконний світловий барабан, перекритий напівсферичною банею.

У 1954-1955 роках були здійснені ремонтно-реставраційні роботи. З радянських часів по 2019 рік приміщення пам’ятки використовувалось для зберігання архівних матеріалів. Після 1955 року ремонтно-реставраційні роботи більше не проводилися і пам’ятка опинилася в аварійному стані.

На даний час пам’ятка перебуває у користуванні управління Чернігівської єпархії Української Православної Церкви (Православна Церква України) м. Чернігів на підставі рішення 17 сесії 7 скликання Чернігівської обласної ради від 04.04.2019 № 47-17/VII «Про передачу у довгострокове безоплатне користування управлінню Чернігівської єпархії Української Православної Церкви (Православна Церква України)» та знаходиться на бухгалтерському обліку Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.04.1997 № 231.

Наразі церква, яка є єдиною двоповерховою церквою, що збереглася до наших днів, потребує невідкладної реставрації. Для її проведення необхідна розробка відповідної науково-проєктної документації.

- Мета Програми

Мета програми:

- формування пам’яткоохоронної політики, збереження та популяризація пам’яток культурної спадщини області;

- розроблення науково-проектної документації з кошторисом на реставрацію та відновлення пам’яток архітектури національного значення – Тріумфальної арки, Георгіївської церкви, Садиби Покорщини, Палацу з двома флігелями та Церкви Іоанна Богослова, а також виконання реставраційних робіт на Тріумфальній арці, Георгіївській церкві, Садибі Покорщина та Церкві Іоанна Богослова;

- сприяння проведення реставраційних робіт та благоустрою прилеглої території з метою збереження цих пам’яток архітектури національного значення.

4.Шляхи розв’язання проблем, фінансове забезпечення Програми

З метою розроблення проектно-кошторисної документації та виконання реставраційних і відновлювальних робіт протягом 2020-2022 років передбачається здійснення таких заходів (табл. 1):

| Заходи | Відповідальні виконавці | Термін виконання, рік | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Всього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обласний бюджет | Інші кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Тріумфальна арка, охоронний № 853 в м. Новгород-Сіверський | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані (ліцензовані) проєктні організації | 2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Тріумфальній арці в м. Новгород-Сіверський | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 350,00 | 200,00 | 550,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Георгіївська церква, охоронний № 1789 в смт Седнів Чернігівського району | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Георгіївській церкві в смт Седнів Чернігівського району | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 2000,00 | 4000,00 | 6000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Головний будинок «Садиби Покорщина», охоронний № 846/1 в смт Козелець Козелецького району | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Головному будинку в смт Козелець Козелецького району | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Кам’яниця «Садиби Покорщина», охоронний № 846/2 в смт Козелець Козелецького району | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Кам’яниці в смт Козелець Козелецького району | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Розроблення науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Флігель «Садиби Покорщина», охоронний № 1775 в смт Козелець Козелецького району | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Флігелі в смт Козелець Козелецького району | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Розроблення науково-проєктної документації «Реставрація пам’ятки архітектури національного значення – «Палац з двома флігелями»(північним та південним), охоронний № 250045/1-Н та прилеглої території НІКЗ «Качанівка» в с. Качанівка Ічнянського району (1 черга «Реконструкція фасадів конструкцій даху та перекриття), (2-3 черги). | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 1800,00 | 2700,00 | 4500,00 |
| Розроблення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Церква Іоанна Богослова (Іванівська церква)», охоронний № 831 в м. Ніжин | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сертифіковані проєктні організації | 2020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт на Церкві Іоанна Богослова в м. Ніжин | Сертифіковані будівельні організації | 2021-2022 | 1000,00 | 1400,00 | 2400,00 |
| Всього | 2020-2022 | 10050,00 | 20300,00 | 30350,00 |

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань, які виділяються органам виконавчої влади з урахуванням завдань, передбачених Програмою, а також інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми зазначене в додатку 1.

Обсяг фінансування обласної реставрації пам’яток архітектури національного значення на території Чернігівської області на 2020-2022 роки за рахунок коштів обласного бюджету складає 10050,00 тис. грн. та інших коштів, не заборонених законодавством – 20300,00 тис. грн. Розпорядником коштів виступає Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці Програми – Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2020-2022 роки складає 30350,0 тис. грн. та може коригуватися під час її виконання. Напрями діяльності та заходи викладені в додатку 2.

5. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення виконання в області Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Завданням Програми є:

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Тріумфальна арка (XVIII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Георгіївська церква (XVII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Головний будинок «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Кам’яниця «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту відновлення пам’ятки архітектури національного значення – Флігель «Садиба Покорщина» (XVIII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити проведення робіт по розробленню науково-проектної документації пам’ятки архітектури національного значення – Палац з двома флігелями НІКЗ «Качанівка»(XVIII ст.);

- забезпечити проведення робіт по розробці проекту реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Церква Іоанна Богослова (Іванівська церква) (XVIII ст.) та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці;

- забезпечити умови для стабільного та ритмічного фінансування робіт, передбачених Програмою, за рахунок коштів обласного бюджету;

- здійснення контролю за реалізацією заходів Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме збереженню Тріумфальної арки, Георгіївської церкви, Садиби Покорщина та Палацу з двома флігелями як визначних пам’яток архітектури Чернігівської області національного значення.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації подає до 15 січня узагальнену інформацію про виконання Програми постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

Начальник Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської облдержадміністрації			     Олександр ДМИТРЮК