Пояснювальна записка

про стан виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки

за 2021 рік

Відповідно до рішення 6 сесії VIII скликання Чернігівської обласної ради від 22.10.2021 № 9-6/VIII «Про внесення змін до переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, затвердженого рішенням обласної 26 лютого 2021 року № 46-3/VIII», перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік затверджено у сумі 11513,500 тис. гривень.

Відповідно до рішення 5 сесії VIII скликання Чернігівської обласної ради від 03.08.2021 № 13-5/VIII «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік» додатковий перелік видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік затверджено у сумі 79,96 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26 лютого 2021 року № 45-3/VIII (зі змінами), за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд) у 2021 році виконані природоохоронні заходи на загальну суму 5770,33 тис. гривень, що становить 49,8 % від запланованих на 2021 рік (11593,46 тис. гривень).

Освоєння коштів на виконання природоохоронних заходів в розрізі головних розпорядників коштів станом на 01.01.2022 наступне:

- Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації –1450,25 тис. грн;

- Департамент економічного розвитку облдержадміністрації – 3,51 тис. грн;

- Управління капітального будівництва облдержадміністрації – 2114,52 тис. грн;

- Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації – 35,00 тис. грн;

- Кіптівська сільська рада – 873,51 тис. грн;

- Седнівська селищна рада –129,67 тис. грн;

- Ніжинська міська рада – 0,00 тис. грн;

- Коропська селищна рада – 250,00 тис. грн;

- Чернігівська міська рада – 913,86 тис. гривень.

Зокрема, упродовж 2021 року за рахунок коштів обласного фонду здійснено тампонаж 13 недіючих артезіанських свердловин на території Сосницької територіальної громади (Корюківський район) на суму 909,759 тис. грн, а також проведено коригування проєктно-кошторисної документації з тампонажу недіючих артезіанських свердловин в Менській (Корюківський район) і Березнянській (Чернігівський район) територіальних громадах на загальну суму 49,95 тис. гривень. Тендер на роботи по тампонажу недіючих артезіанських свердловин в Менській (Корюківський район) і Березнянській (Чернігівський район) територіальних громадах був скасований. Процедура закупівлі через систему Prozorro скасована так як один з учасників подав скаргу до АМКУ, а інші учасники були відхилені

Крім того, завершені роботи з реконструкції каналізаційних мереж вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ (623,79 тис. грн), каналізаційних очисних споруд смт Короп (250 тис. грн), напірної мережі системи водовідведення с. Прогрес Чернігівського району (873,51 тис. грн), а також виконані роботи з реконструкції блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня (І черга) (631,00 тис. гривень).

Відкоригована проєктно-кошторисна документація та сплачено борг за виконані у попередні роки роботи на об’єкті «Реконструкція очисних споруд в смт. Куликівка Чернігівської області» (859,74 тис. гривень).

Відкоригована проєктно-кошторисна документація для об’єкту «Реконструкція системи організованого водовідведення поверхневих вод із території комунального закладу «Седнівський навчально-виховний комплекс» Чернігівської районної ради Чернігівської області» (з обласного фонду – 129,67 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету Седнівської селищної ради – 70,0 тис. гривень).

На умовах співфінансування за рахунок коштів обласного фонду (913,86 тис. грн), а також місцевого бюджету Чернігівської міської ради (8433,11918 тис. грн) та коштів інвестора (8585,5 тис. грн) розпочато роботи з будівництва централізованої каналізації по вул. Фікселя та по вул. Київська від вул. Гонча до вул. Північна в м. Чернігів.

Розроблено проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж території об’єкту природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мурав’ївський», загальною площею 1095,6832 га, розташованого на території Новгород-Сіверського району (291,00 тис. гривень).

У рамках проведення інформаційно-просвітницьких заходів виготовлено та розміщено в населених пунктах та наукових установах області агітаційно-роз’яснювальну продукцію: банери, постери для біллбордів, постери для сітілайтів, інформаційні стенди та буклети природоохоронного спрямування на загальну суму 79,64 тис. гривень.

Проведено щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє» та забезпечено нагородження його 45 переможців і призерів. Крім того, 4 вересня на території парку природи «Беремицьке» (Остерська територіальна громада Чернігівського району) відбувся щорічний екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО». На проведення вказаних заходів з обласного фонду витрачено 119,90 тис. гривень.

Проведено процедуру стратегічної екологічної оцінки для двох документів державного планування – Програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2022 рік та Програми «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки» на загальну суму 38,51 тис. гривень.

З державного бюджету кошти на проведення природоохоронних заходів на території Чернігівської області в рамках вищевказаної програми у 2021 році не виділялися.