Звіт про виконання в 2021 році

«Програми створення страхового фонду документації

Чернігівської області на 2021-2025 роки»

Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання обласної ради 28 жовтня 2020 року за № 49-25/VII.

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів – державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів – повнорозмірними паперовими їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини.

На 2021 рік Програмою передбачалося виготовлення проєктної документації 25 об’єктів будівництва. Станом на 01.01.2022 року, за інформацією Регіонального центру Південно-східного центру СФД, заключено договори на виконання робіт між комунальним підприємством «Чернігівводоканал» та Регіональним центром Південно-східного центру СФД на 2 об’єкти, зокрема зливної станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова по вул. Колективній 58, в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області та реконструкції водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові. Виготовлення проєктної документації передбачено коштом власника, тобто комунальним підприємством «Чернігівводоканал». Виготовлення документації за іншими об’єктами, передбаченими Програмою, не фінансувалися.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.