**Проєкт звіту про виконання регіональної програми за 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| **2.** | 0210180 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| **3.** | 0210180 | **Програма інформатизації Чернігівської області на 2021-2023 роки**  (рішення II сесії Чернігівської обласної ради VIII скликання від 26.01.2021 № 21-2/VIII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

**4.** Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:Інформатизація Чернігівської області на 2021-2023 роки

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | | | | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання – 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення функціонування та розвитку телекомунікаційного середовища регіону, регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів | Чернігівська ОДА | | 2632,0 | | 2632,0 |  | |  |  | |  | 1698,6 | | 1698,6 | |  |  | |  |  | - забезпечено функціонування та розвиток корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше -197 000 грн;  - розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг – 677 920 грн;  - технічна підтримка вебпорталу „Електронна Чернігівщина” -  199 700 грн;  - забезпечено ліцензійне супроводження комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати», встановленої в 5-ти районних державних адміністраціях Чернігівської області - 120 000 грн;  - здійснено заходи з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області – 170 000 грн;  - придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області та інше – 334 032,92 грн. | | | |

**5.** Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2632,0 | 2252,0 | 380,0 | 1698,6 | 1417,3 | 281,3 | -933,4 | -834,7 | -98,7 |