**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік заходів Програми** | **Строки виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. у тому числі за роками** | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
|  |  |  |  | **разом** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| **1. Організаційне та методичне забезпечення інформатизації в регіоні**  |
| 1.1. Оцінка стану електронної та цифрової готовності області за визначеними показниками | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, структурні підрозділи ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою)  |  | Не потребує фінансування | Актуалізація даних щодо стану інформатизації територіальних громад; оцінка стану цифрового розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров’я тощо |
| 1.2.Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів ОДА, РДА | 2024– 2026  | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів |
| 1.3.Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах. | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїоблдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Удосконалення нормативно-правової бази Програми інформатизації |
| 1.4.Визначення ключових напрямків та проведення ІТ-аудиту в області  | 2025 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Розробка плану поетапного переходу з використання ПЗ походженням з країни-агресора та підсанкційного на ПЗ українських розробників або походженням з країн-партнерів |
| 1.5.Розробка методичних рекомендацій та надання практичної допомоги під час формування програм інформатизації та цифровізації ОМС | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Уніфікація та узгодженість завдань інформатизації та цифровізації; підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| 1.5.Проведення регіональних семінарів, відеоконференцій за участю керівників органів влади, вчених та представників бізнесу з питань впровадження новітніх ІТ- та цифрових технологій в діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, питань розвитку інформаційного суспільства | 2025– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | Інші джерела | В межах фінансування | Залучення широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості до формування регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства |
| Всього за напрямом 1 | обласний бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджети ОТГ | - | - | - | - |  |
| інші джерела | - | - | - | - |  |
| **2. Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку інформаційно-комунікаційного середовища регіону** |
| 2.1.Проведення оцінки стану покриття широкосмуговим інтернетом території області | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації |  | Не потребує фінансування | Актуалізація даних щодо покриття широкосмуговим інтернетом території області  |
| 2.2.Забезпечення сталого доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст) | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації райдержадміністрації, ОТГ (за згодою) | Інші джерела | В межах фінансування | Забезпечення безперешкодного доступу до інформації та цифрових послуг, створення умов для ринкової конкуренції між провайдерами |
| 2.3. Забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації райдержадміністрації, ОТГ (за згодою) | Обласний бюджет | 946,0 | 454,0 | 260,0 | 232,0 | Забезпечення доступу до загальнообласних інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 2.4.Придбання комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування | 2024- 2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Інші джерела | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Належний рівень забезпечення комп’ютерною технікою, серверним та мережевим обладнанням для ефективного та стабільного виконання функцій державного управління  |
| 2.5.Придбання ліцензійного програмного забезпечення та застосування програмного забезпечення з відкритим кодом, в т.ч. операційних систем та офісних додатків в структурних підрозділах ОВА та органах виконавчої влади області | 2024- 2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Інші джерела | 7200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | Належний рівень захисту інформаційних ресурсів, стабільність роботи інформаційних систем та баз даних, дотримання вимог ЗУ “Про авторське право і суміжні права” |
| 2.6.Здійснення легалізації встановленого програмного забезпечення (операційні системи, офісне програмне забезпечення, антивірусні програми) в органах виконавчої влади області | 2024- 2026  | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації  | Інші джерела | 14000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4000,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності та авторського права, виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням»  |
| 2.7.Масштабування, модернізаці*я* та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації | Обласний бюджет | 2133,0 | 624,0 | 711,0 | 798,0 | Забезпечення функціонування та підвищення оперативності бухгалтерського обліку. |
| 2.8.Стимулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (електронна сільська громада) | 2025– 2026  | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації райдержадміністрації, ОТГ  | Бюджети ОМС |  | В межах фінансування | Розробка модульних уніфікованих ІТ- та цифрових рішень для сільских громад та подальше їх впровадження  |
| Всього за напрямом 2 | обласний бюджет | 3079,0 | 1078,0 | 971,0 | 1030,0 |  |
| бюджети ОТГ | - | - | - | - |  |
| Інші джерела | 33200,0 | 11400,0 | 11400,0 | 10400,0 |  |
| **3. Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд»** |
| 3.1 Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на без- паперовий документообіг створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян до державних установ, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, тощо | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, ОТГ (за згодою), виконавчий апарат облради(за згодою) | Обласний бюджет | 946,0 | 454,0 | 260,0 | 232,0 | Забезпечення функціонування документообігу в обласній раді, об’єднаних громадах, райдержадміністраціях та обласних управліннях облдержадміністрації. Забезпечення взаємодії підприємців, громадян та органів управління з реалізацією прийняття електронних звернень громадян, надання адміністративних послуг |
| 3.2.Масштабування підключення до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) та органів місцевого самоврядування області | 2024– 2025   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, ОТГ (за згодою), виконавчий апарат облради (за згодою) |  |  |  |  |  | Забезпечення швидкої взаємодії та обміну інформацією між обласною владою, структурними підрозділами та органами місцевого самоврядування |
| 3.3.Технічна підтримка веб-порталу області «Електронна Чернігівщина»  | 2024– 2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації  | Обласний бюджет | 935,0 | 283,0 | 311,0 | 341,0 | Розвиток системи послуг населенню через мережу Інтернет. Забезпечення працездатності сайтів районних адміністрацій, облдержадміністрації та її структурних підрозділів |
| 3.4. Розвиток відкритих даних: Розвиток Геопорталу містобудівного кадастру Чернігівської області, забезпечення функціонування програмного інтерфейсу для автоматичної публікації наборів відкритих даних які знаходяться в інформаційних системах органів виконавчої влади області тощо | 2024-2026   | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Інші джерела | - | - | - | - | Забезпечення доступу до інформації, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначенихЗаконом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес |
| 3.5. Організація навчання фахівців виконавчих органів області та ОМС з питань е-урядування та е-демократії | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Інші джерела | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності, можливостей застосування та просування елементів е-урядування та е-демократії  |
| 3.6.Організація підключення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області до нових сервісів, систем та реєстрів, розроблених центральними органами виконавчої влади | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Інші джерела | - | - | - | - | Забезпечення доступу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області до нових сервісів, систем та реєстрів, розроблених центральними органами виконавчої влади |
| 3.7. Участь у спільних проєктах (програмах), спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами  | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Інші джерела | - | - | - | - | Залучення коштів міжнародних установ на умовах співфінансування для реалізації заходів інформатизації регіону та проведення досліджень у цьому напрямі |
| 3.8.Забезпечення публічності та прозорості діяльності ОВА, РВА | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні ОВА, РВА на сайтах та в мережі Інтернет |
| 3.9. Створення інструменту візуалізації об’єктивної інформації в різних галузях області (дашбордів)  | 2024-2026 | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації |  | Не потребує фінансування | Визначення пріоритетних напрямків для оприлюднення інформації на дашбордах, створення систем візуалізації даних у сферах медицини, освіти, медицини, туризму, екології, агропромислового комплексу тощо  |
| Всього за напрямом 3 | обласний бюджет | 1881,0 | 737,0 | 571,0 | 573,0 |  |
| бюджети ОТГ | - | - | - | - |  |
| інші джерела | - | - | - | - |  |
| **4. Забезпечення технічного захисту інформації, розбудова безпечного середовища** |
| 4.1.Реконструкція серверного приміщення обласного ЦОД | 2025-2026  | Відділ інформ.-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, виконавчий апарат облради | Обласний бюджет, інші джерела | В межах фінансування | Приведення стану серверного приміщення обласного ЦОД у відповідність до вимог безпеки та надійного функціонування, визначених чинними нормативно-правовими актами  |
| 4.2.Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області  | 2024– 2026   | Відділ інформаційних технологій кібербезпеки та кіберзахисту апарату облдержадміністрації, виконавчий апарат облради | Обласний бюджет | 602,0 | 192,0 | 200,0 | 210,0 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів |
| 4.3.Здійснення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих інформаційних та інформаційно-коммунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | 2024– 2026  | Відділ інформаційних технологій кібербезпеки та кіберзахисту апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Обласний бюджет | 700,0  | 250,0 | 250,0 | 200,0 | Забезпечення гарантії відповідності рівня захищеності інформації вимогам нормативних документів;одержання об’єктивної оцінки рівня захищеності інформації через систему державної експертизи та атестації |
| 4.4. Оцінка та підвищення навичок у сфері захисту даних (інформаційної безпеки) | 2024-2026 | Відділ інформаційних технологій кібербезпеки та кіберзахисту апарату облдержадміністрації |  | Не потребує фінасування | Призначення відповідальних за технічний захист інформації в комунальних установах та підприємствах, організація навчання як відповідальних працівників так працюючих в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування навичкам з кібербезпеки, забезпечення покращення результативності захисту даних, встановлення вимог до аудиторів інформаційної безпеки, визначення порядку їх атестації та переатестації, проведення навчань щодо надзвичайних ситуацій та інцидентів у кіберпросторі |
| Всього за напрямом  | обласний бюджет | 1302,0 | 442,0 | 450,0 | 410,0 |  |
| бюджет ОТГ | - | **–** | **-** | **-** |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| **5. Підвищення цифрової грамотності суб’єктів владних повноважень**  |
| 5.1.Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів | 2024– 2026  | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації | Інші джерела |  |  |  |  | Обмін досвідом, набуття нових знань та навичок у відповідній сфері  |
| 5.2. Проведення навчань профільних фахівців ОВА, РДА та ОМС з питань дотримання інформаційної та кібергігієни | 2024– 2026  | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації |  | Не потребує фінасування | Підвищення професійного рівня відповідальних фахівців щодо забезпечення захисту даних |
| Всього за напрямом  | обласний бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет ОТГ | - | **-** | **-** | **-** |  |
| інші джерела | - | - | - | - |  |

**Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного**

**забезпечення апарату облдержадміністрації Олександр КЛИМЕНОК**