Додаток 2

до Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки

**Напрями діяльності та заходи Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)** | **Очікувані результати** |
| 1 | Дослідження щодо виявлення об’єктів культурної спадщини | 1.1. Співпраця з органами місцевого самоврядування щодо виявлення об’єктів культурної спадщини, розташованих на підпорядкованих їм територіях | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | Активізація виявлення об’єктів, які потенційно можуть бути об’єктами культурної спадщини |
| 1.2. Проведення дослідження виявлених об’єктів культурної спадщини |
| 1.3. Створення Карток виявлення об’єктів культурної спадщини |
| 2 | Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини | 2.1. Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 100,0  2026 р. - 100,0  2027 р. - 100,0  2028 р. - 100,0  2029 р. - 100,0  2030 р. - 100,0 | Збільшення кількості виявлених об’єктів, поданих на розгляд Консультативної ради при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, з метою внесення їх до Переліку об’єктів культурної спадщини Чернігівської області |
| 3 | Занесення об’єктів архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 3.1. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» | 2025 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | - | - | Занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України всіх пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» |
| 3.2. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України виявлених об’єктів культурної спадщини |
| 4 | Проведення моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 4.1. Проведення постійного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | Щорічно складені інформаційні довідки на всі пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 4.2. Проведення періодичного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Складено акти візуального обстеження на всі пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 5 | Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення | 5.1. Виготовлення паспортів на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 100,0  2026 р. - 100,0  2027 р. - 100,0  2028 р. - 100,0  2029 р. - 100,0  2030 р. - 100,0 | Виготовлено паспорти на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 5.2. Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення | - | - | Сформовано паперові та електронні облікові справи на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення |
| 6 | Виготовлення та встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 6.1. Виготовлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 110,0  2026 р. - 110,0  2027 р. - 110,0  2028 р. - 110,0  2029 р. - 110,0  2030 р. - 106,0 | Виготовлено та встановлено охоронні дошки і охоронні знаки на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 6.2. Встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | - | 2025 р. - 50,0  2026 р. - 50,0  2027 р. - 50,0  2028 р. - 50,0  2029 р. - 50,0  2030 р. - 50,0 |
| 7 | Виготовлення науково-проєктної документації на проведення протиаварійних, консерваційних та реставраційних робіт та проходження експертизи на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 7.1. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та проходження експертизи проєкту | 2025 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 300,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та пройдено експертизу проєкту |
| 7.2. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та проходження експертизи проєкту | 2026 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 300,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та пройдено експертизу проєкту |
| 7.3. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та проходження експертизи проєкту | 2027 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.4. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та проходження експертизи проєкту | 2028 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 1500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.5. Виготовлення науково-проєктної документації для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та проходження експертизи проєкту | 2029 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.6. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та проходження експертизи проєкту | 2030 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та пройдено експертизу проєкту |
| Всього | | | | | Обласний бюджет | 2025 р. - 360,0  2026 р. - 360,0  2027 р. - 1860,0  2028 р. - 360,0  2029 р. - 860,0  2030 р. - 856,0 |  |
| Всього | | | | | Інші кошти | 2025 р. - 300,0  2026 р. - 300,0  2028 р. - 1500,0 |  |
| Всього по Програмі | | | | | | 6756,0 |  |

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської обласної

державної адміністрації Сергій КУРЕНЯ