ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

**забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки**

**м. Чернігів, 2024 рік**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стор. |
| 1 | Паспорт Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки | 3 |
| 2 | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
| 3 | Мета Програми | 5 |
| 4 | Шляхи розв’язання проблеми, фінансове забезпечення Програми | 5 |
| 5 | Завдання Програми | 6 |
| 6 | Очікувані результати виконання Програми | 6 |
| 7 | Контроль за ходом виконання Програми | 7 |
|  |  |  |
|  | Додаток 1. Ресурсне забезпечення Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки |  |
|  | Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки |  |

**1. Паспорт Обласної програми**

**забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 18.10.2024 № 846 «Про розроблення проєкту Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, спонсори |
| 6. | Термін реалізації програми | 2025-2026 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 3653,046 тис. грн |
| у тому числі: | 3653,046 тис. грн |
| 8.1. | коштів обласного бюджету |
| 8.2. | Інші кошти, не заборонені чинним законодавством | - |

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Чимало років безбар’єрність асоціювалася у багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод — облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується, без перебільшення, кожного. Так, більшість щоденних дій для людини з інвалідністю — це важкий «квест», який найчастіше доводиться проходити самостійно. Люди літнього віку, батьки з дитячими візочками, люди з інвалідністю та інші представники маломобільних груп стикаються з бар’єрами чи відчувають дискомфорт через те, що будівлі, споруди та транспорт не адаптовані для перебування та пересування ними.

Фізична безбар’єрність – це не тільки пандуси. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, відсутність турнікетів-вертушок, зручно розташовані кнопки, поручні у вбиральнях, на сходах, ліфтах, дублювання ключових написів шрифтом Брайля, тактильні плитки, контрастні написи – це лише мала частина елементів безбар’єрності фізичного середовища.

Фізична безбар’єрність передбачає створення середовища, де суспільний простір фізично доступний для кожного громадянина, абсолютно для кожного – чи то людина з інвалідністю, чи молоді батьки з дитячим візочком, чи літня людина, чи маленька дитина, яка хоче самостійно спуститися сходинками.

На виконання Указу Президента України від 03.12.2020 № 553/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні» Кабінет Міністрів України розпорядженням від 01.04.2021 № 366-р схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та розпорядженням від 25.04.2023 № 372-р затвердив план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – План).

З 01.09.2022 в Україні набули чинності оновлені державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (далі – ДБН) зі створення безбар’єрного простору в Україні, які були затверджені Міністерством розвитку громад та територій України у 2021 році.

Державні будівельні норми оновлені з урахуванням найкращого європейського досвіду та встановлюють сучасні вимоги доступності, що відповідає Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, розробленої в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Відповідно до ДБН будівлі мають бути забезпечені фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», під час проектування житлових і промислових будівель, як і при переобладнанні, ремонті, реконструкції існуючих житлових будинків і громадських будівель, обов’язковим є повне дотримання вимог безпеки, доступності та зручності використання таких будівель і споруд. Забезпечення доступного середовища для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, є одним із соціально-економічних завдань, яке зачіпає права і потреби мільйонів громадян країни.

Відповідно до завдання 13 Плану необхідно пристосувати головні входи і приміщення будівель виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, а саме: встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей.

Маломобільні групи населення − це особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 668.

Чернігівська обласна державна адміністрація є головним органом виконавчої влади на території Чернігівської області. Щодня будівлю, в якій розміщується Чернігівська обласна державна адміністрація відвідують десятки людей, в тому числі і люди з обмеженими фізичними можливостями.

Також, будівля Чернігівської обласної державної адміністрації – це пам’ятка архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) та пам’ятка історії місцевого значення «Будинок губернської земської управи, де працювали відомі письменники і громадські діячі» (охоронний № 46-Чр ), датується 1814, 1908 рр.

3. Мета Програми

Основною метою Програми є створення безбар’єрного доступу до будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації, для забезпечення рівних можливостей кожної людини реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими.

4. Шляхи розв’язання проблеми, фінансове забезпечення Програми

Шляхи забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки:

1) виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт із забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення Чернігівської обласної державної адміністрації та проходження експертизи проєкту;

2) облаштування головного входу будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації пандусом та облаштування доступності вхідної групи першого поверху;

3) облаштування туалетної кімнати на першому поверсі будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації для осіб з інвалідністю;

4) облаштування будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації ліфтом, для забезпечення вільного доступу до першого та другого поверхів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань, які виділяються органам виконавчої влади з урахуванням завдань, передбачених Програмою, а також інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми зазначене в додатку 1.

Обсяг фінансування Програми на 2025-2026 роки за рахунок коштів обласного бюджету складає 3653,046 тис. грн. Головним розпорядником коштів є Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці Програми – Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2025-2026 роки складає 3653,046 тис. грн та може коригуватися під час її виконання в залежності від потреби, фінансових можливостей обласного бюджету та з дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України. Напрями діяльності та заходи викладені в додатку 2.

5. Завдання та заходи Програми

Основним завданням Програми є забезпечення безбар’єрного доступу до будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації, з метою її вільного використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю.

Завданнями та заходами Програми є:

1) забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт із забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення Чернігівської обласної державної адміністрації та проходження експертизи проєкту;

2) забезпечення проведення робіт з облаштування головного входу будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації пандусом та облаштування доступності вхідної групи першого поверху;

3) забезпечення проведення робіт з облаштування туалетної кімнати на першому поверсі будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації для осіб з інвалідністю;

4) забезпечення проведення робіт з облаштування будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації ліфтом, для забезпечення вільного доступу до першого та другого поверхів.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми забезпечить реалізацію державної політики у сфері забезпечення безбар’єрного середовища для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю.

Результативні показники виконання напрямів діяльності та заходів Програми, які дозволять провести оцінку ефективності виконання її завдань і заходів та здійснювати моніторинг досягнення запланованих цілей, викладені в додатку 2.

**7. Контроль за виконанням Програми**

Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації здійснює моніторинг виконання заходів Програми та підготовку звітів відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської обласної

державної адміністрації Сергій КУРЕНЯ