Додаток 2

до Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки

Напрями діяльності та заходи Обласної програми забезпечення безбар’єрного доступу до адміністративних будівель Чернігівської області на 2025-2026 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)** | **Очікувані результати** |
| 1 | Забезпечення безбар’єрного доступу до будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації | 1.1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва» та проходження експертизи проєкту  | 2025 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 245,088 | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва» та пройдено експертизу проєкту |
| 1.2. Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва. І черга (Проведення робіт з облаштування головного входу будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації пандусом та облаштування доступності вхідної групи першого поверху) | 2025 рік | 796,499 | Проведено роботи з облаштування головного входу будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації пандусом та облаштування доступності вхідної групи першого поверху |
| 1.3. Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва. ІІ черга (Проведення робіт з облаштування туалетної кімнати на першому поверсі будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації для осіб з інвалідністю) | 2026 рік | 312,120 | Проведено роботи з облаштування туалетної кімнати на першому поверсі будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації для осіб з інвалідністю |
| 1.4. Реставрація частини приміщень Чернігівської обласної державної адміністрації по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення з виділенням черговості будівництва. ІІІ черга (Проведення робіт з облаштування будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації ліфтом, для забезпечення вільного доступу до першого та другого поверхів) | 2026 рік | 2299,339 | Проведено роботи з облаштування будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації ліфтом, для забезпечення вільного доступу до першого та другого поверхів |
| Всього  | Обласний бюджет | 3653,046 |  |
| Всього по Програмі | 3653,046 |  |

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської обласної

державної адміністрації Сергій КУРЕНЯ