|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 3  до Регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2025-2026 роки |  |

**Результативні показники**

**Регіональної програми розвитку автомобільних**

**доріг загального користування місцевого значення на 2025 - 2026 роки**

| **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **I етап** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роки** | | |
| **2025** | | **2026** |
| **Завдання 1. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення** | | | | |
| **1.1. Проведення поточного дрібного ремонту та належне експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них** | | | | |
| *Показник затрат* |  |  |  | |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) | тис. грн | 286630,5 | 396600,0 | |
| *Показник продукту* |  |  |  | |
| Орієнтовна площа на якій буде проведено ремонтні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання | м2 | 191087,0 | 247875,0 | |
| *Показник ефективності* |  |  |  | |
| Середні витрати на проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1-го м2 автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн | 1,5 | 1,6 | |
| **Завдання 2. Поліпшення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах** | | | | |
| **2.1. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд (мостових переходів)** | | | | |
| *Показник затрат* |  |  |  | |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) | тис. грн | 89900,0 | 300600,0 | |
| *Показник продукту* |  |  |  | |
| Орієнтовна довжина капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | км | 5,4 | 8,7 | |
| Орієнтовна довжина ремонту мостових переходів | пог. метрів | 12 | 84,7 | |
| *Показник ефективності* |  |  |  | |
| Середні витрати на проведення ремонту 1-го км автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн | 16298,4 | 22284,8 | |
| Середні витрати на проведення ремонту 1-го пог. метру штучних споруд (мостових переходів) | тис. грн | 157,3 | 1260,0 | |
| **2.2. Проведення робіт з реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах** | | | | |
| *Показник затрат* |  |  |  | |
| Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) | тис. грн | 1200,2 | - | |
| *Показник продукту* |  |  |  | |
| Орієнтовна площа на якій буде проведено поточний середній ремонт вулиць в населених пунктах | м2 | 1500 | - | |
| *Показник ефективності* |  |  |  | |
| Середні витрати на проведення поточний середній ремонт 1-го м2 вулиць в населених пунктах | тис. грн | 0,8 | - | |

Директор Державного

підприємства «Агентство місцевих

доріг в Чернігівській області» Олександр МИСНИК