Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік **ПРОЄКТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2718831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма «Власний дім» на 2021-2027 роки., затверджено 28.10.2020р. рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021-2027 роки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)***, тис. грн. | Проведені видатки ***(фактичні обсяги фінансування)***, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 13000,0 | 13000,0 |  |  |  | 5786,9 | 2661,8 | - | 625,1 | - | 2500,0 |  За 2024 рік було профінансовано 32 кредитних договорів на загальну суму 5786,9 тис.грн. в тому числі :9-придбання житла ;1-добудова житла;1- будівництво підсобних господарських приміщень;18- реконструкція житла; 3- розвиток особистого селянського господарства. |
| 9915,6 | 4000,00 | 633,0 | 2782,6 | - | 2500,0 |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)***, тис. грн. | Проведені видатки ***(фактичні обсяги фінансування)***, тис. грн. | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 13000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 5786,9 | 401,2 | 5385,7 | -7213,1 | -5598,8 | -1614,3 |
| 9915,6 | 1355,0 | 8560,6 | 5786,9 | 401,2 | 5385,7 | -4128,7 | -953,8 | -3174,9 |

Відхилення по загальному фонду :

Повномасштабне вторгнення та військовий стан продовжують негативно впливати на попит жителів області у кредитуванні будівельних робіт, будівництва інженерних мереж, придбання житла та розвитку особистого селянського господарства.

Відхилення по спеціальному фонду:

Повномасштабне вторгнення та військовий стан продовжують негативно впливати на попит жителів області у кредитуванні будівельних робіт, будівництва інженерних мереж, придбання житла та розвитку особистого селянського господарства.

***Додаток 2***

**Інформація про виконання регіональних програм у 2024 році**

**-тис.грн-**

| **№****з/п** | **Назва програми** | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів у 2024 році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у 2024 році** *(на кінець року)* | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2025 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений бюджетом обсяг фінансування** **на 2024 рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **% фін-я з ОБ від загального фінансування** | **районний, міський****(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** **(в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки *затверджена рішенням двадцять пятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020* | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлов. будів. на селі | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2021-2027 | 9915,6 | 5786,9 | 58,4 | 2500,0 | 2661,8 |   46,0 | - | 625,1 | - | 5500,0 |

 **Пояснювальна записка**

У 2024 році було профінансовано 32 кредитні договори на загальну суму 5 786,9 тис. грн, в тому числі:

- добудова житла 1 договір ;

- реконструкція житла 18 договорів;

- придбання житла 9 договорів;

- будівництво підсобних господарських приміщень 1 договір;

- розвиток особистого селянського господарства 3 договори.

В числі громадян , з якими укладались кредитні договори, 5 багатодітних та 8 молодих сімей, 3 працівники освіти, 4 робітники агропромислового комплексу, 4 сім`ї ВПО та 4 родини військовослужбовців.

За рахунок наданих кредитів, в минулому році, Позичальниками було введено в експлуатацію 25 житлових будинків, загальною площею 2 138,0 м2, 1 господарське приміщення загальною площею 78,8 м2, а також придбано
2 трактори та 1 одиниця навісного/причіпного обладнання .