Додаток 2

до Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки

**Напрями діяльності та заходи Обласної програми охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2025-2030 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)** | **Очікувані результати** |
| 1 | Дослідження щодо виявлення об’єктів культурної спадщини | 1.1. Вжиття заходів щодо виявлення об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Чернігівської області | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | - | Виявлено 18 об’єктів, які потенційно можуть бути об’єктами культурної спадщини |
| 1.2. Організація роботи щодо проведення дослідження виявлених об’єктів культурної спадщини |
| 1.3. Створення Карток виявлення об’єктів культурної спадщини |
| 2 | Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини | 2.1. Виготовлення облікових карток на об’єкти, які виявлено в процесі досліджень і щодо яких подано Картку виявлення об’єкта культурної спадщини | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 100,02026 р. - 100,02027 р. - 100,02028 р. - 100,02029 р. - 100,02030 р. - 100,0 | Виготовлено 18 облікових карток та подано на розгляд Консультативної ради при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, з метою внесення їх до Переліку об’єктів культурної спадщини Чернігівської області |
| 3 | Занесення об’єктів архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 3.1. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» | 2025 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | - | - | До Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 90 пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, які взяті на облік до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» |
| 3.2. Підготовка пакету документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | До Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено 18 виявлених об’єктів культурної спадщини |
| 4 | Проведення моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 4.1. Проведення постійного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | Складено інформаційні довідки на всі пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва (щорічно) |
| 4.2. Проведення періодичного моніторингу пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Складено 328 актів візуального обстеження на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 5 | Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення | 5.1. Виготовлення паспортів на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 100,02026 р. - 100,02027 р. - 100,02028 р. - 100,02029 р. - 100,02030 р. - 100,0 | Виготовлено 18 паспортів на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 5.2. Формування облікових справ на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення | - | - | Сформовано 193 паперові та електронні облікові справи на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва місцевого значення |
| 6 | Виготовлення та встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 6.1. Виготовлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 2025-2030 роки | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 2025 р. - 110,02026 р. - 110,02027 р. - 110,02028 р. - 110,02029 р. - 110,02030 р. - 106,0 | Виготовлено та встановлено 328 охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва |
| 6.2. Встановлення охоронних дощок і охоронних знаків на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | - | 2025 р. - 50,02026 р. - 50,02027 р. - 50,02028 р. - 50,02029 р. - 50,02030 р. - 50,0 |
| 7 | Виготовлення науково-проєктної документації на проведення протиаварійних, консерваційних та реставраційних робіт та проходження експертизи на пам’ятках архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва | 7.1. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та проходження експертизи проєкту | 2025 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 300,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Головний будинок садиби Покорщина (дерев’яний)», охоронний № 250101/1 та пройдено експертизу проєкту |
| 7.2. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та проходження експертизи проєкту | 2026 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 300,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Кам’яниця садиби Покорщина», охоронний № 250101/2 та пройдено експертизу проєкту |
| 7.3. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та проходження експертизи проєкту | 2027 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Губернська земська управа», охоронний № 2-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.4. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та проходження експертизи проєкту | 2028 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Інші кошти | 1500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. Щорса», охоронний № 76-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.5. Виготовлення науково-проєктної документації для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та проходження експертизи проєкту | 2029 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію для проведення консерваційних робіт на пам’ятці архітектури місцевого значення «Воскресенська церква», охоронний № 73-Чг та пройдено експертизу проєкту |
| 7.6. Виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та проходження експертизи проєкту | 2030 рік | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 500,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення «Тріумфальна брама (Тріумфальна арка)», охоронний №250084 та пройдено експертизу проєкту |
| 8 | Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області | 8.1. Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці, у тому числі виготовлення науково-проектної документації на протиаварійні роботи та проходження експертизи | 2025 рік | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 514,0 | Виготовлено науково-проєктну документацію «Реставрація. Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення «Губернська земська управа» (охоронний № 2-Чг) по вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Чернігівської області», пройдено експертизу проєкту та проведено протиаварійні роботи на пам’ятці |
| Всього  | Обласний бюджет | 2025 р. - 874,02026 р. - 360,02027 р. - 1860,02028 р. - 360,02029 р. - 860,02030 р. - 856,0 |  |
| Всього | Інші кошти | 2025 р. - 300,02026 р. - 300,02028 р. - 1500,0 |  |
| Всього по Програмі | 7270,0 |  |

В. о. начальника Управління

містобудування та архітектури

Чернігівської обласної

державної адміністрації Сергій КУРЕНЯ