Додаток 2

до Обласної програми створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах територіальних громад Чернігівської області на 2025-2030 роки

Напрями діяльності та заходи Обласної програми створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах територіальних громад Чернігівської області на 2025-2030 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  | ІІ етап |  | ІІІ етап |  | Разом |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Створення безбар’єрних маршрутів, які будуть доступні для всіх | 1.1. Обстеження та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення | 2025-2030 | Сільські, селищні, міські ради області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | - | Обстежено близько 1000 об’єктів та сформовано 57 переліків об’єктів фізичного оточення із визначенням ступеня безбар’єрності |
|  |  | 1.2. Визначення точки початку та закінчення безбар’єрних маршрутів, а також їх протяжність | 2025-2030 | Сільські, селищні, міські ради області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | - | Нанесено 57 проєктів безбар’єрних маршрутів на картографічні основи із зазначенням ступеня безбар’єрності об’єктів, що розташовуються на них |
|  |  | 1.3. Формування проєктних пропозиції та графіків реалізації безбар’єрних маршрутів | 2025-2030 | Сільські, селищні, міські ради області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | - | Подано 57 проєктних пропозицій безбар’єрних маршрутів на розгляд обласній державній (військовій) адміністрації |
| 2 | Реалізація безбар’єрних маршрутів у населених пунктах Чернігівської області | 2.1. Реалізація комплексних робіт з облаштування безбар’єрного доступу до об’єктів фізичного оточення комунальної форми власності обласного підпорядкування та до інших об’єктів, які розташовані на безбар’єрних маршрутах | 2025-2030 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради області | Кошти місцевих бюджетів, у тому числі шляхом надання міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів обласному бюджету | - | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 | Реалізовано 51 безбар’єрний маршрут, який відповідає чинним нормативам і стандартам доступності, забезпечуючи безперешкодний та безпечний рух для кожної людини, включно з маломобільними групами населення |
|  |  |  |  |  |  | Обсяги фінансування визначаються відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на створення безбар’єрних маршрутів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Брендування, знакування та маркування безбар’єрних маршрутів, розробка та встановлення вказівників | 2025-2030 | Сільські, селищні, міські ради області |  | Обсяги фінансування визначаються відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на створення безбар’єрних маршрутів |  |  |  |  |  |  | Забезпечено встановлення інформативних, зрозумілих та доступних вказівників і маркувань, що відповідають стандартам доступності для всіх категорій користувачів на 51 безбар’єрному маршруті |
| 3 | Комунікативна підтримка безбар’єрних маршрутів в населених пунктах Чернігівської області | 3.1. Проведення презентацій безбар’єрних маршрутів в населених пунктах області для представників громадськості та зацікавлених сторін | 2025-2030 | Сільські, селищні, міські ради області |  | Обсяги фінансування визначаються, виходячи з фінансових можливостей відповідних бюджетів |  |  |  |  |  |  | Підвищено кількість зацікавлених сторін щодо запланованих чи реалізованих безбар’єрних маршрутів, налагоджено зворотний зв’язок і сформовано підтримку подальших дій у сфері доступності у 57 громадах області |
|  |  | 3.2. Забезпечення доступу до інформації про безбар’єрні маршрути, створені в Чернігівській області | 2025-2030 | Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | - | Актуальна інформація щодо створення та реалізації безбар’єрних маршрутів постійно публікується на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації. Опубліковано близько 250 публікацій |
| УСЬОГО |  |  |  |  |  | - | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевих бюджетів: |  |  |  |  |  | - | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 17 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Обсяги фінансування визначаються відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на створення безбар’єрних маршрутів та виходячи з фінансових можливостей відповідних бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управління містобудування

та архітектури Чернігівської обласної

державної адміністрації 												Сергій КУРЕНЯ