ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання Програми інформатизації Чернігівської області за 2025 рік

Програма інформатизації Чернігівської області на 2024-2026 роки розроблена Відділом з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Чернігівської обласної державної адміністрації та затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної державної адміністрації від 04 грудня 2023 року № 804, на виконання Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», з метою поглиблення та подальшого розвитку інформатизації Чернігівської області в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України, створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку області.

У програмі закладені використання нових інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, розширення та вдосконалення єдиної телекомунікаційної мережі, баз і банків даних та знань, система підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення економічного, духовного, культурного та наукового зростання, як вирішальної умови поліпшення ситуації в області, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.

Заходи з інформатизації області спрямовані на забезпечення розвитку телекомунікаційної інфраструктури та формування інформаційної інфраструктури області і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

Для ефективності процесу інформатизації області відповідні ресурси були спрямовані, насамперед, на реалізацію загальнозначущих проектів інформатизації, а саме:

- забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше;

- розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг тощо;

- технічна підтримка вебпорталу «Електронна Чернігівщина»;

- впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області.

Завдання 2

Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку інформаційно-комунікаційного середовища регіону

Завдання 2.3

Забезпечення функціонування та розвитку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області за допомогою технологій швидкісної передачі даних з використанням надійних каналів зв’язку та інше (275 950,00 грн.)

Виконання завдання:

Протягом попередніх звітних періодів створені локальні мережі у всіх райдержадміністраціях, впроваджено сервери на районних вузлах зв’язку, за допомогою яких відбувається об’єднання районних мереж між собою у «Обласну корпоративну мережу», до корпоративної мережі підключені структурні підрозділи облдержадміністрації. За відповідний звітний період забезпечено безперебійне функціонування та адміністрування серверів корпоративної мережі на районних та обласному вузлах зв‘язку, та підключення органів місцевого самоврядування області.

Отриманий результат:

створення передумов для подальшого розвитку та розширення корпоративної мережі в області;

надання доступу до загальнообласних інформаційних ресурсів;

створення можливостей для розвитку сучасних засобів комунікацій (IP-телефонія, відеозв’язок і т.і.);

створення можливостей для впровадження сучасних інформаційних автоматизованих систем для забезпечення підвищення ефективності в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Завдання 2.7

Розширення, модернізація та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади області (374 820,00 грн)

Виконання завдання:

Забезпечено ліцензійне супроводження комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «ІС-ПРО» модуль «Облік заробітної плати», встановленої у 5-ти районних державних адміністраціях Чернігівської області.

Отриманий результат:

знижено ризик виникнення помилок, економічність бухгалтерського обліку, оптимізація оподаткування без зайвих ризиків, підвищення оперативності бухгалтерського обліку.

Завдання 3

Розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд»

Завдання 3.1

Розвиток системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на електронний документообіг, створення можливостей прийняття та обробки електронних звернень громадян, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді тощо (37 800,00 грн.)

Виконання завдання:

Забезпечено програмну підтримку банку даних електронного документообігу в межах Єдиної інформаційної системи органів державного управління (ЄІСОДУ).

Отриманий результат:

встановлення системи електронного документообігу автоматизувало діловодство та контроль виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Підвищилась швидкість обробки паперових документів, створюються передумови для переведення процесів діловодства на безпаперову основу, що є логічним кроком до побудови сучасної системи державного управління та самоврядування, широкомасштабного впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання даних, необхідних для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях;

підвищилась швидкість проходження інформації (документів, сканованих образів тощо) між органами виконавчої влади;

підвищилась надійність передавання інформації за рахунок гарантованої доставки, підвищення безпеки інформації;

створено передумови для організації електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області.

Успішна експлуатація системи електронного документообігу в апараті Чернігівської обласної державної адміністрації, районних держадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації підтверджує правильність вибраного напрямку у досягненні більш ефективного адміністративного управління.

Завдання 3.3

Технічна підтримка веб-порталу «Електронна Чернігівщина»         (23 500,00 грн)

Виконання завдання:

Забезпечено функціонування веб-сайтів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, які об’єднані між собою в єдиний веб-портал органів виконавчої влади області.

Отриманий результат:

створено єдиний інформаційний простір для висвітлення діяльності органів виконавчої влади (ОВВ) області через мережу Інтернет, забезпечення відкритості системи ОВВ для громадян України шляхом інформування про організацію влади, діяльність ОВВ, надання іншої корисної інформації.

Завдання 4

Забезпечення технічного захисту інформації, розбудова безпечного середовища

Завдання 4.2

Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для інформаційно-комунікаційних систем органів державного управління Чернігівської області (14 245,20 грн.)

Виконання завдання:

Забезпечено технічне обслуговування системи кондиціонування в серверному приміщенні, а також здійснено придбання та оновлення SSL-сертифікатів для забезпечення захищеного функціонування веб-порталу Чернігівської обласної державної адміністрації.

Отриманий результат:

Забезпечено безперебійну та безпечну роботу ІТ-інфраструктури і веб-порталу Чернігівської обласної державної адміністрації.

Заступник голови Чернігівської

обласної державної адміністрації

з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і

цифровізації (CDTO)   			Сергій ЗЕНЧЕНКО